П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

От 01 декабря 2017 года                                                                            № 205

рп. Атяшево

Об утверждении  проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, постановляет:

- Утвердить проект  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района в сети Интернет и в Информационном бюллетене Атяшевского городского поселения.

| И.о. Главы Администрации Атяшевского городского поселения | А.И. Серов |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы» (далее программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |
| Участники программы | Администрация Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; Формирование реализованных практик благоустройства на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления Атяшевского городского поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территорий Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий. 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. 4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования). 5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. 6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. 7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. 8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. 9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя. 10. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц. 11. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями правил благоустройства утвержденных в муниципальном образовании. |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования Программы составляет 30500* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 6100 тыс. рублей, в 2019 году – 6100 тыс. рублей, в 2020 году – 6100 тыс. рублей, в 2021 году – 6100 тыс. рублей, в 2022 году – 6100 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 29585* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 5917 тыс. рублей, в 2019 году – 5917 тыс. рублей, в 2020 году – 5917 тыс. рублей, в 2021 году – 5917 тыс. рублей, в 2022 году – 5917 тыс. рублей; средства местного бюджета муниципальных образований – 915,0* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 183,0 тыс. рублей, в 2019 году – 183,0 тыс. рублей, в 2020 году – 183,0 тыс. рублей, в 2021 году – 183,0 тыс. рублей, в 2022 году – 183,0 тыс. рублей. *- объемы финансирования носят прогнозный характер. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнение поставленных целей и задач программы, улучшение целевых индикаторов и показателей программы. |
| Система организации управления и контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы возлагается на Администрацию Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия. Оценка реализации программы производится ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия. |

- Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.  На сегодняшний день, в силу объективных причин,  уровень благоустройства территории Атяшевского городского поселения,  ее состояние, количественные и качественные показатели  крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству городского поселения пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Во многих дворовых территориях объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Атяшевского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения на 2018-2022 годы», которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающего в себя:

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек, урн для мусора,

и дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающих в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок,

- озеленение территории.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Атяшевского городского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, создание комфортной среды для жизнедеятельности населения.

Раздел 2. Цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Целью Подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Атяшевского городского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.

Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий Атяшевского городского поселения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Атяшевского городского поселения;

формирование реализованных практик благоустройства на территории Атяшевского городского поселения;

повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления Атяшевского городского поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территорий.

Программа рассчитана на период – 2018-2022 годы. Реализация программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия программы.

Целевые индикаторы выполнения программы приведены в Приложении 1.

Раздел 3. Форма трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Форма трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.

- Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Мероприятия программы предусматривают проведение комплекса мер, который предусматривает ряд организационно-правовых, финансово-инвестиционных мероприятий, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Организационно-правовые мероприятия предполагают:

- утверждение  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2022 годы», предусматривающей благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов - не позднее 31 декабря 2017 г.

- утверждение (корректировка)  по результатам общественных обсуждений правил благоустройства Атяшевского городского поселения, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России - не позднее 1 ноября 2017 г.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, для осуществления участия граждан, организаций в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования будут проведены мероприятия по:

- работе с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешиванию объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления людей, в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информированию местных жителей через школы и детские сады. В том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальному приглашению участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использованию социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных сообществ.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, будет сформирован по результатам отбора, проведенного в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.

Перечень основных мероприятий программы указан в приложении 2.

- Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 30500 тыс. руб., в том числе 29585 тыс. руб. средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 915,0 тыс. руб. средства бюджета городского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении 3.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Атяшевского городского поселения о бюджете Атяшевского городского поселения на соответствующие годы.

- Раздел 6. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства на территории Атяшевского городского поселения за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках программы проектов целям и задачам программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования).

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя.

10. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц.

11. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями правил благоустройства утвержденных в муниципальном образовании.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского

городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2022 годы»

Целевые индикаторы

муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2022 годы»

| N | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | га |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты |  |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Республики) | проценты |  |
| 5 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. |  |
| 6 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га |  |
| 7 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты |  |
| 8 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | проценты |  |
| 9 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя | кв. м |  |
| 10 | Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц. | шт. |  |
| 11 | Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. | шт. |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского

городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2022 годы»

Перечень

основных мероприятий к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

Атяшевского городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2022 годы»

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 1.Минимальный перечень работ: - Ремонт дворового проезда - Обеспечение освещения дворовых территорий - Установка скамеек, урн для мусора 2. Дополнительные видов работ: - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. | Администрация городского поселения | 2018 | 2022 | Улучшение комфортности проживания граждан | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов | Администрация городского поселения | 2018 | 2022 | Улучшение комфортности проживания граждан | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского

городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2022 годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы» | Ответственный исполнитель - Администрация Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 29585 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 915,0 |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 30500 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского

городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав минимального перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта дворовых проездов | м2 | 2200 |
| 2 | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 6000 |
| 3 | Стоимость установки урны | 1 ед. | 2000 |
| 4 | Установка фонарных столбов | 1 ед. | 14500 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав дополнительного перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство детской игровой площадки: | шт. |  |
|  | - качели | шт. | 16500 |
|  | - горка | шт. | 30210 |
|  | - карусель | шт. | 28000 |
|  | - песочница | шт. | 6000 |
| 2 | Устройство спортивной площадки: | шт. | 120000 |
| 3 | Устройство парковки | м2 | 2200 |
| 4 | Устройство газона/(Озеленение) | м2 | 363 / 2500 |

Приложение 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

ОБРАЗЕЦ

Порядок

трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ

- Общие положения

  - Настоящий  Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству    дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории Атяшевского городского поселения.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

б) форма трудового участия – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

- Порядок трудового участия граждан

2.1. Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2.3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского

городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2022 годы»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения.

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- Разработка дизайн-проекта

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Атяшевского городского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории обеспечивается Администрацией Атяшевского городского поселения в течение 20 рабочих дней со дня утверждения программы.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Администрация Атяшевского городского поселения в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проекта обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

3.2. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрации Атяшевского городского поселения неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения», проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения» с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

3.3. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается постановлением Администрации Атяшевского городского поселения.

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского

поселения Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2022 год»

Предварительный перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения

на 2018-2022 годы»

| № п/п | Адрес дворовых территорий |  | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.1 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров |
| - 2 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.2 | ремонт дворовых проездов, ремонт дворовых тротуаров, установка урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 3 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.3 | оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 7 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.4 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров. |
| - 8 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.5,д.6а, д.6б | ремонт дворовых проездов, урн для мусора, оборудование детских площадок, ремонт дворовых тротуаров, оборудование автомобильных парковок |
| - 9 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.11 | ремонт дворовых проездов, ремонт детских площадок, ремонт дворовых тротуаров. |
| - 10 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.12 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров. |
| - 11 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.14,14а | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров. |
| - 12 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.16 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров |
| - 13 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.7 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, ремонт дворовых тротуаров. |
| - 14 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.7а | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров. |
| - 15 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.8 | обеспечение освещения, установка урн для мусора, оборудование детских площадок. |
| - 16 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.8а | обеспечение освещения, установка урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 17 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, строительство дворовых тротуаров. |
| - 18 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.10 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, строительство дворовых тротуаров. |
| - 19 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.18 | строительство дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров. |
| - 20 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.1, д.1а | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров. |
| - 21 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.2 | установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров. |
| - 22 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.3 | обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 23 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.4 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 24 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.5 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 25 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.6 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 26 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.7 | обеспечение освещения, установка урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 27 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.8 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 28 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.9 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 29 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.11 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 30 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.12 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 31 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.13 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 32 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.14 | установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 33 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.15 | обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 34 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.16 | обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 36 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.22 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 37 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.23 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 38 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.24 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 39 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.25 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 40 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.26,30,31 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 41 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.27 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 42 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.28,д.29 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 43 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул.Б.Зайцева, 2б | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, строительство дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 44 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул.Первомайская, д.46 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, строительство дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 45 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул.Гражданская, д.24 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, строительство дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 46 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул.Механизаторов, д.14 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 47 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, Первомайская, д.34е | обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, |
| - 48 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул.Первомайская, д.83 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского

поселения Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2022 годы»

Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения

на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольский парк | РМ, Атяшевский район, р.п. Атяшево | Обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, установка сцены, вырубка аварийных деревьев. |
| 2 | Площадь 40-летия Победы | РМ, Атяшевский район, р.п. Атяшево | Ремонт асфальтированной площадки, устройство освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка малых архитектурных форм |
| 3 | прилегающая территория к памятнику В.И.Ленина | РМ, Атяшевский район, р.п. Атяшево | Устройство освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка малых архитектурных форм |