Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Большеманадышского сельского поселения

Атяшевского муниципального района

«Благоустройство на 2016-2020 годы» за 2019 год

Программа утверждена Постановлением Администрации Большеманадышского сельского поселения Атяшевского муниципального района  от 29 декабря 2015 года № 56.

Разработчик и ответственный исполнитель Администрация Большеманадышского сельского поселения Атяшевского муниципального района  Республики Мордовия.

Основными целями Программы являются:

-комплексное решение проблемы благоустройства территории Большеманадышского сельского поселения;

- повышение уровня комфортности проживания на территории  Большеманадышского сельского поселения;

-качественное и высокоэффективное освещение территории сельского поселения на основе высокоэкономичных и надежных источников света;

-повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения.

-снижение затрат муниципального бюджета на уличное освещение и повышение качества жизни жителей сельского поселения за счет применения современных энергосберегающих технологий освещения;

-повышение эффективности использования бюджетного                  финансирования по данному направлению.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения.

2.Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселения, очистка и уборка территорий населенных пунктов от мусора.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

4.Создание комфортных и безопасных условий проживания населения.

5.Экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

5.Увеличение количества освещаемой территории.

Для достижения целей в Программе предусмотрено также выполнение следующих основных программных мероприятий :

Мероприятие 1 – Санитарная очистка территории сельского поселения.

Мероприятие 2 – Организация работ по благоустройству территории.

Мероприятие 3 – Ликвидация несанкционированных свалок.

Мероприятие 4 – Содержание и ремонт памятников

Мероприятие 5 – Содержание мест захоронений

В 2019 году согласно плана реализации  в рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

- проводились три субботника по санитарной очистке территории;

- в зимний период осуществлялась очистка дорог от снега,  в летний период восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог с щебеночным, гравийным и грунтовым покрытием без добавления нового материала;

- в течение весенне-летнего периода проводилась работа по благоустройству территории кладбищ в с. Большие Манадыши , с. Тетюши, с. Русские Дубровки;

- проведен текущий ремонт памятников «Павшим воинам» в с. Большие Манадыши , с. Тетюши, с. Русские Дубровки;

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Большеманадышского сельского поселения.

| № п/п | Наименование муниципальных программ, (в том числе подпрограмм) | Период действия, годы | Ответственные исполнители муниципальной программы (в том числе подпрограммы) | Ресурсное обеспечение документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство Большеманадышского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» | 2016-2020 | Администрация Большеманадышского сельского поселения | 2019 –2347,3 т.руб. | 2019 – 2347,3 т.руб. |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большеманадышского сельского поселения программа « Благоустройство  Большеманадышского сельского поселения  на 2016 – 2020 годы» за 2019 год признана эффективной.