
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

От   26.02.2014                                                                                         №  174  
рп.Атяшево

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района
 
В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
И. о. Главы Администрации                                                           М.С. Алешина
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

от   26.02.2014     №  174
ПОРЯДОК
организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок определяет действия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района по организации и проведению работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

1) оценку технического состояния автомобильных дорог;

2) разработку проектной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

3) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

4) приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

4. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в отношении автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района, осуществляется указанными учреждениями Атяшевского муниципального района, (далее - организации).

5. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности, организации осуществляют формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектной документации или сметных расчетов утверждается Администрацией Атяшевского муниципального района (далее – Администрация).

7. В соответствии с утвержденными планами разработки проектной документации или сметных расчетов, организации осуществляют разработку проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Утвержденные организациями проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Указанные планы утверждаются Администрацией Атяшевского муниципального района.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

1) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

2) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными с исполнительными органами государственной власти, уполномоченными на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог, при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы, обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.
Используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой связи навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется организациями в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется организациями в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог.
