П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

От __19.12.2016__                                                                            №__668__

рп.Атяшево

О внесении изменений в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 г. №836

- Утвердить прилагаемые изменения в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 г. №836

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Атяшевского муниципального района                                    В.Г. Прокин

Утверждено

Постановлением Администрации

Атяшевского муниципального района

От _19.12.2016_ № _668_

Изменения,

которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

(утв. Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 г. №836)

- Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее – Муниципальная программа), изложить в следующей редакции:

«Паспорт

Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

| ответственный исполнитель Муниципальной программы | управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района |
| --- | --- |
| соисполнители Муниципальной программы | - |
| участники программы | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Муниципальное учреждение «Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района» |
| цели Муниципальной программы | - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и снижения энергоемкости; - определение перспективы развития сетей водоснабжения и электроснабжения в сельских поселениях с учетом внедрения энергосберегающих технологий; - создание условия для привлечения инвестиций в сферу обеспечения энергетических ресурсов. |
| задачи Муниципальной программы | - снижение потребления энергетических ресурсов на 15%; - снижение затрат на коммунальные услуги в бюджетной сфере на 10 %; - снижение расходов на оплату труда в 30 раз; - разработка схем водоснабжения сельских поселений Атяшевского муниципального района |
| целевые показатели Муниципальной программы | - расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений; - объем потребления природного газа бюджетными учреждениями; - объем потребления электроэнергии бюджетными учреждениями; - расходы на оплату труда операторов котельных; - наличие схем водоснабжения сельских поселений |
| этапы и сроки реализации Муниципальной программы | реализация Муниципальной программы рассчитана на 7 лет (с 2014 года по 2020 год) в один этап |
| объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы 30253,9 тыс.рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50 тыс.руб.; в 2015 году – 50 тыс.руб.; в 2016 году – 50 тыс.руб.; в 2017 году – 3959,6 тыс.руб.; в 2018 году – 11349,7 тыс.руб.; в 2019 году – 8954 тыс.руб.; в 2020 году – 5840,6 тыс.руб. |
| ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - снижение потребления энергетических ресурсов на 15%; - снижение затрат на коммунальные услуги в бюджетной сфере на 10 %; - снижение расходов на оплату труда в 30 раз; - перспективы развития сетей водоснабжения в сельских поселениях с учетом внедрения энергосберегающих технологий; - условия для привлечения инвестиций в сферу обеспечения энергетических ресурсов. |

Приоритеты, цели и задачи на решение которых направлена программа.

Программа направлена на повышение энергоэффективности экономики Атяшевского муниципального района и, как следствие, рост конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности территорий муниципального района

Целями Муниципальной программы являются:

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и снижения энергоемкости;

- определение перспективы развития сетей водоснабжения и электроснабжения в сельских поселениях с учетом внедрения энергосберегающих технологий;

- создание условия для привлечения инвестиций в сферу обеспечения энергетических ресурсов.

Задачами Программы являются:

- снижение потребления энергетических ресурсов на 15%;

- снижение затрат на коммунальные услуги в бюджетной сфере на 10 %;

- снижение расходов на оплату труда в 30 раз;

- разработка схем водоснабжения сельских поселений Атяшевского муниципального района.

Повышение эффективности использования энергии – не просто способ снижения издержек, а важнейший источник перспективного развития района.

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 (базовый) | 2016 (лимиты бюджета) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс.руб. | 8179,7 | 10112,9 | 13464,9 | 12324,1 | 12580,55 | 12959,67 | 13314,11 |
| 2 | Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями | тыс.куб.м | 853,2 | 1021,3 | 1169,3 | 1004,37 | 956,24 | 919,74 | 870,48 |
| 3 | Объем потребления электроэнергии бюджетными учреждениями | тыс.кВт/ч | 587,4 | 610,69 | 748,5 | 607,22 | 599,5 | 592,47 | 588,64 |
| 4 | Расходы на оплату труда операторов котельных | тыс.руб. | 5047,68 | 6309,6 | 7811,6 | 5878,3 | 4227,9 | 2460,35 | 263,65 |
| 5 | Наличие схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | шт. | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

Приложение 2

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | Модернизация газовых котельных бюджетных учреждений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2017 | 2020 | Снижение потребления энергетических ресурсов и расходов на оплату за потребленные энергетические ресурсы | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. | Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями, Объем потребления электроэнергии бюджетными учреждениями, Расходы на оплату труда операторов котельных |
| 1.1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аловская средняя школа» |  | 2017 | 2017 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атяшевская средняя школа» |  | 2017 | 2017 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Поселковская средняя школа №2» |  | 2017 | 2017 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Козловский детский сад» |  | 2017 | 2017 |  | Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарасовская средняя школа» |  | 2018 | 2018 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сабанчеевская средняя школа» |  | 2018 | 2018 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лобаскинская средняя школа» |  | 2018 | 2018 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Атяшевская ДЮСШ» |  | 2018 | 2018 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Батушевский детский сад» |  | 2018 | 2018 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дюркинская основная школа» |  | 2019 | 2019 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская основная школа» |  | 2019 | 2019 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Селищинская основная школа» |  | 2019 | 2019 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерлейская средняя школа» |  | 2019 | 2019 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Киржеманская средняя школа» |  | 2019 | 2019 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.15 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Птицесовхозский детский сад» |  | 2020 | 2020 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.16 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тарасовский детский сад» |  | 2020 | 2020 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 2. | Утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2018 | 2020 | Снижение потребления энергетических ресурсов и расходов на оплату за потребленные энергетические ресурсы | Утепление фасадов зданий бюджетных учреждений | Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями, Объем потребления электроэнергии бюджетными учреждениями |
| 2.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лобаскинская средняя школа» |  | 2018 | 2018 |  | Утепление фасадов здания |  |
| 2.2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атяшевская средняя школа» |  | 2018 | 2018 |  | Утепление фасадов здания |  |
| 2.3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сабанчеевская средняя школа» |  | 2019 | 2019 |  | Утепление фасадов здания |  |
| 2.4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аловская средняя школа» |  | 2020 | 2020 |  | Утепление фасадов здания |  |
| 3. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2017 | 2018 | Определение перспектив развития централизованных систем и внедрение энергосберегающих технологий | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | Наличие схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений |

Приложение 3

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Атяшевского муниципального района | О внесении изменений в Муниципальную программу | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | В течении периода действия Муниципальной программы, при возникновении обстоятельств требующих внесения изменений |
| 2 | Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района | О внесении изменений в бюджет | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | В течении периода действия Муниципальной программы, при возникновении обстоятельств требующих внесения изменений |

Приложение 4

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы (подпрограммы муниципальной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Группа ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| муниципа льная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2020 годы | всего, в том числе | X | X | X | X | 50 | 50 | 50 | 3543,8 | 3491,6 | 4383,8 | 1375,7 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района (управление строительства, архитектуры и ЖКХ) |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 4,2 |  |  |  |
|  |  | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 3539,6 | 3491,6 | 4383,8 | 1375,7 |
| мероприятие 1 | Модернизация газовых котельных бюджетных учреждений | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 3539,6 | 3429,1 | 4342,5 | 1334,9 |
| мероприятие 2 | Утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,5 | 41,3 | 40,8 |
| мероприятие 3 | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | Администрация Атяшевского муниципального района (управление строительства, архитектуры и ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |

Приложение 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджетов и иных источников финансирования Муниципальной программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого за период реализации муниципальной программы |
|  | Всего по муниципальной программе | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 50 | 50 | 50 | 3959,6 | 11349,7 | 8954 | 5840,6 | 30253,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  | 415,8 | 7858,1 | 4570,2 | 4464,9 | 17309 |
|  |  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 3543,8 | 3491,6 | 4383,8 | 1375,7 | 12944,9 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация газовых котельных бюджетных учреждений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего |  |  |  | 3539,6 | 5099,7 | 4824 | 1760,6 | 15223,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | 1670,6 | 481,5 | 425,7 | 2577,8 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 3539,6 | 3429,1 | 4342,5 | 1334,9 | 12646,1 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего |  |  |  |  | 6250 | 4130 | 4080 | 14460 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | 6187,5 | 4088,7 | 4039,2 | 14315,4 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 62,5 | 41,3 | 40,8 | 144,6 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка и актуализация схем водоснабжения сельских поселений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего |  |  |  | 420 |  |  |  | 420 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  | 415,8 |  |  |  | 415,8 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 4,2 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

Детальный план-график реализации Муниципальной программы на очередной финансовый 2017 год и плановый период 2018-2020 годов

(тыс. руб.)

| №, п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | всего | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | федераль ный бюджет | местный бюджет | внебюд жетные источники |
|  | Всего по муниципальной программе | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | X | X | X | всего, в т. ч. по годам | 30253,9 | 17309 |  | 12944,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 50 |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 50 |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 50 |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 3959,6 | 415,8 |  | 3543,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 11349,7 | 7858,1 |  | 3491,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 8954 | 4570,2 |  | 4383,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5840,6 | 4464,9 |  | 1375,7 |  |
| 1. | Модернизация газовых котельных бюджетных учреждений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Снижение расходов на оплату потребления энергетических ресурсов | 2017 | 2020 | всего, в т. ч. по годам | 15223,9 | 2577,8 |  | 12646,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 3539,6 |  |  | 3539,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 5099,7 | 1670,6 |  | 3429,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 4824 | 481,5 |  | 4342,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 1760,6 | 425,7 |  | 1334,9 |  |
| 1.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аловская средняя школа» |  |  | 2017 | 2017 | всего, в т. ч. по годам | 1025,9 |  |  | 1025,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 1025,9 |  |  | 1025,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атяшевская средняя школа» |  |  | 2017 | 2017 | всего, в т. ч. по годам | 1017,3 |  |  | 1017,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 1017,3 |  |  | 1017,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Поселковская средняя школа №2» |  |  | 2017 | 2017 | всего, в т. ч. по годам | 1041,1 |  |  | 1041,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 1041,1 |  |  | 1041,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Козловский детский сад» |  |  | 2017 | 2017 | всего, в т. ч. по годам | 455,3 |  |  | 455,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 455,3 |  |  | 455,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарасовская средняя школа» |  |  | 2018 | 2018 | всего, в т. ч. по годам | 1012,3 |  |  | 1012,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 1012,3 |  |  | 1012,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сабанчеевская средняя школа» |  |  | 2018 | 2018 | всего, в т. ч. по годам | 1030,9 | 569,8 |  | 461,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 1030,9 | 569,8 |  | 461,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лобаскинская средняя школа» |  |  | 2018 | 2018 | всего, в т. ч. по годам | 1033,9 |  |  | 1033,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 1033,9 |  |  | 1033,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Атяшевская ДЮСШ» |  |  | 2018 | 2018 | всего, в т. ч. по годам | 1390,8 | 926,1 |  | 464,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 1390,8 | 926,1 |  | 464,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Батушевский детский сад» |  |  | 2018 | 2018 | всего, в т. ч. по годам | 631,8 | 174,7 |  | 457,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 631,8 | 174,7 |  | 457,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дюркинская основная школа» |  |  | 2019 | 2019 | всего, в т. ч. по годам | 941,7 | 481,5 |  | 460,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 941,7 | 481,5 |  | 460,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская основная школа» |  |  | 2019 | 2019 | всего, в т. ч. по годам | 921,7 |  |  | 921,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 921,7 |  |  | 921,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Селищинская основная школа» |  |  | 2019 | 2019 | всего, в т. ч. по годам | 903,8 |  |  | 903,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 903,8 |  |  | 903,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерлейская средняя школа» |  |  | 2019 | 2019 | всего, в т. ч. по годам | 1027,3 |  |  | 1027,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 1027,3 |  |  | 1027,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Киржеманская средняя школа» |  |  | 2019 | 2019 | всего, в т. ч. по годам | 1029,5 |  |  | 1029,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 1029,5 |  |  | 1029,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Птицесовхозский детский сад» |  |  | 2020 | 2020 | всего, в т. ч. по годам | 885,3 | 425,7 |  | 459,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 885,3 | 425,7 |  | 459,6 |  |
| 1.16. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тарасовский детский сад» |  |  | 2020 | 2020 | всего, в т. ч. по годам | 875,3 |  |  | 875,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 875,3 |  |  | 875,3 |  |
| 2 | Утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений |  |  | 2018 | 2020 | всего, в т. ч. по годам | 14460 | 14315,4 |  | 144,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 6250 | 6187,5 |  | 62,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 4130 | 4088,7 |  | 41,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 4080 | 4039,2 |  | 40,8 |  |
| 2.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лобаскинская средняя школа» |  |  | 2018 | 2018 | всего, в т. ч. по годам | 3560 | 3524,4 |  | 35,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 3560 | 3524,4 |  | 35,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атяшевская средняя школа» |  |  | 2018 | 2018 | всего, в т. ч. по годам | 2690 | 2663,1 |  | 26,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2690 | 2663,1 |  | 26,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сабанчеевская средняя школа» |  |  | 2019 | 2019 | всего, в т. ч. по годам | 4130 | 4088,7 |  | 41,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 4130 | 4088,7 |  | 41,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аловская средняя школа» |  |  | 2020 | 2020 | всего, в т. ч. по годам | 4080 | 4039,2 |  | 40,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 4080 | 4039,2 |  | 40,8 |  |
| 3 | Разработка и актуализация схем водоснабжения сельских поселений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Развитие централизованных систем и внедрение энергосберегающих технологий | 2017 | 2017 | всего, в т. ч. по годам | 420 | 415,8 |  | 4,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 420 | 415,8 |  | 4,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |

Дополнительные и обосновывающие материалы к Муниципальной программе

Общая характеристика текущего состояния.

Бюджетная сфера является одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующая значительную часть бюджетных средств на их оплату.

Основными причинами, вызывающими высокую энергоемкость экономики Атяшевского муниципального района, сдерживающими проведение энергосберегающей политики, являются:

- значительный физический износ энергетического оборудования;

- высокие потери при производстве, передаче и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, высокий расход первичных энергоресурсов;

- ограниченность бюджетных и иных финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий.

Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловлено, во-первых, исполнением федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во-вторых, снижением расходов на оплату потребления энергетических ресурсов.

В течении 2015 года стоимость годового потребления энергоресурсов в социальной сфере составила около 10112,9 тыс. рублей.

В том числе: газа – 5106,81 тыс. рублей;

электроэнергии – 3721,5 тыс.рублей.

Котельные предназначенные для обогрева учреждений в зимний период, являются одними из основных объектов потребления энергоресурсов: природного газа, для получения тепла и электроэнергии для обеспечения нормального функционирования котельных. Именно поэтому, вопросы энергосбережения и энергоэффективности являются наиболее острыми для данных объектов, т.к. в них расходуются наибольшее количество данных энергоресурсов.

Высокий расход первичных энергоресурсов – воды и электроэнергии, обусловлен ветхостью сетей. Определение конкретных мероприятий и направлений развития должно быть определено по результатам разработки схем водоснабжения и электроснабжения сельских поселений Атяшевского муниципального района.

Прогноз конечных результатов реализации Муниципальной программы.

Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов должна позволить снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере и расходы на оплату труда

В ходе реализации Муниципальной программы планируется достичь следующих результатов к 2020 г.:

- снизить потребление энергетических ресурсов на 15%;

- снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере на 10 %;

- снизить расходы на оплату труда в 30 раз, за счет сокращения штата операторов газовых котельных бюджетных учреждений;

- определить перспективы развития сетей водоснабжения и водоотведения в сельских поселениях с учетом внедрения энергосберегающих технологий;

- создать условия для привлечения инвестиций в сферу обеспечения энергетических ресурсов.

Характеристика рисков влияющих на достижение целей Муниципальной программы.

При реализации и для достижения поставленных Муниципальной программой целей необходимо учитывать возможные финансовые, организационные, социальные и прочие риски.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию могут оказать финансовые риски. Могут возникнуть по причине возможного снижения доходов бюджета Атяшевского муниципального района вследствие ухудшения состояния экономики. Риски финансового обеспечения, связаны с финансированием Программы в неполном объеме.

К организационным рискам относится недостаточная квалификации и недобросовестность ответственного исполнителя и участников и недостаточное взаимодействие указанных лиц.

Социальные риски, обусловленные усилением социальной непривлекательности сельской местности и как следствие отток сельского населения в крупные города.

Важнейшими условиями успешной реализации являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, контроль за ходом реализации, совершенствование межведомственного взаимодействия и принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ежегодно с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени реализации основных мероприятий;

оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

9. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы ;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы

Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где:

СРм - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Атяшевского муниципального района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджет Атяшевского муниципального района

Общая оценка эффективности реализации Муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x ЭС.

11. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭМП |  |
| --- | --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |  |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |  |
| Эффективная | 0,8 - 1 |  |
| Высокоэффективная | более 1 | » |

Мероприятия

для включения в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2020 годы по Управлению образования Администрации Атяшевского муниципального района

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | Модернизация газовых котельных бюджетных учреждений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2017 | 2020 | Снижение потребления энергетических ресурсов и расходов на оплату за потребленные энергетические ресурсы Снижение расходов на оплату труда операторов газовых котельных | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. | Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями, Объем потребления электроэнергии бюджетными учреждениями, Расходы на оплату труда операторов котельных |
| 1.1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аловская средняя школа» |  | 2017 | 2017 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атяшевская средняя школа» |  | 2017 | 2017 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Поселковская средняя школа №2» |  | 2017 | 2017 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Козловский детский сад» |  | 2017 | 2017 |  | Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарасовская средняя школа» |  | 2018 | 2018 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сабанчеевская средняя школа» |  | 2018 | 2018 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лобаскинская средняя школа» |  | 2018 | 2018 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Атяшевская ДЮСШ» |  | 2018 | 2018 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Батушевский детский сад» |  | 2018 | 2018 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дюркинская основная школа» |  | 2019 | 2019 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская основная школа» |  | 2019 | 2019 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Селищинская основная школа» |  | 2019 | 2019 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерлейская средняя школа» |  | 2019 | 2019 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Киржеманская средняя школа» |  | 2019 | 2019 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.15 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Птицесовхозский детский сад» |  | 2020 | 2020 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 1.16 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тарасовский детский сад» |  | 2020 | 2020 |  | Замена газовых котлов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. |  |
| 2. | Утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений |  | 2018 | 2020 | Снижение потребления энергетических ресурсов и расходов на оплату за потребленные энергетические ресурсы | Утепление фасадов зданий бюджетных учреждений | Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями, Объем потребления электроэнергии бюджетными учреждениями |
| 2.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лобаскинская средняя школа» |  | 2018 | 2018 |  | Утепление фасадов здания |  |
| 2.2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атяшевская средняя школа» |  | 2018 | 2018 |  | Утепление фасадов здания |  |
| 2.3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сабанчеевская средняя школа» |  | 2019 | 2019 |  | Утепление фасадов здания |  |
| 2.4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аловская средняя школа» |  | 2020 | 2020 |  | Утепление фасадов здания |  |

Согласовано

Заместитель начальника Управления образования

Администрации Атяшевского муниципального района

_________________________Н.Д. Еремкин

Начальник управления строительства,

архитектуры и ЖКХ Администрации

Атяшевского муниципального района                                                                         Д.В. Тикшайкин