П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

От __19.12.2016__                                                                            №_670_

рп.Атяшево

О внесении изменений в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2016 годы»

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года N 837 «Об утверждении Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2016 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Атяшевского

муниципального района                                                                      В.Г. Прокин

Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2016 годы»

Муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2016 годы» изменить и изложить в следующей редакции:

« Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы»

Паспорт

Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы»

| наименование Муниципальной программы | - | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» |
| --- | --- | --- |
| ответственный исполнитель Муниципальной программы | - | управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района |
| соисполнители Муниципальной программы | - |  |
| участники программы | - | Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района» |
| подпрограммы Муниципальной программы | - | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2017 - 2020 годах» |
| цели Муниципальной программы | - | совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплутационных характеристик, обеспечение экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличения эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышения уровня жизни населения. сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории Атяшевского муниципального района |
| задачи Муниципальной программы | - | 1. Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования. 2. Увеличение доли нормативных объемов работ по содержанию и ремонту автодорог. 3. Приведение технических параметров дорог в соответствии с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта. 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах сельских поселений Атяшевского муниципального района; 5. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 6. Разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений Атяшевского муниципального района |
| целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | - | - протяженность участков автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях, увеличится на 8,435 км; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативному состоянию, составит 15,8 км - повышение пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории Атяшевского муниципального района (закупка агитационных плакатов в количестве 8 шт.); - создание условий для повышения обеспечения безопасности дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района (разработка схем дислокации дорожных знаков в количестве 4 шт.). |
| этапы и сроки реализации Муниципальной программы | - | реализация Муниципальной программы рассчитана на 9 лет (с 2014 года по 2022 год) в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. В Муниципальной программе предусматривается четкое осуществление политики в области дорожного хозяйства Атяшевского муниципального района с конкретным распределением мероприятий по всем уровням и направлениям, которые последовательно выполняются на протяжении всего срока ее действия. |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | - | общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014-2022 годах составит 445842,96тыс.рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50,0 тыс.руб.; в 2015 году – 3837,5 тыс.руб.; в 2016 году – 6107,5 тыс.руб.; в 2017 году – 5781,5 тыс.руб.; в 2018 году – 6068,7 тыс.руб.; в 2019 году – 6323,9 тыс.руб. в 2020 году – 6193,86 тыс.руб.; в 2021 году – 5673,1 тыс.руб.; в 2022 году – 5856,9 тыс.руб. Детальная информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района муниципальной программы приведена в Приложении 2 к Муниципальной программе. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района и привлеченных средств бюджетной системы Российской Федерации (средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия в Муниципальной программе не приводятся) |
| ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | В результате реализации Муниципальной программы к 2022 году предполагается увеличить: - протяженность участков автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях, увеличится на 8,435 км; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативному состоянию, составит 15,8 км - повышение пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории Атяшевского муниципального района (закупка агитационных плакатов в количестве 8 шт.); - создание условий для повышения обеспечения безопасности дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района (разработка схем дислокации дорожных знаков в количестве 4 шт.). |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы дорожного хозяйства Атяшевского муниципального района, основные проблемы и прогноз развития дорожной отрасли Атяшевского муниципального района на период 2014-2022 годов

Дорожная политика Атяшевского муниципального района формируется на основе целей и приоритетов социально-экономического и транспортного развития района. Основной целью дорожной политики Атяшевского муниципального района является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, обеспечения экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличения эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышения уровня жизни населения.

Несмотря на достаточно развитую дорожную сеть Атяшевского муниципального района по сравнению с другими районами Республики Мордовия, ее качественные характеристики на целом ряде дорог не соответствуют предъявляемым нормативным требованиям. Проведенный анализ технического состояния существующей сети автомобильных дорог и мостовых переходов, их загрузки движением свидетельствует о том, что в ближайшие годы по мере возрастания интенсивности движения целый ряд дорог не сможет обеспечить пропуск ожидаемых транспортных потоков без улучшения технического состояния существующей транспортной сети и строительства новых направлений.

Цель муниципальной программы соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития района и республики. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик обеспечит вклад в экономический рост и спрос на автотранспортные перевозки, увеличит эффективность использования природно-ресурсного потенциала и повысит уровень жизни населения.

К приоритетным задачам Муниципальной программы относятся:

- сохранение существующей сети автодорог;

- приведение технических параметров автодорог в соответствии с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;

- выход на нормативные объемы работ по содержанию и ремонту автодорог, позволит обеспечить высокие потребительские свойства сети автодорог;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автодорог и их содержание.

Совершенствование сети автодорог способствует решению проблем функционирования и развития агропромышленного комплекса и улучшению социальных условий жизни сельского населения.

Особое внимание будет уделено реконструкции автодорог, которые не требуют повышения категории, но с существующей труднопроходимостью требуют усиления дорожных одежд, а также ремонта мостов, совершенствования системы водоотвода, перестройки отдельных участков для обеспечения нормативных требований, устройства дорожной разметки, ограждений, другого инженерного обустройства автодороги. На всех автодорогах должно проводиться эффективное содержание, обеспечивающее уход и сохранность сооружений при оптимальном расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов.

Одновременно в короткие сроки решить все перечисленные задачи не представляется возможным из-за ограниченности финансовых ресурсов.

Предложения по развитию сети автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района сформированы с учетом приведения структуры дорожной сети в соответствии с требованиями действующего законодательства в области разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Современный этап развития России связан с реформированием ее экономики, образованием различных форм собственности, переходом на новые хозяйственные отношения. Соответствующие этим реформам перемены непосредственно затрагивают и дорожное хозяйство страны.

До введения в действие Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» согласно Постановлению Правительства РФ «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» от 24 декабря 1991 г. №61 автомобильные дороги, расположенные в Российской Федерации, делились на федеральные и региональные.

Введение в действие Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ “Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, предусматривающих разграничение ответственности за состояние и развитие автомобильных дорог между органами государственной власти различных уровней и местного самоуправления, потребовало принятия новой классификации автомобильных дорог.

В целях приведения структуры дорожной сети, системы управления и финансирования автомобильных дорог общего пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства в области разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления была разработана новая классификация автомобильных дорог, предусматривающая переход от двухуровневой к трехуровневой дорожной сети, включающей, помимо дорог федерального и регионального значения, муниципальные дороги общего пользования, которые дополняют действующую сеть автомобильных дорог общего пользования.

Согласно Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ “Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, автомобильные дороги общего пользования классифицированы по принадлежности на автомобильные дороги:

- относящиеся к собственности Российской Федерации (автомобильные дороги федерального значения);

- относящиеся к собственности субъектов Российской Федерации (автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, за исключением автомобильных дорог федерального значения);

- относящиеся к собственности муниципальных образований, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера в (автомобильные дороги местного значения, за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения), включая относящиеся к собственности: поселений (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов); муниципальных районов (автомобильные дороги, расположенные между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов); городских округов (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов, а также между населенными пунктами); относящиеся к частной и иным формам собственности.

При этом, с 1 января 2015 года Федеральным законом от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ “О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по осуществлению дорожной деятельности в сельских поселениях возложены на органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района.  Характеристика автомобильных дорог, расположенных на территории Атяшевского муниципального района, приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Характеристика автомобильных дорог, расположенных на территории Атяшевского муниципального района

| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Протяженность, км | Из них, автодороги с твердым покрытием (асфальтобетон, щебень, ж/б плиты), км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автомобильные дороги федерального значения | 0 | 0 | 0 |
| 2 | автомобильные дороги регионального и (или) межмуниципального значения Республики Мордовия | 34 | 187,7 | 168,1 |
| 3 | автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| 4 | автомобильные дороги местного значения сельских поселений Атяшевского муниципального района | 210 | 201,4 | 62,1 |
| 5 | автомобильные дороги местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района | 38 | 31,1 | 21,0 |
| ИТОГО: |  | 282 | 420,2 | 251,2 |

Раздел 2. Приоритеты и цели в сфере дорожного хозяйства Атяшевского муниципального района, цели и задачи Муниципальной программы, прогноз развития автомобильных дорог местного значения и макроэкономические показатели по итогам Муниципальной программы

Муниципальная программа подразумевает применение системного подхода.

К приоритетным направлениям реализации Муниципальной программы относятся:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

увеличение объемов ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения;

увеличение объемов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

постепенное доведение объемов финансирования содержания автомобильных дорог до утвержденного норматива;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Цели Муниципальной программы – совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышение уровня жизни населения.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи:

сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

увеличение объемов ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения;

увеличение доли нормативных объемов работ по содержанию и ремонту автодорог;

приведение технических параметров дорог в соответствие с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;

проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и переходным типом покрытия, а также их капитальный ремонт и ремонт;

разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

В случае достижения поставленных целей предполагается добиться увеличения протяженности участков автомобильных дорог местного значения, прошедших капитальный ремонт и ремонт и уменьшения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей;

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результативности реализации Муниципальной программы могут уточняться в установленном порядке.

Решение задач по приведению сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также искусственных сооружений (мостовые переходы, водопропускные трубы) в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Атяшевского муниципального района, обеспечение ее функционирования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения будут осуществляться по настоящей Муниципальной программе и подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2017-2020 годах». Развитие сети автомобильных дорог общего пользования планируется обеспечивать за счет мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений обозначены в поручении Президента Российской Федерации от 22.12.2012 N Пр-3410 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о принятии необходимых мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающих в ближайшее десятилетие увеличение объемов их строительства и реконструкции в два раза по сравнению с периодом 2003 – 2012 годов.

В рамках Муниципальной программы достижений макроэкономических показателей не планируется.

## Раздел 3. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы

По окончании реализации муниципальной программы,  в населенных пунктах сельских поселений Атяшевского муниципального района будет  отремонтировано 15,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, доля протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 2022 году снизится до 19 %. Прогнозируется ввести в эксплуатацию 8,435 км новых и прошедших реконструкцию автомобильных дорог местного значения.

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которые относятся к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

Раздел 4. Сроки реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 9 лет (с 2014 года по 2022 год) в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. В Муниципальной программе предусматривается четкое осуществление политики в области дорожного хозяйства Атяшевского муниципального района с конкретным распределением мероприятий по всем уровням и направлениям, которые последовательно выполняются на протяжении всего срока ее действия.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

Мероприятие 1. Подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог

Ежегодно в период с 2017 по 2022 годы будут размещаться муниципальные заказы на выполнение работ по подготовке проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог исходя из прогнозного плана строительства, реконструкции автомобильных дорог. Данное мероприятие необходимо для выполнения в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Земельного кодекса Российской Федерации, которые обязывают разрабатывать вышеуказанные документы в случае оформления земельных участков под строительство, реконструкцию линейных объектов.

Мероприятие 2. Подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог

Ежегодно в период с 2017 по 2022 годы будут размещаться муниципальные заказы на выполнение работ по подготовке межевых планов для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог исходя из прогнозного плана строительства, реконструкции автомобильных дорог. Данное мероприятие необходимо для выполнения в соответствии с нормами Земельного кодекса Российской Федерации

Мероприятие 3. Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог необходима подготовка инженерно-геологических изысканий и проектной документации в случае, строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог, а в случае ремонта – разработка локальных смет на ремонт автодорог. Данные мероприятия будут выполняться ежегодно. Подготовка документов будет выполняться в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», строительными нормами и правилами, другими нормативными и ненормативными правовыми актами.

Мероприятие 4. Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания,  в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Получение заключения государственной экспертизы и результатов инженерно-геологических изысканий является обязательным при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог, а в случае получения средств федерального бюджета является также обязательным при ремонте автомобильных дорог местного значения. В случае получения средств федерального бюджета на  ремонт автомобильных дорог местного значения необходимо получение заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости. Вышеуказанные нормы закреплены в Градостроительном кодексе Российской Федерации и других нормативных правовых актах.

Мероприятие 5. Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

В Республике Мордовия Постановлением Правительства Республики Мордовия от 26 декабря 2011 года №518 «Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Мордовия» предусмотрено предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, развитие улично-дорожной сети бюджетам муниципальных образований Республики Мордовия. Реализуется Государственная программа Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог» (утв. Постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. N 453), в которой также заложены мероприятия по предоставлению субсидий Дорожного фонда Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований.

Мероприятие №5 предполагает участие Атяшевского муниципального района в получении указанных субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения из республиканского бюджета Республики Мордовия, при обязательном софинансировании мероприятия из бюджета Атяшевского муниципального района.

Данное направление является основным механизмом реализации Муниципальной программы при строительстве и реконструкции автомобильных дорог местного значения, так как строительство, реконструкция автомобильных дорог местного значения, как самые затратные мероприятия, потребуют значительного вложения средств, которыми бюджет Атяшевского муниципального района не обладает.

Одним из важных направлений настоящего мероприятия является выполнение работ по строительству и реконструкции подъездных дорог к кладбищам в населенных пунктах сельских поселений Атяшевского муниципального района.

.

Мероприятие 6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

Большинство средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района в период реализации Муниципальной программы будут направлены на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения.

Очередность проведения ремонта автомобильных дорог в Муниципальной программе предусмотрена исходя из анализа технического состояния автомобильных дорог, мостовых переходов, водопропускных труб на момент разработки Муниципальной программы. Также учтены такие важнейшие факторы, как численность населения в населенных пунктах сельских поселений Атяшевского муниципального района и обращения жителей района в органы власти о ремонте автомобильных дорог.

Мероприятие также предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления сельских поселений в соответствии с соглашениями о передаче осуществления части  полномочий по решению вопроса местного значения по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения

Мероприятие 7. Подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги.

В соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ для ввода в эксплуатацию построенных и реконструированных автомобильных дорог необходим технический план объекта капитального строительства.

Настоящее мероприятие важно для постановки автомобильных дорог на кадастровый учет и последующей регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги местного значения.

Мероприятие 8. Содержание автомобильных дорог.

Мероприятие предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления сельских поселений в соответствии с соглашениями о передаче осуществления части  полномочий по решению вопроса местного значения по содержанию автомобильных дорог местного значения. На эти цели из Дорожного фонда Атяшевского муниципального района ежегодно выделяются средства. Планируемый объем средств, предоставляемых органам местного самоуправления поселений, для содержания автомобильных дорог приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Планируемый объем средств, предоставляемых органам местного самоуправления поселений, для содержания автомобильных дорог

тыс.руб.

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 797,2 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 |

ИТОГО: 9305,7 тыс.руб.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, которые включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации Муниципальной программы.

Во исполнение норм  Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2016-2017 годах планируется принять следующие муниципальные правовые акты:

- об осуществлении органами местного самоуправления Атяшевского муниципального района муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

- о размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований бюджета Атяшевского муниципального района на указанные цели;

- об утверждении Плана дорожных работ в Атяшевском муниципальном районе (ежегодно, в соответствии  Планом реализации Муниципальной программы).

В процессе реализации Муниципальной программы будут также приниматься иные нормативные и ненормативные правовые акты, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и обеспечивающие выполнение программных мероприятий.

Раздел 7. Перечень и краткое описание муниципальных программ и подпрограмм

Муниципальная программа содержит одну подпрограмму: «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2017 – 2020 годах».

Как и Муниципальная программа, указанная подпрограмма нацелена на достижение стратегической цели Атяшевского муниципального района – повышение уровня и качества жизни населения района.

Раздел 8. Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы

Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы приведен в Приложении 1 к Муниципальной программе.

Раздел 9. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав целевых показателей и индикаторов Муниципальной программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Муниципальной программы;

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

минимизацию количества показателей (индикаторов);

наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Раздел 10. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета  Атяшевского муниципального района муниципальной программы

общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014-2022 годах составит 445842,96тыс.рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50,0 тыс.руб.;

в 2015 году – 3837,5 тыс.руб.;

в 2016 году – 6107,5 тыс.руб.;

в 2017 году – 5781,5 тыс.руб.;

в 2018 году – 6068,7 тыс.руб.;

в 2019 году – 6323,9 тыс.руб.

в 2020 году – 6193,86 тыс.руб.;

в 2021 году – 5673,1 тыс.руб.;

в 2022 году – 5856,9 тыс.руб.

Детальная информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета  Атяшевского муниципального района муниципальной программы приведена в Приложении 2 к Муниципальной программе.

Раздел 11. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

При реализации и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия, секвестированием бюджетных расходов. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий.

Меры управления рисками реализации основываются на следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках подпрограммы возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, а также на основе:

обеспечения эффективной координации деятельности всех заинтересованных организаций, участвующих в реализации мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.

Раздел 12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период.

Оценка эффективности выполнения проводится для обеспечения ответственного исполнителя и соисполнителя оперативной информацией о промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке коррективов непосредственно в Правительство Республики Мордовия.

Периодичность оценки эффективности выполнения определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга достижения показателей, выполнения мероприятий, поступления и расходования предусмотренных по подпрограмме финансовых средств.

Эффективность выполнения оценивается по двум критериям:

степень достижения целей в целом за весь период ее реализации;

степень реализации мероприятий, а также степень достижения запланированных результатов реализации в отчетном году (результативность реализации).

При этом оценка эффективности основана на оценке ее результативности с учетом реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы реализации данной.

Учитывая специфичность реализации и факторы, влияющие на уровень достижения показателей, многие из которых находятся вне сферы регулирования, перевыполнение запланированных показателей не может рассматриваться как следствие неэффективного планирования.

Полученная информация о ходе и промежуточных результатах реализации носит обобщенный характер. Соответствующая оценка осуществляется финансово-экономическими подразделениями ответственного исполнителя. В ходе оценки проводится анализ размеров и причин возникновения экономии или недостачи бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию.

По итогам оценки делается вывод о признании организации распределения и расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию:

эффективной;

в целом эффективной;

неэффективной.

Основные показатели, характеризующие эффективность реализации:

- протяженность вновь построенных и прошедших реконструкцию участков автомобильных дорог местного значения;

- протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения;

Оценка эффективности реализации мероприятий, финансирование которых ведется за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района, производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей с их целевыми значениями.

При оценке выполнения плана проводится сравнение:

фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными;

фактически полученных результатов с ожидаемыми. Применяется следующая формула:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

n – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или, СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Оценка осуществляется по каждому мероприятию.

При реализации в установленные сроки не менее 75% запланированных мероприятий степень выполнения плана признается эффективной.

Степень выполнения мероприятий считается в целом эффективной в случае выполнения в установленные сроки не менее 50% запланированных.

При более низких показателях выполнения мероприятий по реализации работа считается неэффективной.

Неэффективная оценка выполнения мероприятий плана реализации подлежит дополнительной проверке, в ходе которой проводится анализ, а также выясняются причины неисполнения (нарушения сроков), несоответствия полученных результатов плановым.

Эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района рассчитывается для каждой муниципальной программы (подпрограммы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/Ссуз,

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Атяшевского муниципального района;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджет Атяшевского муниципального района а.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы (муниципальной целевой программы) из средств бюджета Атяшевского муниципального района составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы).

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы);

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы (муниципальной целевой программы);

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Раздел 13. План реализации Муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

План реализации Муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период приведен в Приложении 2 к Муниципальной программе.

Приложение 1 к Муниципальной программе

Сведения о целевых индикаторах и показателей Муниципальной программы (дороги местного значения сельских поселений Атяшевского муниципального района)

Таблица 1  к Приложению 1 Муниципальной программы

| Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003-2012 годы | 2013-2022 годы | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Атяшевского муниципального района | км | 201,4 | 209,835 | 0 | 0 | 1,015 | 0 | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 0,90 | 2,0 |

Таблица 2  к Приложению 1 Муниципальной программы

| Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003-2012 годы | 2013-2022 годы | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 201,4 | 217,2 | 0 | 0 | 1,71 | 1,71 | 1,17 | 2,01 | 1,94 | 2,88 | 1,29 | 3,09 |

Приложение 2  к Муниципальной программе

Таблица 1 Приложения 2

Ресурсное обеспечение

Муниципальной программы за счет средств бюджета  Атяшевского муниципального района

| Номер мероприятия | Года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ВСЕГО |
| Мероприятие 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,6 | 83,7 | 94,0 | 45,3 | 84,5 | 404,1 |
| Мероприятие 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38,4 | 36,3 | 44,3 | 18,8 | 28,5 | 216,3 |
| Мероприятие 3 | 0 | 0 | 450 | 407,5 | 278,1 | 194,4 | 314,7 | 133,1 | 125,7 | 1903,5 |
| Мероприятие 4 | 0 | 0 | 0 | 168,5 | 82,6 | 79,9 | 133,1 | 44,8 | 45,6 | 554,5 |
| Мероприятие 5 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 152,2 | 72,4 | 35,3 | 150,2 | 68,6 | 528,7 |
| Мероприятие 6 | 0 | 2990,3 | 4442,0 | 3940,0 | 4155,3 | 4241,7 | 4310,5 | 4043,1 | 4224,5 | 32347,4 |
| Мероприятие 7 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 | 46,46 | 22,3 | 64,0 | 632,9 |
| Мероприятие 8 | 0 | 797,2 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 | 9305,7 |
| ИТОГО | 50 | 3837,5 | 6107,5 | 5781,5 | 6068,7 | 6323,9 | 6193,86 | 5673,1 | 5856,9 | 45842,96 |

Таблица 2 Приложения 2

План реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета  Атяшевского муниципального района по мероприятиям

тыс.руб.

| Наименование автомобильной дороги | Года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| Мероприятие 1. Подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Автомобильная дорога по ул.Трокске в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Автомобильная дорога по ул.Юбилейная в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84,5 |
| Подготовка проекта планировки и межевания линейного объекта «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Низовка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,2 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Автомобильная дорога по ул.М.Горького в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 41,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,6 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Каменка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Капасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,3 |  | 0 |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Автомобильная дорога по ул.Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 44,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Автомобильная дорога по ул.Чапаева в с.Алашеевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 80,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Автомобильная дорога по ул.Солнечная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Автомобильная дорога по ул.Есенина в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района» Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Шейн-Майданы Атяшевского муниципального района» Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 319,5 | 96,6 | 83,7 | 94,0 | 45,3 |  | 84,5 |
| Мероприятие 2. Подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги по ул.Трокске в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,2 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги по ул.Юбилейная в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28,5 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Низовка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги по ул.М.Горького в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Каменка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 24,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Капасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,8 |  | 0 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги по ул.Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,3 | 0 |  | 0 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги по ул.Чапаева в с.Алашеевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 38,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога по ул.Солнечная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги по ул.Есенина в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка межевого плана земельного участка под строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Шейн-Майданы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 138,7 | 38,4 | 36,3 | 44,3 | 18,8 |  | 28,5 |
| Мероприятие 3. Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги по ул.Трокске в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Напольная в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 65,0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги по ул.Юбилейная Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99,9 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Низовка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,5 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги по ул.М.Горького в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 80,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Каменка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка сметной документации на ремонт мостового перехода по ул.Советская в с.Каменка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Капасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,9 |  | 0 |
| Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул.Московская в с.Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,1 | 0 |  | 0 |
| Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул.Ульянова в с.Наборные Сыреси Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,2 |  | 0 |
| Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Наборные Сыреси Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |  | 0 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги по ул.Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,3 | 0 |  | 0 |
| Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул.Полевая в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11,7 |
| Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в д.Старое Баево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 |  | 0 |
| Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул.Советская с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14,1 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги по ул.Чапаева в с.Алашеевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул.Полевая в с.Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 0 |  | 0 |
| Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога по ул.Солнечная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога по ул.Есенина в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Шейн-Майданы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 95 | 140 | 407,5 | 278,1 | 194,4 | 314,7 | 133,1 |  | 125,7 |
| Мероприятие 4. Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект» Строительство автомобильной дороги по ул.Трокске Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,3 | 0 | 0 |  | 0 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект» Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 28,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: «Строительство автомобильной дороги по ул.Юбилейная в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45,6 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Низовка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,6 | 0 | 0 |  | 0 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: «Строительство автомобильной дороги по ул.М.Горького в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия « | 0 | 0 | 0 | 35,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,2 | 0 |  | 0 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Каменка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 44,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Капасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,8 |  | 0 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект»Строительство автомобильной дороги по ул.Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,9 | 0 |  | 0 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект»Строительство автомобильной дороги по «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект»Строительство автомобильной дороги по ул.Чапаева в с.Алашеевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 44,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект»Строительство автомобильной дороги по ул.Солнечная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 44,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: «Строительство автомобильной дороги по ул.Есенина в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект»Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Шейн-Майданы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 52,5 | 168,5 | 82,6 | 79,9 | 133,1 | 44,8 |  | 45,6 |
| Мероприятие 5. Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Трокске в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,2 | 0 |  | 0 |
| Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Рабочая в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Низовка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,1 | 0 |  | 0 |
| Строительство автомобильной дороги по ул.М.Горького в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,9 |  | 0 |
| Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Каменка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Капасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18,3 |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,3 |  | 50,3 |
| Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Чапаева в с.Алашеевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Солнечная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Есенина в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,3 | 0 | 0 |  | 0 |
| Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Шейн-Майданы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,1 | 0 | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 35,2 | 0 | 115,0 | 152,2 | 72,4 | 35,3 | 150,2 |  | 68,6 |
| Мероприятие 6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Напольная в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886,1 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Мордовские Сыреси Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 1040,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 1423,1 | 2134,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Ульяновская в с Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Кочеткова д.Чебудасы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728,6 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская в с.Русские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639,2 | 0 |  | 0 |
| Ремонт мостового перехода через р.Сарка в с.Дюрки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 458,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт мостового перехода по ул.Советская в с.Каменка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 346,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в с.Капасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 1116,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт водопропускных труб по ул.Фрунзе в с.Капасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 235,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Московская в с.Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030,1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильных дорог по ул.Ленина, ул.Советская в с.Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 1426,6 | 1398,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,2 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Ульянова в с Наборные Сыреси Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 587,1 |
| Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с Наборные Сыреси Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 695,1 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Калинина в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 1500,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкина в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 837,8 |
| Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в д.Старое Баево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 443,1 |
| Ремонт автомобильной дороги в с.Знаменское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550,6 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Ушаковка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400,3 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская в с.Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814,3 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1661,4 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262,7 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 797,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Полевая в с.Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,6 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Лесная, Молодежная Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120,7 | 0 |  | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Санаторная в с.Шейн-Майданы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 2849,7 | 4572,5 | 4454,7 | 4555,8 | 4277,7 | 4310,5 | 4043,1 |  | 4224,5 |
| Мероприятие 7. Подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства «Автомобильная дорога по ул.Трокске в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,3 |  | 0 | 0 |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 21,8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Низовка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,3 |  | 0 | 0 |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.М.Горького в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22,3 | 0 |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Каменка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Капасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25,6 |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства «Автомобильная дорога по ул.Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38,4 |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 28,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства «Автомобильная дорога по ул.Чапаева в с.Алашеевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства «Автомобильная дорога по ул.Солнечная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства «Автомобильная дорога по ул.Есенина в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Шейн-Майданы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,6 | 0 |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 174,6 | 53,52 | 46,46 |  | 22,3 | 64,0 |
| Мероприятие 8. Содержание автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений (переданные полномочия) | 0 | 797,2 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 | 1215,5 |  | 1215,5 | 1215,5 |

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2017 – 2020 годах» Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2017-2022 годы»

Паспорт

Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2016 – 2020 годах» Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2017-2022 годы» (далее – Подпрограмма)

| ответственный исполнитель Подпрограммы | - | управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| соисполнители Подпрограммы | - | Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района «Центр обслуживания муниципальных учреждений» |
| участники Подпрограммы | - | Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района» Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | в соответствии с разделами Подпрограммы |
| цели Подпрограммы | - | сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории Атяшевского муниципального района |
| задачи Подпрограммы | - | формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений Атяшевского муниципального района |
| целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - | повышение пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории Атяшевского муниципального района; создание условий для повышения обеспечения безопасности дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района (разработка схемы дислокации дорожных знаков). |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | - | реализация Подпрограммы рассчитана на 4 года (с 2017 года по 2020 год) в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. В Подпрограмме предусматривается четкое осуществление политики в области безопасности дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района с конкретным распределением мероприятий по всем уровням и направлениям, которые последовательно выполняются на протяжении всего срока ее действия. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | - | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2017-2020 годах составит 415,6 тыс.рублей, в том числе по годам: в 2017 году – 103,9 тыс.руб.; в 2018 году – 103,9 тыс.руб.; в 2019 году – 103,9 тыс.руб. в 2020 году – 103,9 тыс.руб.; финансирование осуществляется за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района |
| ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | – | В результате реализации Подпрограммы к 2020 году предполагается: - разработать схему дислокации дорожных знаков для всех автомобильных дорог местного значения крупных населенных пунктов сельских поселений, в целях создания предпосылок для повышения безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе; - провести мероприятия (с закупкой агитационных материалов) по формированию у детей навыков безопасного поведения на автомобильных дорогах. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы

Аварийность на автомототранспорте – сложная и многоплановая проблема, занявшая одно из ведущих мест в ряду важнейших социальных, экономических и демографических задач, стоящих перед обществом и государством. Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, повышения качества жизни и содействия региональному развитию.

Начиная с 2007 года, в последующие пять лет на территории Республики Мордовия наблюдалось неуклонное снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Аналогичная тенденция характерна и для числа раненых в ДТП людей. Однако число погибших в результате ДТП выглядит несколько иначе. Если в 2007 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 215 человек, в 2008 году отмечалось увеличение до 221 человека, то в последующие годы смертность в результате ДТП уменьшилась до 193 человека в 2009 году и 177 – в 2010 году. В 2011 году при снижении количества ДТП и раненых в них граждан произошел незначительный рост числа погибших в ДТП людей (с 177 до 178). Несмотря на предпринимаемые меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, в 2012 году ситуация с состоянием аварийности в Мордовии, как и в целом по России, осложнилась: увеличилось количество ДТП, погибших и раненых в них людей. В 2012 году зарегистрирован наибольший уровень числа погибших в результате ДТП – 219 человек.

На территории Атяшевского муниципального района также наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий: по сравнению с 2012 количество ДТП в 2013 году на дорогах возросло на 12,5%, рост числа погибших увеличился на 50%.

Раздел 2. Приоритеты и цели Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы, прогноз развития автомобильных дорог местного значения и макроэкономические показатели для достижения целей обеспечения безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе

Целью Подпрограммы является сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, на территории Атяшевского муниципального района

Достижение заявленной цели предполагает выполнение следующих задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений Атяшевского муниципального района.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей подпрограммы: снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

Подпрограмма рассчитана на 2017 – 2020 годы.

## Раздел 3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы

По окончании реализации Подпрограммы,  в населенных пунктах сельских поселений Атяшевского муниципального района будет  обеспечена разработка схемы дислокации дорожных знаков и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах на период действия Подпрограммы.

Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 4 года (с 2017 года по 2020 год) в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. В Подпрограмме предусматривается четкое осуществление политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района с конкретным распределением мероприятий по всем уровням и направлениям, которые последовательно выполняются на протяжении всего срока ее действия.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Мероприятие 1. Разработка схемы дислокации дорожных знаков:

Ежегодно, в период с 2017 по 2020 годы будут размещаться муниципальные заказы на выполнение работ по разработке схемы дислокации дорожных знаков на автомобильные дороги местного значения крупных населенных пунктов сельских поселений.

Мероприятие 2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах: ежегодно, в период с 2017 по 2020 годы будут направляться средства на закупку агитационных материалов для формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, которые включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации Подпрограммы.

В процессе реализации Подпрограммы будут приниматься нормативные и ненормативные правовые акты, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и обеспечивающие выполнение подпрограммных мероприятий.

Раздел 7. Перечень и краткое описание Подпрограммы

Как и Муниципальная программа, Подпрограмма нацелена на достижение стратегической цели Атяшевского муниципального района – повышение уровня и качества жизни населения района.

Раздел 8. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведен в Приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел 9. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав целевых показателей и индикаторов Подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить:

наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Подпрограммы программы;

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

минимизацию количества показателей (индикаторов);

наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Раздел 10. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета  Атяшевского муниципального района Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы Муниципальной программы в 2017-2020 годах за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района составит Подпрограммы в 2017-2020 годах составит 415,6 тыс.рублей, в том числе по годам:

в 2017 году – 103,9 тыс.руб.;

в 2018 году – 103,9 тыс.руб.;

в 2019 году – 103,9 тыс.руб.

в 2020 году – 103,9 тыс.руб.;

Детальная информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета  Атяшевского муниципального района Подпрограммы приведена в Приложении 3 к Подпрограмме.

Раздел 11. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

При реализации настоящей Подпрограммы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать определенные риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы является минимизация этих рисков. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Внутренние риски, связаны с неэффективностью организации и управления процессом реализации положений программных мероприятий, неэффективностью использования бюджетных средств, неэффективностью и необоснованностью перераспределения средств, определенных Подпрограммой, а также отсутствием или недостаточностью межведомственной координации в ходе реализации Подпрограммы.

Внешние риски связаны с недостаточностью бюджетного финансирования Подпрограммы, вызваны различными причинами, в т. Ч. возникновением бюджетного дефицита.

Мерами по снижению указанных рисков должны стать разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных мероприятий, эффективное использование бюджетных средств, а также оперативное реагирование путем заложения мероприятий в Подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы, а также на основе обеспечения эффективности координации заинтересованных муниципальных органов власти, общественных объединений и организаций, участвующих в реализации мероприятий Подпрограммы.

.

Раздел 12. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы заключается в сохранении жизни участникам дорожного движения и предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Эффективность Подпрограммы определяется путем интегральной оценки эффективности отдельных программных мероприятий, при этом их результативность оценивается исходя из соответствия достигнутых результатов поставленной цели и значениям целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы выражается качественными и количественными параметрами, характеризующими улучшение экономических и финансовых показателей, а также показателей, влияющих на улучшение демографической ситуации (уменьшение смертности, в том числе детской смертности), снижение в результате реализации программных мероприятий социально-экономического ущерба от смертности населения.

Подпрограмма разработана в продолжение Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог на 2014-2022 годы», в которой расчет социально-экономической и бюджетной эффективности реализован на основе данных о численности лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, расходовании средств республиканского бюджета Республики Мордовия и бюджета Атяшевского муниципального района.

Расчет эффективности затрат средств бюджета Атяшевского муниципального района на реализацию мероприятий Подпрограммы рассчитывается по формуле:

х 100%, где:

- - суммарный предотвращенный ущерб в результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2017 - –020 годах;

- З - –уммарные и консолидированные затраты федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия,   бюджета Атяшевского муниципального района  в рамках Подпрограммы в 2017 - –020 годах.

Раздел 13. План реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период

План реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период приведен в Приложении 3 к Подпрограмме.

Приложение 1 к Подпрограмме

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период

| Показатели и индикаторы и показатели | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ВСЕГО: |
| Разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Закупка агитационных материалов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| ИТОГО: |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

Приложение 2 к Подпрограмме

Основные мероприятия  Подпрограммы

| Наименование мероприятия | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV квартал 2017 | IV квартал 2018 | IV квартал 2019 | IV квартал 2020 | ВСЕГО |
| Разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Закупка агитационных материалов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| ИТОГО: |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

Приложение 3 к Подпрограмме

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета  Атяшевского муниципального района Подпрограммы

| Наименование мероприятия | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV квартал 2017 | IV квартал 2018 | IV квартал 2019 | IV квартал 2020 | ВСЕГО |  |
| Разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений | тыс.руб. | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 99,9 |  |
| Разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений | тыс.руб. | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 99,9 |  |
| Разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений | тыс.руб. | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 99,9 |  |
| Разработка схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 99,9 | 99,9 |  |
| Закупка агитационных материалов | тыс.руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |  |
| ИТОГО: |  | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 415,6 | .» |