Отчет о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» за 2016 год

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (утв. постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.12.2013 г. №836) разработана с целью повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере района и сокращения бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами. Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района

Достижению целей программы способствует выполнение в бюджетных учреждениях следующих мероприятий:

- установка и замена приборов учета;

- замена оборудования на энергосберегающее;

- утепление зданий.

Для реализации данных мероприятий в 2016 году, программой предусмотрены 6991,7 тыс.руб. в том числе 50 тыс.руб. средства местного бюджета Атяшевского муниципального района.

Данные мероприятия планировались с учетом софинансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия и местного бюджета Атяшевского муниципального района.

По причине отсутствия софинансирования, мероприятия за счет программы из местного бюджета не финансировались и в большинстве своем не исполнены.

Степень реализации основных мероприятий составила 0%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат - 0%

Оценка эффективности использования средств - 0%

Общая степень достижения целей программы – 154,2%

За счет рационального потребления энергетических ресурсов удалось перевыполнить плановые значения показателей целевых индикаторов.

Несмотря на перевыполнение показателей целевых индикаторов, уровень эффективности реализации программы составил 0%, Так как, показатели достигнуты не за счет выполнения программных мероприятий. Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016 годы», признана неэффективной

| Информация по выполнению основных мероприятий за 2016 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2016 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2016 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2016 г. | Фактическое значение за 2016 г. | Степень достижения целевого значений, % |  |
| 1 | 2 | 3= 2/1*100% | 4 | 5 | 6 | 7= 6/5*100% | 8= 3/7*100% | 9 | 10 | 11 | 12= 11/10*100% | 13= общая степень достижения цели* 8столбец/100% |
| 4 | 0 | 0 | всего: | 6 991,7 | 0 | 0 | 0 | 1. Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ, % | 4 | 3,9 | 102,6 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Экономия ЭЭ в натуральном выражении, тыс.кВт | 12 | 15 | 125 |  |
|  |  |  | респуб-кий бюджет | 6 941,7 | 0 | 0 | 0 | 3. Экономия ЭЭ в стоимостном выражении, тыс.руб | 17,8 | 63,75 | 358,1 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 4. Экономия ТЭ в натуральном выражении, Гкал | 10 | 2 | 20 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 Экономия ТЭ в стоимостном выражении, тыс.руб | 9,5 | 4,3 | 45,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Экономия воды в натуральном выражении, тыс.куб.м | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Экономия воды в стоимостном выражении, тыс.руб | 8,4 | 13,57 | 161,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс.куб.м | 13 | 15 | 115,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Экономия природного газа в стоимостном выражении, тыс.руб | 19,58 | 70,5 | 360,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 154,2 |  |

В конце 2016 года ответственным исполнителем программы проведен анализ эффективности реализации, который показал неэффективность Муниципальной программы.

По итогам работы, в Муниципальную программу были внесены изменения (утв. Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 19 декабря 2016 г. №668)