Отчет о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» за 2016 год

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района от 19 декабря 2016 года № 670 в целях совершенствования и развитие сети автомобильных дорог местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:

Мероприятие 1 - подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог;

Мероприятие 2 - подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог;

Мероприятие 3 - выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 4 - получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 5 - софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 6 - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

Мероприятие 7 - подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги.

Мероприятие 8 - содержание автомобильных дорог.

В 2016 году согласно плана реализации, в рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

В рамках мероприятия 3 -Подготовлена проектная документации на строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Андреевка и автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Мордовские Сыреси Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, проектная документация на ремонт мостового перехода на автомобильной дороге в с.Каменка, мостового перехода на автомобильной дороге в с.Дюрки, водопропускных труб на автомобильной дороге в с.Капасово.

В рамках мероприятия 4 проведена государственная экспертиза на данную проектную документацию.

Проведены работы по ремонту мостового перехода на автомобильной дороге в с.Каменка, мостового перехода на автомобильной дороге в с.Дюрки, водопропускных труб на автомобильной дороге в с.Капасово, оплачены проведенные в 2015 году работы по ремонту автомобильных дорог по ул.Ленина и ул.Советская в с.Киржеманы и автомобильной дороге по ул.Советская в с.Атяшево - Мероприятие 6

Также в зимний период осуществлялась очистка дорог от снега и в летний период выравнивание проезжей части автомобильных дорог без твердого покрытия - Мероприятие 8

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района

| Информация по выполнению основных мероприятий за 2016 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2016 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2016 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2016 г. | Фактическое значение за 2016 г. | Степень достижения целевого значений, % |  |
| 1 | 2 | 3= 2/1*100% | 4 | 5 | 6 | 7= 6/5*100% | 8= 3/7*100% | 9 | 10 | 11 | 12= 11/10*100% | 13= общая степень достижения цели* 8столбец/100% |
| 4 | 4 | 100 | всего: | 4 433,8 | 4 367,6 | 98,5 | 101,5 | 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, км | 0 | 0 | 100 | 52,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта и ремонта, км | 1,71 | 0,05 | 2,9 |  |
|  |  |  | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 433,8 | 4 367,6 | 98,5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 51,5 |  |

По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 52,2%. Программа имеет удовлетворительный уровень эффективности