Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы» за 2016 год

Программа утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 4 марта 2016 года № 58. Включает в себя подпрограмму «Обращение с отходами производства и потребления на 2016-2018 годы» Разработчик Программы и ответственный исполнитель Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижение целей Программы, разработаны следующие программные мероприятия:

Оформление бесхозяйных сетей для последующей передачи в концессию;

Перевод нежилого помещения в жилое по адресу р.п.Атяшево, ул.Ленина, д.12 А для дальнейшего использования в качестве многоквартирного дома;

Рекультивация полигона твердых коммунальных и промышленных отходов.

В рамках данных мероприятий на 2016 год, запланировано выполнение следующих работ:

в рамках мероприятия Оформление бесхозяйных сетей для последующей передачи в концессию:- разработка межевых планов на земельные участки на которых находятся инженерные сети и объекты согласно Таблице 1 муниципальной программы,

- разработка технических планов на инженерные сети и объекты,

- постановка на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества;

в рамках мероприятия Подпрограммы Рекультивация полигона твердых коммунальных и промышленных отходов: - проведение инженерно-геологических изысканий,

- разработка проектно-сметной документации.

Данные мероприятия могли быть выполнены только в случае финансирования в полном объеме заложенном в Программе в порядке софинансирования из республиканского и местного бюджетов.

Согласно Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 24 декабря 2015 года № 47 «О бюджете Атяшевского муниципального района на 2016 год», на реализацию мероприятий Программы было предусмотрено 500 тыс.рублей.

Средства в размере 460 тыс.рублей	, направлены на проведение инженерно-геологических изысканий. Работы по разработке проекта рекультивации не выполнены, в виду отсутствия финансирования.

| Информация по выполнению основных мероприятий за 2016 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2016 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2016 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2016 г. | Фактическое значение за 2016 г. | Степень достижения целевого значений, % |  |
| 1 | 2 | 3= 2/1*100% | 4 | 5 | 6 | 7= 6/5*100% | 8= 3/7*100% | 9 | 10 | 11 | 12= 11/10*100% | 13= общая степень достижения цели* 8столбец/100% |
| 3 | 1 | 33,3 | всего: | 7 740,7 | 460,0 | 5,9 | 564,4 | 1. Разработка технических планов на инженерные сети и объекты, ед | 69 | 0 | 0 | 80,1 |
|  |  |  | респуб-кий бюджет | 7 164,6 | 0 | 0 | 0 | 2. Разработка межевых планов на земельные участки на которых находятся инженерные сети и объекты, ед | 69 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 576,1 | 460,0 | 79,8 | 0 | 3. Постановка инженерных сетей и объектов на кадастровый учет, ед | 69 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. Установление охранных зон на инженерные сети и объекты, ед | 69 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Постановка на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества,ед | 69 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Проведение инженерно-геологических изысканий,ед | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Разработка проектно-сметной документации,ед | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 14,3 |  |

По итогам реализации основных программных мероприятий и показателей целевых индикаторов,

Степень реализации основных мероприятий, составила 33,3 %.

Степень соответствия запланированному уровню затрат - 5,9%

Оценка эффективности использования средств - 564,4%

общая степень достижения целей программы – 14,3%

Уровень эффективности реализации по итогам достижения данных показателей достиг 80,1%, что говорит об эффективности муниципальной программы.

Несмотря на это, ввиду невыполнения работ по двум основным мероприятиям:

- разработка технических планов на инженерные сети и объекты,

- постановка на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества

- разработка проектно-сметной документации для рекультивации полигона ТКО,

разработчиком принято решение о внесении изменений в мероприятия программы с учетом распределения бюджетных ассигнований бюджетов Атяшевского муниципального района и Республики Мордовия на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов