АДМИНИСТРАЦИЯ ДЮРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 февраля 2017 года                                           № 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЮРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ДЮРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2025 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный     кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития  социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава Дюркинского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, постановления Администрации Дюркинского сельского поселения Атяшевского муниципального района  от 30.10.2009 г №14 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Дюркинского сельского поселения Атяшевского муниципального района их формирования и реализации», Администрация Дюркинского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения на 2017 - 2025 годы» (далее – Программа).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Дюркинского сельского поселения:                                    В.А.Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Дюркинского сельского поселения

от 07.02.2016 г. № 5

Муниципальная  программа Дюркинского сельского поселения Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие социальной  инфраструктуры   Дюркинского сельского поселения на 2017 -  2025  годы»

Паспорт муниципальной долгосрочной  программы

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения на 2017- 2025 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия постановления об утверждении Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление Администрации Дюркинского сельского поселения от 07.02.2016 г. № 5 «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения на 2017 - 2025 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Дюркинского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Дюркинского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы Цели и задачи Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации * постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» основные цели Программы: Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения для повышения устойчивости и надежности работы всех ее систем (образования, здравоохранения, культуры, предприятия торговли, ЖКХ) .Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств. Основными задачами Программы являются: повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; Развитие личных подсобных хозяйств; Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (медперсонала, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенных слоев населения. |
| Срок реализации Программы | 2017 - 2025 гг. |
| Основные этапы реализации Программы | I этап: 2017 -2021годы; II этап: 2022 - 2025 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Дюркинского сельского поселения,. |
| Объемы финансирования Программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям программных мероприятий) | Основными источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального, республиканского, бюджетов, бюджета поселения, целевые поступления из бюджета администрации Атяшевского муниципального района, внебюджетных источников, средства организаций , индивидуальных предпринимателей и граждан поселения. Объемы финансирования определяются ежегодно при утверждении бюджета поселения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели. | - реконструкция и ввод в действие учреждения культурно - досугового типа в с.Дюрки на 400 мест; - ввод в действие плоскостного спортивного сооружения ; - капитальный ремонт фельдшерско –акушерского пункта; - развитие транспортной инфраструктуры; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Удовлетворение потребностей населения в необходимых услугах . Удовлетворение потребностей населения в развитие здравоохранения. Удовлетворение потребностей населения в развитие культуры. Повышение активности населения, нацеливание на здоровый образ жизни . Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов сельского поселения . Увеличение доходов жителей поселения. |

  - Введение

1.1 Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность   в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

1.2 Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения  (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

1.3 Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

1.4 Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

1.5 Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

1.6 Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо  разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.

1.7 Правовыми основаниями разработки Программы являются Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный   кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития  социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

.                                               2. Основные термины и определения.

2.1 Социальная инфраструктура — сочетание учреждений, заведений и сооружений разных форм собственности обеспечивающих необходимые социально-экономические условия для территориальной организации производства  и населения на эффективную жизнедеятельность населения.

2.2.      Социальная инфраструктура представляет собой часть производительных сил общества, которые направлены на создание необходимых условий для эффективного функционирования и создания необходимого уровня качества жизни  для людей.

3. Цели и задачи Программы.

Программа  разработана с учетом следующей цели и задач:

3.1. Целью Программы является развитие социальной инфраструктуры сельского поселения для повышения устойчивости и надежности работы всех систем социальной инфраструктуры.

3.2. Основными задачами Программы являются: комплексное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с документами территориального планирования (схемами территориального планирования поселения, генерального плана поселения).

-планирование показателей и формирование заданий по развитию социальной инфраструктуры инженерной инфраструктуры;

-создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

-развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

-развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

-сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;

-развитие личных подсобных хозяйств;

-создание условий для безопасного проживания населения на территории сельского поселения.

-содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

-содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенных  слоев населения.

4. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  Дюркинского сельского поселения

4.1. Анализ социального развития сельского поселения

Муниципальное образование – Дюркинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Атяшевского района Республики Мордовия занимая часть водораздельного пространства рек Инсар, Алатырь и Суры, основано в январе 2006 года.

Границы муниципального образования утверждены Законом Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Атяшевского района, муниципального образования Атяшевский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» от 28 декабря 2004 г. № 117-З (с изменениями от 14 июля 2008 года).

Территория сельского поселения состоит из одного единого массива и граничит с  Ардатовским муниципальным районом, с  Аловским и Сабанчеевским сельскими поселениями Атяшевского муниципального района.

Общая площадь сельского поселения составляет 5949,2 га. На территории сельского поселения находятся три населенных пункта: село Дюрки, село Манадыши, село Паранеи. Село Дюрки в составе сельского поселения является административным центром Дюркинского сельского поселения. Общая площадь села Дюрки – 152 га. Село Манадыши расположено на востоке села Дюрки. Общая площадь – 36 га. Село Паранеи расположено на расстоянии 4,5 км на юго-запад от села Дюрки. Общая площадь – 17 га.

В структуре современного расселения муниципального образования доминирует административный центр – село Дюрки, населенный пункт малого градостроительного развития, с достаточной системой социально-бытового обслуживания населения и производственными мощностями. В селе сосредоточены все социально-значимые объекты.

По территории сельского поселения связь  центральной усадьбы муниципального образования  с районным центром и с населенными пунктами осуществляется по автодороге IV категории  «р.п. Атяшево – г. Ардатов» - с. Алово - с. Морд. Сыреси и автодороге V категории  «Подъезд к селу Дюрки». Развитие дорожной сети позволяет обеспечить население автобусным сообщением. Дюркинское  сельское поселение, вследствие этого, имеет благоприятные  условия  для  осуществления внешних связей с районным центром и столицей республики.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению сельского поселения необходимыми ресурсами.

Административный центр – село Дюрки находится на расстоянии в 26 км от районного центра р. п. Атяшево и от столицы Республики Мордовия – г. Саранска 106 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в р. п. Атяшево на расстоянии 26 км от села Дюрки.

  - Наличие земельных ресурсов  Дюркинского сельского поселения Атяшевского муниципального района

Таб.1

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  | Сельхозугодья, га | Из них пашни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га |  |  |  |
| Земли с/х назначения | 5631,4 | 94,7 | 4834,0 | 3621,0 |
| Земли населённых пунктов | 205 | 3,4 | - | - |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и земли иного специального назначения | 16,3 | 0,3 | - | - |
| Земли энергетики | - | - | - | - |
| Земли автомобильного транспорта | 16,3 | 0,3 | - | - |
| Земли лесного фонда | 96,5 | 1,6 | - | - |
| Итого земель в границах сельского поселения | 5949,2 | 100 | 4834,0 | 3621,0 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 94,7 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

4.3 Демографическая ситуация

По состоянию на 01 января 2016 года на территории Дюркинского сельского поселения проживает 580 человек, в том числе в трудоспособном возрасте   291человек, в пенсионном возрасте  248 человек, дети до 17 лет –  41 человек.

Численность населения в разрезе сел

Таб.2

| Название сёл | 2016год |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| село Дюрки | 446 | 77 |
| село Манадыши | 118 | 20 |
| село Паранеи | 16 | 3 |

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2016 г.

Таб.3

| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 7 лет | Детей от 7 до 18лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Дюрки с.Манадыши, с.Паранеи | 580 | 12 | 29 | 291 | 248 |

Изменения в социально-экономической жизни, как республики, так и страны в целом, за прошедший  период повлияли на создание неблагоприятной демографической обстановки.

Демографические процессы, происходящие в селах, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно оказывает влияние на все сферы жизни общества.

Следует сказать, что за последние годы  наблюдается некоторое замедление негативных демографических процессов, что позволяет достаточно оптимистично подходить к прогнозам численности населения и говорить о возможной относительной стабилизации населения. На показатели рождаемости стали влиять следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

  - Рынок труда в поселении

Численность трудоспособного населения - 291 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет  50 процентов. Часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения ( Москва и др.)

- Таб.4

| Кол-во жителей всего | 580 |
| --- | --- |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 291 |
| Количество трудоустроенных жителей | 204 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 50 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 70 |
| Количество дворов | 289 |
| Кол-во двор занимающихся ЛПХ | 289 |
| Кол-во пенсионеров | 248 |

Из приведенных данных видно, что лишь 70 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 42,7  населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

  - Развитие отраслей социальной сферы

Прогнозом на 2017 год и на период до 2025 года  определены следующие приоритеты социального  развития  поселения:

-повышение уровня жизни населения  поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в  поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в  поселении;

-сохранение культурного наследия.

  - Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в Дюркинском сельском поселении осуществляют:

МБУК « Дюркинский сельский Дом культуры»

МБУК « Дюркинская сельская библиотека»

В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача в  учреждениях культуры –

-введение инновационных форм организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения.

-сохранение ранее накопленного и развитие культурного потенциала сельской местности, восстановление нравственных установок и ориентации сельских жителей, создание условий для приобщения их к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворения и развития культурных потребностей и творческих способностей

-возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного  творчества, народных промыслов и ремесел. Приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;

-сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора;

-паспортизация и мониторинг сохранности памятников истории, культуры, архитектуры, природы, находящихся в сельской местности, введение их в культурный оборот;

-обеспечение сохранности книжного фонда сельских библиотек,  повышение доступности сельским жителям информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны;

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения учреждениями культуры современными  качественными услугами.

4.7 Физическая культура и спорт

Таб.5

| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность, м2площ. пола | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спортивный зал МБОУ «Дюркинская основная школа» | ул. Комсомольская,14а | 162 | Хорошее |
| 2 | Спортплощадка | ул. Комсомольская,14а | 15000 | Удовлетворительное |

В Дюркинском сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях. При школе имеется стадион, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

4.8    Образование

На территории поселения находится 1 школа, 1  детский сад.

Таб.6

| № | Наименование | Адрес | Мощность, место | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МБОУ « Дюркинская основная школа» | Ул. Комсомольская, 14а | 380 | 2 |
| 2 | МБДОУ «Дюркинский детский сад » | Ул. Комсомольская, 14а | 15 | 1 |

В связи с демографическим спадом наблюдается  снижение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся  15 педагогов, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

Основные задачи образования:

-обеспечение общедоступности бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования  в пределах государственных образовательных стандартов . При этом  повышение конкурентоспособности выпускников сельских общеобразовательных учреждений на рынке труда и при поступлении в учреждения среднего и высшего профессионального образования

-развитие дополнительного образования детей и взрослых в целях создания условий для удовлетворения разносторонних образовательных потребностей, обеспечения занятости и профилактика подростковой преступности;

-улучшение здоровья обучающихся сельских  общеобразовательных учебных заведений на основе нормализации учебной нагрузки.  Развития материальной базы спортивных, спортивно-оздоровительных и медицинских подразделений;

-улучшения социального положения и оплаты  труда педагогического персонала и руководителей учебных заведений;

-разработка и реализация программы  по выявлению и государственной поддержке талантливой молодежи в целях обеспечения ее доступа к высшему профессиональному образованию

4.9  Здравоохранение

Медицинскую помощь в сельской местности оказывает: 1 фельдшерско-акушерский пункт.

Таб.7

| № | Наименование | Адрес | Мощность площадь,м | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГБУЗ РМ Атяшевская районная больница, ФАП с.Дюрки | с.Дюрки ул. Комсомольская,50 | 60 | Удовлетворительное |

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

-  низкий жизненный уровень,

-  низкая социальная культура,

-  малая плотность населения,

-  высокая степень алкоголизации населения поселения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Основными задачами медицинского обслуживания сельского поселения, решение которых позволит снизить заболеваемость и смертность, укрепить демографический потенциал села:

- гарантированное обеспечение сельского населения бесплатной медицинской и лекарственной помощью в объеме государственных минимальных стандартов;

- гарантированное обеспечение сельского населения скорой и неотложной помощью;

- бесплатное гарантированное оказание специализированной медицинской помощи сельским жителям в республиканских и федеральных центрах за счет средств бюджета и средств обязательного медицинского страхования;

- организация профилактики заболеваний посредством диспансеризации сельского населения, оздоровления в лечебно-профилактических учреждениях, развития санитарно-эпидемиологических служб, охраны здоровья матери и ребенка, пропаганды здорового образа жизни;

-организация работы ФАП,

- организация платных медицинских услуг по видам и объемам медицинской помощи, которые не предусмотрены государственными минимальными социальными стандартами в области здравоохранения.

  - Социальная защита населения

На территории  поселения осуществляет свою деятельность ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району Республики Мордовия». Численность социальных работников 3 человека. На сегодняшний день социальной службой обслуживается 25 человек.

  - Жилищный фонд

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения

Данные о существующем жилищном фонде

Таб.8

| № пп | Наименование | На 01.01. 2016г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ.площади, в т.ч. | 23 600 |
|  | муниципальный |  |
|  | частный | 23 600 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ.площади | 40,6 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ.площади | - |

Жители сельского поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Молодой семье доступное жилье», «Развитие сельских территорий». Субсидии поступают из федерального и республиканского бюджетов и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья.

Практически все населенные пункты сельского поселения газифицированы.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения,  а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

Основные задачи в жилищно-коммунальной сфере:

- осуществление конституционного права  сельских жителей на жилище

- обеспечение доступности улучшения жилищных условий средне и  малообеспеченным слоям сельского населения.

5. Основные стратегическими направлениями развития поселения

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

Экономические:

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, республиканских программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

- организация торговли населения продукцией с личных подворий на республиканской и районной  ярмарках;

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей ведущих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

-помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение).

5.   Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения;

6. Содействие в развитие систем телефонной и сотовой связи.

7.   Освещение населенных пунктов поселения  на  должном  уровне.

8.   Привлечение средств  из республиканского и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри-поселенческих дорог.

9.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства  поселения.

10. отремонтировать объекты культуры и активизация культурной деятельности;

6. Анализ сильных  и слабых сторон

Анализ ситуации в поселении сведен в таблицу и выполнен в виде СВОД-анализа проанализированы сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.

Сильные и слабые стороны                                                                                             таб.9

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| 1. Сохранена социальная сфера - образовательные, медицинское учреждение, дом культуры. 2. Наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, личного подсобного хозяйства. 3. Возрастание роли малого бизнеса в экономике поселения 4.Высокий уровень развития средств коммуникаций и информационных технологий в сфере управления (наличие сотовой связи, Интернет и т.п.) | 1.Неблагоприятная демографическая ситуация: старение населения, отток молодёжи из села. 2. Недостаточно развитая рыночная инфраструктура. 3. Недостаточно рабочих мест, высокая безработица. 4. Низкая доходная база бюджета поселения. 5. Отсутствие системы бытового обслуживания на территории поселения; 6. Недостаток доступного жилья. |

4.7.Возможности и угрозы

| ВОЗМОЖНОСТИ | УГРОЗЫ |
| --- | --- |
| 1.Развитие малого бизнеса на территории поселения: -развитие сферы услуг; предоставление парикмахерских, швейных услуг; 2. Развитие социальной инфраструктуры. 3. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. | 1 Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию. (рост стоимости энергоносителей, запасных частей, удобрений, и новой сельскохозяйственной техники). 2. Отсутствие мотивации к труду, рост безработицы, низкий уровень доходов населения, алкоголизм. 3. Снижение квалификации, и выбывание квалифицированных кадров. Демографические проблемы, связанные со старением населения и усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население; 4. Наличие незанятого экономически -активного населения трудоспособного возраста 5. Отток молодого экономически активного населения за пределы поселения, района (выпускники школы); 6. Снижение рождаемости. 7. Снижение налогового потенциала, недостаточная бюджетная обеспеченность из за слабой экономической базы поселения. 8. Отсутствие инвестиционной привлекательности предприятий находящихся в поселении. 9. Снижение объемов продукции в личных подсобных хозяйствах. |

Территориальная отдаленность села является также основным источником возможностей и угроз.

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработка сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств.

Природно-ресурсный, экономико-географический, демографический  потенциал не получает должного развития, хотя явно просматривается его возможное влияние на поселение.

Трудовые, производственные, социально-инфраструктурные, бюджетные, инвестиционные ресурсы развития имеют тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей и мелких фермеров.

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком  населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах.

Старение объектов  культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за  отсутствия финансирования.

Проанализировав вышеперечисленную информацию  необходимо  сделать вывод:            В обобщенном виде главной целью Программы развития  социальной   инфраструктуры Дюркинского сельского поселения  на 2017-2025 гг. является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития  сельского   поселения  через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:

1.создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2.способствовать развитию субъектов  малого  и  среднего предпринимательства  т.к. именно данным сектором решается ряд важнейших проблем социальной стабильности населения. Это, прежде всего,  повышение жизненного уровня населения, сохранение и создание новых рабочих мест, насыщение рынка отечественными товарами и услугами, увеличение наполняемости бюджета поселения.

3.развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

4. улучшить состояние здоровья населения  путем  вовлечения  в  спортивную  и  культурную  жизнь    поселения;

5. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

6. отремонтировать объекты культуры и активизация культурной деятельности;

7. развить личные подсобные хозяйства;

8. создать условия для безопасного проживания населения на территории поселения;

9. повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

7. Система основных программных мероприятий по развитию Дюркинского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения.  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития сельского поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2017-2025 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены в таблицах  № 10 и № 11 к данной программе.

Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваться как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых  за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жилья.

Программа реализуется в 2 этапа  на 2017- 2021гг и на 2022-2025 гг.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения:

1. Реконструкция Дюркинского сельского Дома культуры под культурно – досуговый центр

2. Текущий ремонт  автомобильных дорог местного значения;

3.  Проектирование и строительство плоскостного спортивного сооружения для физкультурных занятий и тренировок;

4.Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта;

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями и показаны в таблице №12.

8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2025 годов составляет 22700,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год -   400,0  тыс. рублей;

2018 год -    100,0 тыс. рублей;

2019 год -    100,0  тыс.рублей;

2020 год -    7 000,0 тыс.рублей;

2021 год -     100,0 тыс. рублей;

2022-2025 годы -15000,0тыс.рублей

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и реализуется за счет средств республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Перечень программных мероприятий и источники финансирования

Таб.10

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Объем финансирования (тыс.руб)-всего |  |  |  | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |
| I .Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения на 2017-2025 годы. Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие учреждения культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция здания Дома культуры под учреждение культурно-досугового типа | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | органы местного самоупра вления |  |  | Повышение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  | 7,5 |  |  |  | 7,425 |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  | 7,5 |  |  |  | 7,425 |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и ввод действие плоскостного спортивного сооружения | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | органы местного самоупра вления |  |  | Создание условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  | 7,0 |  |  |  | 6,93 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | органы местного самоупра вления |  |  | Автомобильные дороги местного значения должны отвечать действующим нормам и правилам |  |  |
|  |  | 2018 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Создание современных комфортных условий для оказания медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция Фельдшерско- акушерского пункта |  | 2017 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | органы местного самоупра вления |  | Обеспечение современными качественными медицинскими услугами населения |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2017-2025 годах

таб.11

|  | Наименование мероприятия Программы |  | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования |  | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |
| 1 | Реконструкция Дома культуры под учреждение культурно- - досугового типа |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет |  | 14,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,425 |  | 7,425 |  |  |  |
|  |  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет МО |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство и ввод в действие плоскостного спортивного сооружения; |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет |  | 6,930 |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет МО |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения; | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  | 0,300 |  |  |  | 0,10 |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  | 0,210 |  |  |  | 0,07 |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 0,09 |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство и реконструкция Фельдшерско- акушерского пункта | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  | 0,400 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -внебюджетные источники |  | 0,400 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.  Целевые индикаторы программы, включающие показатели развития социальной инфраструктуры

Показатели (индикаторы) реализации программы оцениваются в целом для программы.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки результатов реализации программы.

Таб.12

| № п/п | Показатель индикатор программы | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция здания Дома культуры под учреждение культурно-досугового типа(реконструкция) | кв.метров |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |
| 2 | Строительство и ввод действие плоскостного спортивного сооружения | кв.метров |  |  |  |  |  |  | 1109 |  |  |
| 3 | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения | единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Строительство и реконструкция фельдшерско- акушерского пункта | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.   Оценка эффективности мероприятий Программы

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь следующих показателей социального развития   поселения.

За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличится ежегодный  объем  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан.  Повысится инвестиционная и инновационная активность  территории сельского поселения, в том числе экономическя инициативность населения. Упорядочится процесс принятия комплексных решений по развитию  территории с учетом потенциала и перспектив ее развития.  В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития поселения в рамках выделенных приоритетов будет проводится  ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

12.Организация  контроля  за реализацией Программы

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации  поселения под руководством главы  сельского поселения.

Глава  поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и республиканскими органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения  в районные и республиканские целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и республиканского бюджета на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

13.   Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциала  поселения.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития:

- проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог обеспечит   безопасность  дорожного  движения  и  связь с населенными пунктами поселения.

- улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

- строительство  плоскостного спортивного сооружения позволить   повысить   активность  населения  на здоровый образ жизни;

- защищенности личности, безопасности жизнедеятельности общества, стабилизации обстановки  с пожарами на территории поселения;

- привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

- повышения благоустройства поселения;

- развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения, повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет поселения;

- формирования современного привлекательного имиджа поселения.

Результатом реализации программы должна стать стабилизация социально-экономического положения поселения, улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфер, эффективное использование бюджетных средств и имущества; улучшение благоустройства территории.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей    поселения, сформировать организационные и финансовые условия для решения проблем;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления;

4)  разместить объекты социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом Дюркинского  сельского  поселения ;

5) использовать механизм государственно-частного партнерства с привлечением средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Социальная стабильность и экономический рост в  поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программу  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры  поселения.

Переход к управлению через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие.

Разработка и принятие  программы развития позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы,  позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров   поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.