П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	от
	12.10.2018
	№
	 629


рп.Атяшево

О внесении изменений в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы»
1. Утвердить изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013года N 837 «Об утверждении Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2016 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию Е.В. Комарова.

Глава Атяшевского

муниципального района                                                                    В.Г. Прокин

	Утверждены

Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района 

           От 12.10.2018 г. № 629


Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» (далее также  - Программа)
1. в Паспорте Программы: 

1) в позиции  «Объемы бюджетных ассигнований Программы:

цифры «51316,46» заменить цифрами «44306,7»;

цифры «5726,9» заменить цифрами «5306,9»;
цифры «5662,66» заменить цифрами «5523,9»;
цифры «9333,6» заменить цифрами «5956,1»;
цифры «8837,7» заменить цифрами «5764,2»;
2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
цифры «8,435» заменить цифрами «11,585»;

цифры «15,8» заменить цифрами «14,07»;

цифру «8» заменить цифрой «4»
2. Мероприятие 8 «Содержание автомобильных дорог»  Раздела 5 Программы дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Кроме средств, передаваемых  органам местного самоуправления сельских поселений на вышеуказанные цели, в мероприятии предусматриваются также средства на иные виды работ по содержанию автомобильных дорог в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".»
3. в разделе 10 Программы:
цифры «51316,46» заменить цифрами «44306,7»;

цифры «5726,9» заменить цифрами «5306,9»;
цифры «5662,66» заменить цифрами «5523,9»;
цифры «9333,6» заменить цифрами «5956,1»;
цифры «8837,7» заменить цифрами «5764,2»;
4. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Муниципальной программе

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы»
	Показатели и индикаторы
	Единица измерения
	в том числе:
	ИТОГО:

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы»

	1. Количество разработанных проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог
	шт.
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	3

	2. Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
	шт.
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	1
	5

	3. Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	шт.
	0
	1
	2
	2
	3
	1
	2
	1
	1
	13

	4. Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания,  в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	шт.
	0
	2
	0
	0
	3
	1
	1
	3
	1
	11

	5. Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения  
	км
	0
	1,015
	0
	0
	0
	4,04
	2,7
	2,7
	6,8
	17,255

	6. Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района (в случае, если ремонт мостовых переходов выполнялся не в составе ремонта дорог – ремонт мостовых переходов обозначен пометкой «М»)
	км
	0
	2,0
	0,2м
	1,43
	0,79
	1,0
	1,3
	0,68
	1,0
	8,4

	7. Количество автомобильных дорог, поставленных на государственный кадастровый учет в качестве объектов недвижимого имущества
	шт.
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	2
	2
	6
	11

	8. Доля автомобильных дорог, по которым осуществляется регулярное выполнение работ по летнему и зимнему содержанию 
	%
	14
	45
	75
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2017 – 2020 годах»

	9. Количество закупленных агитационных материалов
	шт
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	1
	х
	х
	3


Приложение 2  к Программе

Таблица 1 Приложения 2

Сведения 

об основных мероприятиях Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы»
	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы (номер показателя)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы»

	1
	Мероприятие 1. Подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	2018
	2022
	наличие утвержденной документации по планировке территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, необходимой для формирования земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции автомобильных дорог 
	Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных,  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях
	1

	2
	Мероприятие 2. Подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	2014
	2022
	Наличие межевых планов, необходимых для постановки земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции автомобильных дорог, на государственный кадастровый учет
	Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных,  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях
	1

	3
	Мероприятие 3. Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	2015
	2022
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:

1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации;  

2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях
	1,2

	4
	Мероприятие 4. Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания,  в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	2015
	2022
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, подтверждающей: 1) соответствие проектной документации требованиям законодательства РФ 

2) достоверность определения сметной стоимости строительно-монтажных работ 
	Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях
	1,2

	5
	Мероприятие 5. Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	2015
	2022
	Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения  
	Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях 
	1

	6
	Мероприятие 6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	2015
	2022
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	Невозможность увеличения протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	2

	7
	Мероприятие 7. Подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	2017
	2022
	Наличие технических планов, необходимых для ввода в эксплуатацию построенных и прошедших реконструкции автомобильных дорог
	Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях
	1

	8
	Мероприятие 8. Содержание автомобильных дорог
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	2015
	2022
	Регулярное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
	Невозможность регулярного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог
	3

	Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2017 – 2020 годах» 

	1
	Мероприятие1. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	2017
	2020
	Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
	Невозможность повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
	4


Таблица 2   Приложения 2

Ресурсное обеспечение 

Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» за счет средств бюджета  Атяшевского муниципального района

тыс.руб.

	

Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	ГРБС (ответственный исполннтель, соисполнитель, муниципальный заказчик -координатор, участник)
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам, тыс.руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района
	"Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	х
	х
	х
	х
	50
	3787,5
	6041,2
	6231,9
	5645
	5306,9
	5523,9
	5956,1
	5764,2

	Основное мероприятие 1 
	Подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	50
	50

	Основное мероприятие 2
	Подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района
	х
	х
	х
	х
	50
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	80
	80

	Основное мероприятие 3
	Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района
	х
	х
	х
	х
	0
	90
	227,7
	883,4
	210
	194,4
	314,7
	200
	350

	Основное мероприятие 4
	Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания,  в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района
	х
	х
	х
	х
	0
	50,6
	0
	119,8
	40
	79,9
	133,1
	60
	150

	Основное мероприятие 5
	Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	120,9
	72,4
	35,3
	135,9
	165,6

	Основное мероприятие 6
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района
	х
	х
	х
	х
	0
	2849,7
	4139,8
	3762
	3807,4
	3265,55
	3578,1
	3914
	3252,4

	Основное мероприятие 7
	Подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	46
	100
	300

	Основное мероприятие 8
	Содержание автомобильных дорог
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района
	х
	х
	х
	х
	0
	797,2
	1673,7
	1416,2
	1416,2
	1594,15
	1416,2
	1416,2
	1416,2

	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района
	«Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2017 – 2020 годах»
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района; Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района 
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0
	0

	Основное мероприятие 1 
	Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района; Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района 
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0
	0


Таблица 3   Приложения 2

План реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» за счет средств бюджета  Атяшевского муниципального района по мероприятиям

тыс.руб.




	Наименование
	Года реализации

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» 

	Мероприятие 1. Подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог 

	Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для строительства  линейного объекта: "Автомобильная дорога по ул.Карла Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0

	Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для строительства линейного объекта:  "Автомобильная дорога "Подъезд к кладбищу" в д.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0

	Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для строительства линейного объекта: «Автомобильная дорога "Подъезд к кладбищу" в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	50
	50

	Мероприятие 2. Подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог

	Подготовка межевых планов земельных участков занятых автомобильными дорогами местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка межевых планов земельных участков на объект: "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО "Сабанчеевское" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0

	Подготовка межевых планов земельных участков на объект: "Автомобильная дорога по ул.Карла Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0

	Подготовка межевых планов земельных участков на объект: "Автомобильная дорога "Подъезд к кладбищу" в д.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	0

	Подготовка межевых планов земельных участков на объект: "Автомобильная дорога "Подъезд к кладбищу" в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80

	Итого:
	50
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	80
	80

	Мероприятие 3. Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

	Подготовка проектной документации на  ремонт автомобильных дорог в сельских населенных пунктах Атяшевского муниципального района 
	0
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	65
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектной документации (включая инженерно-геологические изыскания) на строительство автомобильной дороги «Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» в с.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	75
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Строительство автомобильной дороги по ул.Рабочая в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	20,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект» Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	0
	0
	28,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в д.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	24,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка сметной документации на  ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Атяшевского муниципального района (1-ый этап)
	0
	0
	0
	783,4
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектной документации на  строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка сметной документации на ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах Атяшевского муниципального района (2-ой этап)
	0
	0
	0
	0
	90
	0
	0
	0
	0

	Подготовка инженерно-экологических изысканий на объект: "Строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	90
	0
	0
	0
	0

	Актуализация сметной документации на ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах Атяшевского муниципального района 
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на объект: "Автомобильная дорога по ул.Советская в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	194,4
	0
	0
	0

	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на объект: "Автомобильные дороги по ул.Лесная, ул.Молодежная в п.Птицесовхоз "Сараст" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	294,7
	0
	0

	Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул.Первомайская в с.Шейн-Майданы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0

	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания)на объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.25 лет октября в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	0

	Подготовка проектной документации на объект: "Строительство автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350

	Итого:
	0
	90
	227,7
	883,4
	210
	194,4
	314,7
	200
	350

	Мероприятие 4. Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания,  в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	20,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: «Строительство автомобильной дороги по ул.Рабочая в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	30,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: «Строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	0
	119,8
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на объект: "Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0

	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на объект: "Ремонт автомобильной дороги по ул.Чапаева в с.Алашеевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0

	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на объект: «Строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0

	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект: "Автомобильная дорога по ул.Советская в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	79,9
	0
	0
	0

	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на объект: "Автомобильная дорога по ул.Советская в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0

	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий)  на объект: "Автомобильные дороги по ул.Лесная, ул.Молодежная в п.Птицесовхоз "Сараст" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	133,1
	0
	0

	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на объект: "Автомобильные дороги по ул.Лесная, ул.Молодежная в п.Птицесовхоз "Сараст" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0

	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.25 лет октября в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	130

	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.25 лет октября в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20

	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на объект: "Ремонт автомобильной дороги по ул.Первомайская в с.Шейн-Майданы Атяшевского муниципального района"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0

	Итого:
	0
	50,6
	0
	119,8
	40
	79,9
	133,1
	60
	150

	Мероприятие 5. Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: "Строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	120,9
	0
	0
	0
	0

	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО "Сабанчеевское" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	24,1
	0
	0
	0

	Строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	24,1
	0
	0
	0

	Строительство автомобильной дороги по ул.Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	24,2
	0
	0
	0

	Строительство автомобильной дороги по ул.Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,65
	0
	0

	Строительство автомобильной дороги по ул.Советская в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35,3
	0

	Реконструкция автомобильных дорог по ул.Лесная, ул.Молодежная в п.Птицесовхоз "Сараст" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.25 лет октября в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35

	Строительство автомобильной дороги по  ул.Южная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35,3
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35,3
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Чапаева в с.Алашеевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35,3

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,65
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Московская в с.Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35,3

	Строительство автомобильной дороги  "Подъезд к кладбищу" в д.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0

	Строительство автомобильной дороги  "Подъезд к кладбищу" в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	120,9
	72,4
	35,3
	135,9
	165,6

	Мероприятие 6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (по этапам)
	0
	1423,1
	2134,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт автомобильных дорог по ул.Ленина, ул.Советская в с.Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (по этапам)
	0
	1426,6
	1398,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт мостового перехода по ул.Советская в с.Каменка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	346
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт водопропускных труб по ул.Фрунзе в с.Капасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	0
	0
	235,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка сметной документации на ремонт мостового перехода в с.Дюрки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проверка достоверности определения сметной стоимости на объект: «Ремонт мостового перехода в с.Дюрки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	7,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Ульяновская в с Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	1436,7
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в с.Капасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	2262,7
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Московская в с.Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	18,5
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	0
	0
	0
	27,5
	0
	0
	0
	0
	0

	Установка дорожных знаков в с.Большие Манадыши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	16,6
	12,5
	0
	0
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Первомайская в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	1076
	0
	0
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Юбилейная в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (по этапам)
	0
	0
	0
	0
	2527,5
	2100
	1641,38
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (устройство тротуара)
	0
	0
	0
	0
	191,4
	0
	0
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2114,41
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.М.Горького в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (по этапам)
	0
	0
	0
	0
	0
	1165,55
	1936,72
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Первомайская в с. Шейн-Майданы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (устройство водопропускной трубы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1799,59

	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3252,4

	Итого:
	0
	2849,7
	4139,8
	3762
	3807,4
	3265,55
	3578,1
	3914
	3252,4

	Мероприятие 7. Подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги

	Подготовка технического плана объекта капитального строительства: "Автомобильная дорога по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО "Сабанчеевское" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23
	0
	0

	Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0

	Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Южнаяв с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0

	Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Карла Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23
	0
	0

	Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Советская в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Лесная в п.Птицесовхоз "Сараст" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Молодежная в п.Птицесовхоз "Сараст" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	Подготовка технического плана объекта капитального строительства:"Автомобильная дорога "Подъезд к кладбищу" в д.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога "Подъезд к кладбищу" в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	Подготовка технического плана объекта капитального строительства: "Автомобильная дорога "Подъезд к кладбищу" в с.Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	46
	100
	300

	Мероприятие 8. Содержание автомобильных дорог

	Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений (переданные полномочия)
	0
	797,2
	1673,7
	1416,2
	1416,2
	1416,2
	1416,2
	1416,2
	1416,2

	Покупка и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения  Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	177,953
	0
	0
	0

	Итого:
	0
	797,2
	1673,7
	1416,2
	1416,2
	1594,15
	1416,2
	1416,2
	1416,2

	Всего:
	50
	3787,5
	6041,2
	6231,4
	5644,5
	5306,4
	5523,4
	5956,1
	5764,2

	Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2017 – 2020 годах» 

	Мероприятие1. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

	Наименование мероприятия
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Закупка агитационного материала
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0
	0

	Итого:
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0
	0

	Всего по муниципальной программе:
	50
	3787,5
	6041,2
	6231,9
	5645
	5306,9
	5523,9
	5956,1
	5764,2




Таблица 4   Приложения 2

Детальный план-график реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» на 2018 года и плановый период 2019-2020 годов

тыс.руб.
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия программы, контрольного события мероприятия программы
	Ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы)
	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
	График реализации
	

	
	
	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	
	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	

	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» 
	

	1.1
	Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: "Автомобильная дорога по ул.Карла Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	октябрь 2018
	декабрь 2018
	наличие утвержденной документации по планировке территории 
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Подготовка межевых планов земельных участков на объект: "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО "Сабанчеевское" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2019
	июнь  2019
	Наличие межевых планов, необходимых для постановки земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции автомобильных дорог, на государственный кадастровый учет
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	Подготовка межевых планов земельных участков на объект: "Автомобильная дорога по ул.Карла Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2019
	июнь  2019
	Наличие межевых планов, необходимых для постановки земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции автомобильных дорог, на государственный кадастровый учет
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4
	Подготовка сметной документации на ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах Атяшевского муниципального района (2-ой этап)
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	февраль 2018
	март  2018
	Наличие проектной документации необходимой для осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и  ремонту автомобильных дорог


	90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.5
	Подготовка инженерно-экологических изысканий на объект: "Строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	февраль 2018
	март  2018
	Наличие результатов инженерных изысканий, необходимых для осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и  ремонту автомобильных дорог


	90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.6
	Актуализация сметной документации на ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах Атяшевского муниципального района 
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	февраль 2018
	март  2018
	Наличие проектной документации необходимой для осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и  ремонту автомобильных дорог


	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.7
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на объект: "Автомобильная дорога по ул.Советская в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	февраль 2019
	март  2019
	Наличие проектной документации (включая результаты инженерных изысканий), необходимой для осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и  ремонту автомобильных дорог


	-
	-
	-
	-
	194,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.8
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на объект: "Автомобильные дороги по ул.Лесная, ул.Молодежная в п.Птицесовхоз "Сараст" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	февраль 2020
	март  2020
	Наличие проектной документации (включая результаты инженерных изысканий), необходимой для осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и  ремонту автомобильных дорог


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	294,7
	-
	-
	-
	

	1.9
	Подготовка сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул.Первомайская в с.Шейн-Майданы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	февраль 2020
	март  2020
	Наличие проектной документации необходимой для осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и  ремонту автомобильных дорог


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	-
	-
	-
	

	1.10
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на объект: "Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	ноябрь 2018
	декабрь 2018
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, подтверждающей достоверность определения сметной стоимости строительно-монтажных работ 


	-
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.11
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на объект: "Ремонт автомобильной дороги по ул.Чапаева в с.Алашеевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	ноябрь 2018
	декабрь 2018
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, подтверждающей достоверность определения сметной стоимости строительно-монтажных работ 


	-
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.12
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на объект: «Строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	май 2018
	июнь 2018
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, подтверждающей достоверность определения сметной стоимости строительно-монтажных работ 


	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.13
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект: "Автомобильная дорога по ул.Советская в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2019
	июнь 2019
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, подтверждающей соответствие проектной документации требованиям законодательства РФ 
	-
	-
	-
	-
	-
	79,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.14
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий)  на объект: "Автомобильные дороги по ул.Лесная, ул.Молодежная в п.Птицесовхоз "Сараст" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2020
	июнь 2020
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, подтверждающей соответствие проектной документации требованиям законодательства РФ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	133,1
	-
	-
	

	1.15
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на объект: "Строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2018
	май   2018
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, подтверждающей соответствие проектной документации требованиям законодательства РФ 
	-
	120,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.16
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО "Сабанчеевское" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2019
	июнь 2019
	Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия 
	-
	-
	-
	-
	-
	24,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.17
	Строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2019
	июнь 2019
	Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия 
	-
	-
	-
	-
	-
	24,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.18
	Строительство автомобильной дороги по ул.Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2019
	июнь 2019
	Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия 
	-
	-
	-
	-
	-
	24,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.19
	Строительство автомобильной дороги по ул.Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2020
	июнь 2020
	Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,65
	-
	-
	

	1.20
	Ремонт автомобильной дороги по ул.Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2020
	июнь 2020
	Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,65
	-
	-
	

	1.21
	Установка дорожных знаков в с.Большие Манадыши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2018
	май   2018
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	-
	12,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.22
	Ремонт автомобильной дороги по ул.Первомайская в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2018
	июль 2018
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	-
	-
	1076
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.23
	Ремонт автомобильной дороги по ул.Юбилейная в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (по этапам)
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2018
	июль 2020
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	-
	-
	-
	2527,5
	-
	2100
	-
	-
	-
	-
	1641,38
	-
	

	1.24
	Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (устройство тротуара)
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2018
	июнь 2018
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	-
	191,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.25
	Ремонт автомобильной дороги по ул.М.Горького в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (по этапам)
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2019
	июль 2020
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1165,55
	-
	-
	-
	1936,72
	-
	

	1.26
	Подготовка технического плана объекта капитального строительства: "Автомобильная дорога по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО "Сабанчеевское" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	январь 2020
	февраль 2020
	Наличие технических планов, необходимых для ввода в эксплуатацию построенных и прошедших реконструкции автомобильных дорог
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23
	-
	-
	-
	

	1.27
	Подготовка технического плана объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Карла Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	январь 2020
	февраль 2020
	Наличие технических планов, необходимых для ввода в эксплуатацию построенных и прошедших реконструкции автомобильных дорог
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23
	-
	-
	-
	

	1.28
	Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений (переданные полномочия)
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	январь 2018
	декабрь 2020
	Регулярное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях
	354,05
	354,05
	354,05
	354,05
	354,05
	354,05
	354,05
	354,05
	354,05
	354,05
	354,05
	354,05
	

	1.29
	Покупка и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения  Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	апрель 2019
	июнь 2019
	Регулярное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях
	-
	-
	-
	-
	-
	177,953
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2017 – 2020 годах»
	

	2.1
	Закупка агитационного материала
	Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района"
	декабрь 2018
	декабрь 2020
	Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	0,5
	.».


;

_1597470424.unknown

