Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» за 2018 год.

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района (от 12.10.2018 №629)  в целях совершенствования и развитие сети автомобильных дорог местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:

Мероприятие 1 - подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог;

Мероприятие 2 - подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог;

Мероприятие 3 - выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 4 - получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 5 - софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 6 - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

Мероприятие 7 - подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги.

Мероприятие 8 - содержание автомобильных дорог.

Мероприятие1  Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2017 – 2020 годах» - формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

В 2018 году согласно плана реализации, в рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

Подготовлены инженерно-экологические изыскания на строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново. Подготовлена сметная документация на ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Атяшевского муниципального района,  проведена государственная экспертиза проектной документации строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново

Проведены работы по ремонту автомобильных дорог по ул.Юбилейная (1 этап), Молодежная (устройство тротуара), Первомайская в с. Атяшево. осуществлялись мероприятия по зимнему и летному содержанию автомобильных дорог. Не выполнено мероприятие 1 - отсутствует документация по планировке территории, мероприятие 5 не до конца выполнено - не проведены дополнительные работы по 1-ому этапу ремонта дороги по ул.Юбилейная в с.Атяшево, и мероприятие 1 подпрограммы - не закуплены агитационные мероприятия. Также в зимний период осуществлялась очистка дорог от снега и в летний период выравнивание проезжей части автомобильных дорог без твердого покрытия - Мероприятие 8

Мероприятие 2 и Мероприятие 7 не были запланированы на 2018 год в связи с отсутствием необходимости их проведения.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 113,6%. Программа высокоэффективна.