                                          Приложение 5
                                                                                            к Муниципальной программе Атяшевского

                                   муниципального района  «Комплексное развитие 
                                                                             сельских территорий Атяшевского 
                                                             муниципального района»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов  и иных источников финансирования  на реализацию Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»
	№ п/п
	Статус
	наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс.руб.), годы

	
	
	
	
	
	2020 год - очередной
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого за период реализации муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Муниципальная программа
	Комплесное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	251961,17
	102169.4
	138852.9
	109643.9
	108159.6
	164831.4
	875618,4

	
	
	
	
	республиканск
ий бюджет
	204368,73
	68928.01
	106029.63
	75042.63
	70007.23
	129647.46
	654023,69

	
	
	
	
	местный
бюджет
	4605,34
	1665.5
	1247.33
	3025.33
	6576.43
	3608.03
	20727,96

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	42987,1
	31575.93
	31575.93
	31575.93
	31575.93
	31575.93
	200866,75

	1.
	Подпрограмма 1
	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	140763,35
	49253.1
	49253.1
	53073.1
	68437.6
	91426.43
	452206,68

	
	
	
	
	республиканск
ий бюджет
	96456,38
	17424.63
	17424.63
	21186.63
	32772.23
	57267.46
	242531,96

	
	
	
	
	местный
бюджет
	1319,87
	252.53
	252.53
	310,53
	4089.43
	2583.03
	8807,92

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	42987,1
	31575.93
	31575.93
	31575.93
	31575.93
	31575.93
	200866.8

	1.1.
	основное мероприятие 1.1
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	48357
	25253.1
	25253.1
	25253.1
	25253.1
	25253.1
	174622.5

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	33366.33
	17424.63
	17424.63
	17424.63
	17424.63
	17424.63
	120489.48

	
	
	
	
	местный
бюджет
	483.57
	252.53
	252.53
	252.53
	252.53
	252.53
	1746.22

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	14507.1
	7575.93
	7575.93
	7575.93
	7575.93
	7575.93
	52386.75

	1.2.
	основное мероприятие 1.2
	Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	2400
	0
	0
	0
	19184.5
	0
	21584.5

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	1920
	0
	0
	0
	15347.6
	0
	17267.6

	
	
	
	
	местный
бюджет
	0
	0
	0
	0
	3836.9
	0
	3836.9

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	480
	0
	0
	0
	0
	0
	480

	
	
	Строительство объекта капитального строительства: "Многоквартирный дом в
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ
	всего
	0
	0
	0
	0
	19184.5
	0
	19184.5

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	15347.6
	0
	15347.6


	1.2.1.
	мероприятие 1.2.1
	Микрорайоне 2 р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Администрации Атяшевского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	3836.9
	0
	3836.9

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	мероприятие 1.2.2
	Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	2400
	0
	0
	0
	0
	0
	2400

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	1920
	0
	0
	0
	0
	0
	1920

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	480
	0
	0
	0
	0
	0
	480

	1.3.
	основное мероприятие 1.3
	Льготная сельская ипотека
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	28000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	148000

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный
бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	28000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	148000

	1.4.
	основное мероприятие 1.4
	Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	62006,35
	0
	0
	3820
	0
	42173.33
	107999,68

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	 61170,05
	0
	0
	3762
	0
	39842.83
	104774,88

	
	
	
	
	местный
бюджет
	836,3 
	0
	0
	58
	0
	2330.5
	3224,8

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.
	мероприятие 1.4.1
	Строительство объекта капитального строительства: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия ( 3 этап)"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	1700
	0
	0
	1700

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	1683
	0
	0
	1683

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	17

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.2.
	мероприятие
	Строительство объекта капитального строительства: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ
	всего
	0
	0
	0
	2100
	0
	0
	2100

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	2079
	0
	0
	2079


	
	1.4.2
	Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)"
	Администрации Атяшевского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	21
	0
	0
	21

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3.
	мероприятие 1.4.3
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	10

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	10

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.4.
	мероприятие 1.4.4.
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	10

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	10

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.5.
	мероприятие 1.4.5.
	Строительство объекта капитального строительства: "Электроснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап)"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	6652,03
	0
	0
	0
	0
	0
	6652,03

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	6645,38
	0
	0
	0
	0
	0
	6645,38

	
	
	
	
	местный бюджет
	6,65
	0
	0
	0
	0
	0
	6,65

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.6.
	мероприятие
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта; "Электроснабжение жилой
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ
	всего
	68.7
	0
	0
	0
	0
	0
	68.7

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	1.4.6
	застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап)"
	Администрации Атяшевского муниципального района
	местный бюджет
	68.7
	0
	0
	0
	0
	0
	68.7

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.7.
	мероприятие 1.4.7
	Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	23840.62
	0
	0
	0
	0
	0
	23840.62

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	23816,77
	0
	0
	0
	0
	0
	23816,77

	
	
	
	
	местный бюджет
	23,85
	0
	0
	0
	0
	0
	23,85

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.8.
	мероприятие 1.4.8
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального
района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	425.16
	0
	0
	0
	0
	0
	425.16

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	425.16
	0
	0
	0
	0
	0
	425.16

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.9.
	мероприятие 1.4.9
	Строительство объектов капитального строительства: "Автомобильные дороги по ул.Южная, Луговая, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия)"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	30738.64
	0
	0
	0
	0
	0
	30738.64

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	30707,9
	0
	0
	0
	0
	0
	30707,9

	
	
	
	
	местный бюджет
	30,74
	0
	0
	0
	0
	0
	30,74

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4..10
	мероприятие 1.4.10
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Автомобильные дороги по ул.Южная, Луговая, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального
района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	281.2
	0
	0
	0
	0
	0
	281.2

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	281.2
	0
	0
	0
	0
	0
	281.2

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	40245.28
	40245.28


	1.4.11.
	мероприятие 1.4.11
	Комплексная застройка и благоустройство с.Батушево Атяшевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	39842.83
	39842.83

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	402.45
	402.45

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.12.
	мероприятие 1.4.12
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Комплексная застройка и благоустройство с.Батушево Атяшевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия "
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	1928.05
	1928.05

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1928.05
	1928.05

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Подпрограмма 2
	Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	111197,82
	52916.3
	89599.8
	56570.8
	38622
	72305
	421211,72

	
	
	
	
	республиканск
ий бюджет
	107912,35
	51503.38
	88605
	53856
	36135
	71280
	409291,73

	
	
	
	
	местный
бюджет
	3285,47
	1412.92
	994.8
	2714.8
	2487
	1025
	11919,99

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	основное мероприятие 2.1
	Благоустройство сельских территорий
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	2333.86
	0
	0
	0
	0
	2333.86

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	2271.12
	0
	0
	0
	0
	2271.12

	
	
	
	
	местный
бюджет
	0
	62.74
	0
	0
	0
	0
	62.74

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1.
	мероприятие 2.1.1
	Восстановление проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	2294.06
	0
	0
	0
	0
	2294.06

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	2271.12
	0
	0
	0
	0
	2271.12

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	22.94
	0
	0
	0
	0
	22.94

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	мероприятие 2.1.2
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского
	всего
	0
	39.8
	0
	0
	0
	0
	39.8

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	39.8
	0
	0
	0
	0
	39.8


	
	
	ул.К.Маркса в с.Челпаново
Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	муниципального района
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	основное мероприятие 2.2
	Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	6242,11
	0
	0
	0
	0
	0
	6242,11

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	5891,5
	0
	0
	0
	0
	0
	5891,5

	
	
	
	
	местный
бюджет
	350,61
	0
	0
	0
	0
	0
	350,61

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.1.
	мероприятие 2.2.1
	Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап строительства; 2 этап строительства, 4-я очередь)
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	1684,22
	0
	0
	0
	0
	0
	1684,22

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	1667,38
	0
	0
	0
	0
	0
	1667,38

	
	
	
	
	местный бюджет
	16,84
	0
	0
	0
	0
	0
	16,84

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	мероприятие 2.2.2
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	147.7
	0
	0
	0
	0
	0
	147.7

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	147.7
	0
	0
	0
	0
	0
	147.7

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.
	мероприятие 2.2.3
	Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап строительства; 2 этап строительства, 4-я очередь)
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	1641,29
	0
	0
	0
	0
	0
	1641,29

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	1624,88
	0
	0
	0
	0
	0
	1624,88

	
	
	
	
	местный бюджет
	16,41
	0
	0
	0
	0
	0
	16,41

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта:
	управление строительства,
	всего
	143.4
	0
	0
	0
	0
	0
	143.4

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	143.4
	0
	0
	0
	0
	0
	143.4


	2.2.4.
	2.2.4
	застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	Администрации Атяшевского муниципального района
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.5
	мероприятие 2.2.5
	Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап строительства; 3-я очередь)
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	1000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1000,0

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	990,0
	0
	0
	0
	0
	0
	990,0

	
	
	
	
	местный
бюджет
	10,0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,0

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.6
	мероприятие 2.2.5
	Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап строительства; 3-я очередь)
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	1625,5
	0
	0
	0
	0
	0
	1625,5

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	1609,24
	0
	0
	0
	0
	0
	1609,24

	
	
	
	
	местный
бюджет
	16,26
	0
	0
	0
	0
	0
	16,26

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	основное мероприятие 2.3
	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	16719.05
	0
	0
	16556.8
	0
	0
	33275.85

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	16453.95
	0
	0
	16236
	0
	0
	32689.95

	
	
	
	
	местный
бюджет
	265.1
	0
	0
	320.8
	0
	0
	585.9

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.1.
	мероприятие 2.3.1
	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Октябрьская в д.Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО «Сабанчеевское» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	16620.15
	0
	0
	0
	0
	0
	16620.15

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	16453.95
	0
	0
	0
	0
	0
	16453.95

	
	
	
	
	местный бюджет
	166.2
	0
	0
	0
	0
	0
	166.2

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.2.
	мероприятие 2.3.2
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Октябрьская в д.Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО «Сабанчеевское»
Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	98.9
	0
	0
	0
	0
	0
	98.9

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	98.9
	0
	0
	0
	0
	0
	98.9

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.3.
	мероприятие 2.3.3
	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	16400
	0
	0
	16400

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	16236
	0
	0
	16236

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	164
	0
	0
	164

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Оказание услуг по осуществлению
	
	всего
	0
	0
	0
	156.8
	0
	0
	156.8


	2.3.4.
	мероприятие 2.3.4
	строительного контроля за объектом: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовияа Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	156.8
	0
	0
	156.8

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	основное мероприятие 2.4
	Современный облик сельских территорий
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление образования, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего
	88236.66
	50582.44
	89599.8
	40014
	38622
	72305
	379359.9

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	85566.9
	49232.26
	88605
	37620
	36135
	71280
	368439.16

	
	
	
	
	местный
бюджет
	2669.76
	1350.18
	994.8
	2394
	2487
	1025
	10920.74

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.1.
	мероприятие 2.4.1
	Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	86431.2
	0
	0
	0
	0
	0
	86431.2

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	85566.9
	0
	0
	0
	0
	0
	85566.9

	
	
	
	
	местный бюджет
	864.3
	0
	0
	0
	0
	0
	864.3

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.2.
	мероприятие 2.4.2
	Оказание услуг по
осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	1805.46
	0
	0
	0
	0
	0
	1805.46

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	1805.46
	0
	0
	0
	0
	0
	1805.46

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.3.
	мероприятие 2.4.3
	Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.
Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	37321.78
	0
	0
	0
	0
	37321.78

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	36948.56
	0
	0
	0
	0
	36948.56

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	373.22
	0
	0
	0
	0
	373.22

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.4.
	мероприятие
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция здания, расположенного по
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры
	всего
	0
	768.88
	0
	0
	0
	0
	768.88

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	768.88
	0
	0
	0
	0
	768.88


	
	2.4.4
	адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.
Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б"
	Администрации Атяшевского муниципального района
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.5.
	мероприятие 2.4.5
	Строительство объекта капитального строительства:
«Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	89500
	0
	0
	0
	89500

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	88605
	0
	0
	0
	88605

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	895
	0
	0
	0
	895

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.6.
	мероприятие 2.4.6
	Оказание услуг по
осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	99.8
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	99.8
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.7
	мероприятие 2.4.7
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	400
	0
	0
	400

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	400
	0
	0
	400

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.8.
	мероприятие 2.4.8
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	180
	0
	0
	180

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	180
	0
	0
	180

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на
	управление строительства,
	всего
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	2.4.9.
	мероприятие 2.4.9
	реконструкцию объекта
капитального строительства: "Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	архитектуры и ЖКХ,
управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.10.
	мероприятие 2.4.10
	Реконструкция объекта капитального строительства:
«Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	38000
	0
	0
	38000

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	37620
	0
	0
	37620

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	380
	0
	0
	380

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.11.
	мероприятие 2.4.11
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	99
	0
	0
	99

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	99
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.12.
	мероприятие 2.4.12
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	400
	0
	400

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	400
	0
	400

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.13
	мероприятие 2.4.13
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	180
	0
	180

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	180
	0
	180

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	2.4.14
	мероприятие 2.4.14
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	20

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	20

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.15.
	мероприятие 2.4.15
	Капитальный ремонт объекта капитального строительства:
«Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	18000
	18000

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	17820
	17820

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	180
	180

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.16.
	мероприятие 2.4.16
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	105
	0
	0

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	105
	105
	105

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.17.
	мероприятие 2.4.17
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	400
	0
	400

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	400
	0
	400

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.18.
	мероприятие 2.4.18
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство
объекта капитального
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского
	всего
	0
	0
	0
	0
	180
	0
	180

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	180
	0
	180


	
	
	строительства: "Дом культуры
в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	муниципального района
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.19.
	мероприятие 2.4.19
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	20

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	20

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.20.
	мероприятие 2.4.20
	Строительство объекта капитального строительства:
«Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	30000
	30000

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	29700
	29700

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	300
	300

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.21.
	мероприятие 2.4.21
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	0

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	85

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.22.
	мероприятие 2.4.22
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	405
	0
	0
	405

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	405
	0
	0
	405

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мероприятие
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ,
	всего
	0
	0
	0
	180
	0
	0
	180

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	180
	0
	0
	180


	2.4.23.
	2.4.23
	объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление культуры
Администрации Атяшевского муниципального района
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.24.
	мероприятие 2.4.24
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.25.
	мероприятие 2.4.25
	Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	30000
	0
	30000

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	29700
	0
	29700

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	300

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.26.
	мероприятие 2.4.26
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	118
	0
	118

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	118
	0
	118

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.27.
	мероприятие 2.4.27
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	400
	0
	400

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	400
	0
	400

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.28.
	мероприятие
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры
	всего
	0
	0
	0
	0
	180
	0
	180

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	180
	0
	180


	
	2.4.28
	объекта капитального
строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Администрации Атяшевского муниципального района
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.29.
	мероприятие 2.4.29
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	20

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	20

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.30.
	мероприятие 2.4.30
	Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	24000
	24000

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	23760
	1200

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	240
	240

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.31.
	мероприятие 2.4.31
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	115
	115

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	115
	115

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.32.
	мероприятие 2.4.32
	Водопроводная сеть от водозабора до п. Птицесовхоз
«Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	12407.78
	0
	0
	0
	0
	12407.78

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	12283.7
	0
	0
	0
	0
	12283.7

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	124.08
	0
	0
	0
	0
	124.08

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мероприятие
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта:
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ,
	всего
	0
	84
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	84
	0
	0
	0
	0
	0


	2.4.33.
	2.4.33
	"Водопроводная сеть от
водозабора до п. Птицесовхоз
«Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Администрации Атяшевского муниципального района
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.34.
	мероприятие 2.4.34
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения по ул.Октябрьская в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	450
	0
	0
	450

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	450
	0
	0
	450

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.35.
	мероприятие 2.4.35
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения по ул.Октябрьская в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	250
	0
	0
	250

	
	
	
	
	республикански й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	250
	0
	0
	250

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.36.
	мероприятие 2.4.36
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения по ул.Октябрьская в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	10

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	10

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.37.
	мероприятие 2.4.37
	Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения по ул.Октябрьская в с.Атяшево
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского
	всего
	0
	0
	0
	0
	6500
	0
	6500

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	6435
	0
	6435

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	65
	0
	65


	
	
	Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	муниципального района
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.38.
	мероприятие 2.4.38
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по ул.Октябрьская в с.Атяшево Атяшевского муниципального
района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	99
	0
	99

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	99
	0
	99

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Подпрограмма 3
	Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»


	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	1100
	1100
	2200

	
	
	
	
	республиканск
ий бюджет
	0
	0
	0
	0
	1100
	1100
	2200

	
	
	
	
	местный
бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.
	основное мероприятие 3.1
	Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	0
	0
	0
	0
	1100
	1100
	2200

	
	
	
	
	республикански
й бюджет
	0
	0
	0
	0
	1100
	1100
	2200

	
	
	
	
	местный
бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные
источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


