                                                  Приложение 7
                                                                                                  к Муниципальной программе Атяшевского

                           муниципального района  «Комплексное развитие 
                                                                                   сельских территорий Атяшевского 
                                                                   муниципального района»
План реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
тыс.руб.
	№
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Срок
	Ожидаемый результат от реализации
	График реализации

	п/п
	подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы
	(должность/Ф.И.О.)
	начала реализац ии
	окончани я       реализаци и (дата наступлен ия   контроль ного события, мероприя ия   программ ы)
	мероприятия
	2020 год
	2021 год
	2022год

	
	
	
	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района"

	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"

	1
	Основное мероприятие 1.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях", в том числе:
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	март 2020
года
	декабрь 2022 года
	Улучшение жилищных условий сельских семей
	12089.25
	12089.25
	12089.25
	12089.25
	6313.275
	6313.275
	6313.275
	6313.275
	6313.275
	6313.275
	6313.275
	6313.275

	2
	Основное мероприятие 1.2 "Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2020 года
	декабрь 2020 года
	Улучшение жилищных условий сельских семей
	-
	-
	-
	2400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	мероприятие 1.2.2 "Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики
Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2020 года
	декабрь 2020 года
	Улучшение жилищных условий сельских семей
	-
	-
	-
	2400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Основное мероприятие 1.3 "Льготная сельская ипотека"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	март 2020
года
	декабрь 2022 года
	Улучшение жилищных условий сельских семей
	-
	-
	-
	28000
	-
	-
	-
	24000
	-
	-
	-
	24000

	5
	основное мероприятие 1.4 "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку", в том числе:
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	январь20 20 года
	ноябрь 2020 года
	создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях.
	-
	-
	6652,03
	55354,32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	мероприятие 1.4.5 "Строительство объекта капитального строительства: "Электроснабжение жилой застройки в с.
Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап)"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	январь 2020 года
	сентябрь 2020 года
	создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях.
	-
	-
	6652,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	7
	мероприятие 1.4.6 "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта; "Электроснабжение жилой застройки в с.
Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап)"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	январь 2020 года
	сентябрь 2020 года
	создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях.
	-
	-
	-
	68,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	мероприятие 1.4.7 "Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	январь 2020 года
	ноябрь 2020 года
	создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях.
	-
	-
	-
	23840.62
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	мероприятие 1.4.8 "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	январь 2020 года
	ноябрь 2020 года
	создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях.
	-
	-
	-
	425.16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	мероприятие 1.4.9 "Строительство объектов капитального строительства: "Автомобильные дороги по ул.Южная, Луговая, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия)"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	январь 2020 года
	ноябрь 2020 года
	создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях.
	-
	-
	-
	30738.64
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	мероприятие 1.4.10 "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Автомобильные дороги по ул.Южная, Луговая, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	январь 2020 года
	ноябрь 2020 года
	создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях.
	-
	-
	-
	281.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

	12
	Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство сельских территорий", в том числе:
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2021
года
	декабрь 2021 года
	реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2333.86
	-
	-
	-
	-

	13
	мероприятие 2.1.1 "Восстановление проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2294.06
	-
	-
	-
	-

	14
	мероприятие 2.1.2 "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики
Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	39.8
	-
	-
	-
	-

	15
	Основное мероприятие 2.2 "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях", в том числе:
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2020
года
	декабрь 2020 года
	ввод в действие газораспределительных сетей и локальных водопроводов
	-
	-
	-
	6242,11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	мероприятие 2.2.1 "Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап строительства; 2 этап строительства, 4-я очередь)
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2020 года
	декабрь 2020 года
	ввод в действие газораспределительных сетей
	-
	-
	-
	1684,22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


.».
	25
	мероприятие 2.4.2 "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2020 года
	декабрь 2022 года
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	-
	-
	-
	1805.46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	мероприятие 2.4.3 "Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	37321.78
	-
	-
	-
	-

	27
	мероприятие 2.4.4 "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.
Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б""
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	768.88
	-
	-
	-
	-

	28
	мероприятие 2.4.32 "Водопроводная сеть от водозабора до п. Птицесовхоз
«Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12407.78
	-
	-
	-
	-

	29
	мероприятие 2.4.33 "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Водопроводная сеть от водозабора до п.
Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского
муниципального района Республики Мордовия""
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	84
	-
	-
	-
	-

	30
	мероприятие 2.4.5 "Строительство объекта капитального строительства:
«Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики
Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	89500

	31
	мероприятие 2.4.6 "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	99.8











17�
мероприятие 2.2.2 "Оказание услуг по


осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия �



управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района�






апрель 2020 года�






декабрь 2020 года�






ввод в действие газораспределительных сетей�









-�









-�









-�









147.7�









-�









-�









-�









-�









-�









-�









-�









-�
�






18�
мероприятие 2.2.3 "Водоснабжение


жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап строительства; 2 этап строительства, 4-я очередь)�
управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района�



апрель 2020 года�



декабрь 2020 года�



ввод в действие локальных водопроводов�






-�






-�






-�






    1641,29�






-�






-�






-�






-�






-�






-�






-�






-�
�









19�
мероприятие 2.2.4 "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия �






управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района�









апрель 2020 года�









декабрь 2020 года�









ввод в действие локальных водопроводов�









-�









-�









-�









143.4�









-�









-�









-�









-�









-�









-�









-�









-�
�
20�
Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап строительства; 3-я очередь)�
управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района�



апрель 2020 года�



декабрь 2020 года�









ввод в действие локальных водопроводов�









-�









-�









-�









   1000,0�









-�









-�









-�









-�









-�









-�









-�









-�
�
21�
Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап строительства; 3-я очередь)�






управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района�









апрель 2020 года�









декабрь 2020 года�






ввод в действие газораспределительных сетей�









-�









-�









-�






   1625,5�









-�









-�









-�









-�









-�









-�









-�









-�
�












22�









Основное мероприятие 2.3 "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", в том числе:�






управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района�









апрель 2020


года�









декабрь 2020 года�
ввод в эксплуатацию автомобильных


дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки�












-�












-�












-�












16719.05�












-�












-�












-�












-�












-�












-�












-�












-�
�












23�



мероприятие 2.3.1 "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Октябрьская в д.Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО


«Сабанчеевское» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"�






управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района�









апрель 2020 года�









декабрь 2020 года�
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки�












-�












-�












-�












16620.15�












-�












-�












-�












-�












-�












-�












-�












-�
�












22�
мероприятие 2.3.2 "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Октябрьская в д.Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО


«Сабанчеевское» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия""�









управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района�












апрель 2020 года�












декабрь 2020 года�



ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки�












-�












-�












-�












98.9�












-�












-�












-�












-�












-�












-�












-�












-�
�



23�
Основное мероприятие 2.4 "Современный облик сельских территорий", в том числе:�
управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского


муниципального района�



апрель 2020 года�



декабрь 2025 года�
реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий�



-�



-�



-�



88236.66�



-�



-�



-�



50582.44�



-�



-�



-�



89599.8�
�



24�
мероприятие 2.4.1 "Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района


Республики Мордовия"�
управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского


муниципального района�



апрель 2020 года�



декабрь 2020 года�
реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий�



-�



-�



-�



86431.2�



-�



-�



-�



-�



-�



-�



-�



-�
�









