PAGE  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ______________                                                                            №______   

рп.Атяшево

Об утверждении муниципальной программы 

Атяшевского муниципального района «Цифровая

 трансформация Атяшевского муниципального района» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», региональных проектов Республики Мордовия, направленных на реализацию федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденными Главой Республики Мордовия 13 декабря 2018 г. и распоряжения Правительства Республики Мордовия от 30 апреля 2019 года N 313-Р, в целях обеспечения единого подхода к внедрению цифровых технологий в экономические и социальные сферы, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 1 ноября 2013 года №724  
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района» (далее - Программа).
2. Установить, что объемы финансирования  Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Атяшевского муниципального района.
3. Признать утратившими силу:

Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от  25.12.2013 г. № 840 «Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2018 года»;
Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 22.12.2015 г. № 670 «О внесении изменений в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2018 года»;
Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 11.11.2016 г. № 581 «О внесении изменений в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2018 года»;
Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 26.12.2016 г. № 692 «О внесении изменений в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2018 года»;
Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 29.12.2017 г. № 676 «О внесении изменений в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2020 года»;
Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 28.06.2018 г. № 393 «О внесении изменений в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2020 года»;
Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 24.10.2018 г. № 654 «О внесении изменений в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2020 года»;
Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 24.10.2019 г. № 538 «О внесении изменений в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2021 года».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы – начальника управления делами Администрации Атяшевского муниципального района Сюмкина А.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2021 года.

Глава Атяшевского

муниципального района                                                                 В.Г. Прокин
Утверждена 
Постановлением Администрации

Атяшевского муниципального района 

от ________________ №______

Муниципальная программа
Атяшевского муниципального района «Цифровая

 трансформация Атяшевского муниципального района» 

ПАСПОРТ
муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
	Ответственный исполнитель Программы


	-
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района 

	Соисполнители Программы


	-
	не предусмотрены

	Участники Программы
	-
	органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района, муниципальные бюджетные учреждения (по согласованию)



	Подпрограммы Программы
	-
	подпрограмма 1 «Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе»;

подпрограмма 2 «Развитие электронного правительства в Атяшевском муниципальном районе»;

подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности».



	Цели Программы
	-
	обеспечение внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере Атяшевского муниципального района для повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности Атяшевского муниципального района, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы принятия государственных управленческих решений


	Задачи Программы
	-
	создание конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, преимущественно на основе отечественных разработок;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности и бизнеса

 

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	-
	доля расходов на цифровую трансформацию в бюджете Атяшевского муниципального района, %;

Доля социально значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», %;

доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», %



	Этапы и  сроки реализации Программы


	-
	2021 - 2025 годы (без выделения этапов)

	Объемы бюджетных ассигнований Программы 
	-
	объем финансирования Программы на 2021 - 2025 годы составит 750,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 150,00 тыс. руб.;

2022 год – 150,00 тыс. руб.;

2023 год – 150,00 тыс. руб.;

2024 год – 150,00 тыс. руб.,

2025 год – 150,00 тыс. руб.



	Ожидаемые результаты реализации Программы
	-
	в результате реализации Программы к 2025 году будут достигнуты следующие результаты:

обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» для всех социально значимых организаций Атяшевского муниципального района;

построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи;

оказано содействие жителям Атяшевского муниципального района в повышении цифровой грамотности;

обеспечено устойчивое и безопасное функционирование информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных, а также информационная безопасность критической информационной инфраструктуры Атяшевского муниципального района;

реализован удобный и универсальный механизм для получения гражданами Атяшевского муниципального района муниципальных услуг;

обеспечена возможность получения результатов предоставления приоритетных массовых социально значимых муниципальных услуг без посещения многофункциональных центров (далее - МФЦ) или органов, предоставляющих услуги;

обеспечена цифровизация ключевых отраслей экономики и социальной сферы Атяшевского муниципального района 


Подпрограмма 1
«Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе»
Паспорт подпрограммы 1 «Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма)

	Ответственный исполнитель Подпрограммы

	-
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района 

	Участники Подпрограммы

	-
	органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района, муниципальные бюджетные учреждения (по согласованию)



	Цель Подпрограммы
	-
	создание конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, преимущественно на основе отечественных разработок;



	Задачи Подпрограммы
	-
	устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Атяшевского муниципального района (образовательных, культурных и иных организаций);

обеспечение широкополосного доступа к сети «Интернет» всех органов местного самоуправления.



	Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
	-
	доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»;
доля органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет»;
количество населенных пунктов Атяшевского муниципального района, охваченных сетью 4G и 5G.

	Этапы и сроки реализации Подпрограммы

	-
	2021 - 2025 годы (без выделения этапов)

	Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
	-
	всего за весь период реализации подпрограммы – 180,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 36,00 тыс. руб.;
2022 год - 36,00 тыс. руб.;

2023 год - 36,00 тыс. руб.;

2024 год - 36,00 тыс. руб.;

2025 год – 36,00 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	-
	оптимизация процесса сбора информации о деятельности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района;

обеспечение доступности услуг по хранению и обработке данных в Атяшевского муниципальном районе для граждан, органов власти.


Подпрограмма 2
«Развитие электронного правительства в Атяшевском муниципальном районе»
Паспорт подпрограммы 2 «Развитие электронного правительства в Атяшевском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма)

	Ответственный исполнитель Подпрограммы

	-
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района 

	Участники Подпрограммы

	-
	органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района (по согласованию)

	Цель Подпрограммы
	-
	внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства;



	Задачи Подпрограммы
	-
	внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства;



	Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
	-
	доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления и организаций муниципальной собственности, %;

доля органов местного самоуправления, оснащенных типовым автоматизированным рабочим местом муниципального служащего, %.




	Этапы и сроки реализации Подпрограммы
	-
	2021 - 2025 годы (без выделения этапов)

	Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
	-
	всего за весь период реализации подпрограммы – 360,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 72,00 тыс. руб.;

2022 год - 72,00 тыс. руб.;

2023 год - 72,00 тыс. руб.;

2024 год - 72,00 тыс. руб.;

2025 год – 72,00 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	-
	повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью полученных государственных и муниципальных услуг;

снижение финансовых затрат на муниципальное управление, в том числе за счет сокращения избыточных функций и полномочий, стандартизированного и унифицированного исполнения муниципальных функций (полномочий) в электронной форме, в том числе процедур принятия решений;

повышение качества и надежности системы межведомственного электронного взаимодействия.


Подпрограмма 3
«Обеспечение информационной безопасности»
Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности» (далее - Подпрограмма)

	Ответственный исполнитель Подпрограммы

	-
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района 

	Участники Подпрограммы
	-
	органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района (по согласованию)



	Цель Подпрограммы
	-
	обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса



	Задачи Подпрограммы
	-
	обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Атяшевского муниципального района;



	Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
	-
	средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления в результате компьютерных атак;

стоимостная доля закупаемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения, %



	Этапы и сроки реализации Подпрограммы

	-
	2021 - 2025 годы (без выделения этапов)

	Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
	-
	всего за весь период реализации подпрограммы - 210,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 42,00 тыс. руб.;

2022 год - 42,00 тыс. руб.;

2023 год - 42,00 тыс. руб.;

2024 год - 42,00 тыс. руб.;

2025 год - 42,00 тыс. руб.



	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	-
	централизована антивирусная защита органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района
разработан и внедрен пакет законодательных актов и нормативно-правовых документов регламентирующий порядок создания и функционирования системы информационной безопасности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района;

разработаны ведомственные документы и распоряжения по организации криптографической защиты информации (СКЗИ);

работники органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района будут обладать необходимой квалификацией в области защиты информации.


Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы и прогноз ее развития

В качестве фундамента для цифровой трансформации Атяшевского муниципального района послужила реализация муниципальной программы «Формирование информационного общества в период до 2018 года» , утвержденной постановлением Администрации Атяшевского муниципального района N 840 от 25.12.2013 года, с изменениями утвержденными постановлениями Администрации Атяшевского муниципального района 22.12.2015 №670, от 11.11.2016 г. № 581, от 26.12.2016 г. № 692, от 29.12.2017 г. № 676, от 28.06.2018 г. № 393, от 24.10.2018 г. № 654, от 24.10.2019 г. № 538.

Современная ситуация в Атяшевском муниципальном районе характеризуется реализацией основных мер по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста.

В Атяшевском муниципальном районе в настоящее время урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в различных сферах деятельности. Однако регуляторная и нормативная среда имеет ряд недостатков, в ряде случаев создавая существенные барьеры на пути развития ИКТ и связанных с ними видов экономической деятельности.

В Атяшевском муниципальном районе в сфере информационных технологий достигнуты следующие основные результаты.

В электронный вид переведены все обязательные и наиболее востребованные муниципальные услуги.

Возможностью получать услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, могут воспользоваться 90% граждан.

В МФЦ можно получить более 150 видов государственных и муниципальных услуг.

Зона покрытия территории Атяшевского муниципального района сетями сотовой связи составляет 100 процентов. Для 80% населения обеспечено устойчивое покрытие сетями связи 3G, представлен широкий спектр телекоммуникационных услуг.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть «Интернет» и представлены там на своих сайтах в соответствии с государственными требованиями.

По приоритетным направлениям с 2013 года сформированы определенные основы для повышения эффективности предоставления муниципальных услуг:

ведется работа по оптимизации (реинжинирингу) наиболее востребованных и массовых услуг, организации их предоставления по принципу «одного окна» в электронном виде;

обеспечен доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» (доля граждан, имеющих доступ к услугам МФЦ, составляет 90 процентов);

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг превышает целевое значение в 90 процентов, которое необходимо достичь в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее - Указ 601), характеризующие систему управления и задачи развития сферы государственного управления на перспективу до 2021 года.

В Атяшевском муниципальном районе ведется работа, направленная на применение органами местного самоуправления информационных и коммуникационных технологий:

- на 90 процентов удовлетворены заявленные потребности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района в вычислительной технике и лицензионном программном обеспечении в объеме выделяемого на эти цели муниципального финансирования и определены планы по модернизации компьютерного парка.

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровых технологий остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач. Необходимо продолжение работы по оптимизации муниципальных услуг, актуализации сведений о них.

Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения цифровых технологий в Атяшевском муниципальном районе, как и в целом по Республике Мордовия, является недостаточный уровень финансирования мероприятий по информатизации и цифровизации.

Сильная зависимость от импорта элементов ИКТ-инфраструктуры (компьютеры, комплектующие, телекоммуникационное оборудование, мобильные терминалы, программное обеспечение).

Разрозненность информационных ресурсов и систем, дублирование функций, реализуемых различными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, отсутствие полной и достоверной информации об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.

Отсутствие единой политики формирования информационных ресурсов для всех субъектов отношений, действующих в сфере государственного и муниципального управления.

Развитию цифровой экономики сегодня препятствуют определенные риски, прежде всего:

- сохранность цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;

- риски, связанные с тенденциями к построению сложных информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи;

- наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Проблемы, препятствующие цифровой трансформации в целях повышения качества жизни граждан, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы принятия управленческих решений, носят комплексный характер. Их устранение требует значительных ресурсов и скоординированного проведения организационных изменений и действий.

На решение данных проблем направлена Программа.

Программа направлена на создание экосистемы цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности в целях обеспечения эффективного взаимодействия бизнеса, научно-образовательного общества, государства и граждан.

Администрация Атяшевского муниципального района проводит последовательную политику построения инфраструктуры и институтов использования возможностей информационных технологий, а также активно координирует построение элементов цифровой экономики на территории Атяшевского муниципального района с участием государственных и муниципальных органов власти и бизнеса.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы

Приоритеты политики в сфере цифровой трансформации Атяшевского муниципального района определены Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203, национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. N 16, федеральными проектами «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» и «Цифровые технологии», утвержденными протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27 декабря 2018 г. N 6, Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, утвержденной Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. N 94-З, региональными проектами Республики Мордовия, направленными на реализацию федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденными Главой Республики Мордовия 13 декабря 2018 г.

В соответствии с указанными документами приоритетными направлениями развития цифровой экономики в Атяшевском муниципальном районе являются:

формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;

формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных муниципальных услуг;

повышение эффективности муниципального управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

повышение безопасности жизнедеятельности и информационной безопасности;

подготовка квалифицированных кадров для цифрового развития Атяшевского муниципального района, обладающих необходимыми компетенциями;

повышение цифровой грамотности населения Атяшевского муниципального района.

В свете реализации приоритетных направлений государственной политики основной целью настоящей Программы является:

обеспечение внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере Атяшевского муниципального района для повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности Атяшевского муниципального района, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы принятия государственных управленческих решений
Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

создание конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, преимущественно на основе отечественных разработок;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности и бизнеса.
 Масштабность и функциональная неоднородность поставленных в рамках Программы задач требует дифференцированного подхода к их решению. В связи с этим в Программу включены:

Подпрограмма 1 «Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе»;

Подпрограмма 2 «Развитие электронного правительства в Атяшевском муниципальном районе»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели.

Основными целевыми индикаторами, характеризующими результаты реализации Программы, являются:

доля расходов на цифровую трансформацию в бюджете Атяшевского муниципального района, %;

Доля социально значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», %;

доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», %

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы определялся на основе следующих принципов:

охват наиболее значимых мероприятий Программы;

наблюдаемость и неизменность методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации Программы;

регулярность формирования отчетных данных (1 раз в год);

применение общепринятых определений, методик расчета и единиц измерения;

наличие объективных источников информации;

возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.

Значения данных индикаторов представляют краткую обобщенную характеристику сферы реализации Программы и являются значимыми не только для специалистов, но и для Атяшевского муниципального района в целом.

Перечень целевых индикаторов Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на социально-экономическую ситуацию Атяшевского муниципального района.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы и их значения представлены в приложении 1.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

обеспечен широкополосный доступ к сети Интернет для всех социально значимых организаций Атяшевского муниципального района;

построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи;

оказано содействие жителям Атяшевского муниципального района в повышении цифровой грамотности;

реализован удобный и универсальный механизм для получения гражданами муниципальных услуг;

обеспечена возможность получения результатов предоставления приоритетных массовых социально значимых муниципальных услуг без посещения МФЦ или органов, предоставляющих услуги;

обеспечена цифровизация ключевых отраслей экономики и социальной сферы Атяшевского муниципального района.

Программа реализуется в 2021 - 2025 годах без разделения на этапы.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Подпрограммы и включенные в них мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих достижение целей Программы.

Подпрограммой 1 «Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Содействие развитию информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе.

Подпрограммой 2 «Развитие электронного правительства в Атяшевском муниципальном районе» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов электронного правительства Атяшевского муниципального района;
Цифровое управление

Подпрограммой 3 «Обеспечение информационной безопасности».

Обеспечение информационной безопасности в органах местного самоуправления Атяшевского муниципального района 
Определение угроз безопасности информации, сформированы модели угроз для органов местного самоуправления в Атяшевском муниципальном районе
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2.

Раздел 4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

В Атяшевском муниципальном районе, а также в целом по республике, принято значительное количество нормативных документов, регулирующих сферу информационно-коммуникационных технологий. Вместе с тем, интенсивно развивающиеся процессы цифровой трансформации диктуют необходимость постоянной актуализации существующей нормативной базы, а также принятия новых нормативных актов.

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, которые включают в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации Программы;

обеспечение текущего мониторинга действующего законодательства и подзаконных актов органов власти и организаций, ответственных за решение вопросов регулирования в сфере информатизации и цифрового развития, административную реформу и другие направления в сфере реализации Программы.

Планы подготовки нормативных правовых актов определяются, в том числе федеральным законодательством, регламентирующим вопросы развития цифровой экономики.

В процессе реализации Программы должны также приниматься нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение программных мероприятий.

Раздел 5. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Важным элементом механизма реализации Программы является связь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки целевых показателей, мероприятий Программы и ресурсов для их реализации.

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

Доля расходов на цифровую трансформацию в бюджете Атяшевского муниципального района

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»

Доля социально значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет».
В целом используются плановые и фактические значения соответствующих целевых индикаторов.

Нормативная база по вопросам методического обеспечения и организация управления Программы, включающая в том числе нормативные правовые акты, регламентирующие координацию мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, разрабатывается в ходе реализации соответствующих мероприятий Программы.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Объемы и источники финансирования Программы определяются на стадии разработки проектов, которые вошли в ее состав и утверждены постановлением Администрации Атяшевского муниципального района. Реализация Программы обеспечивается за счет бюджета Атяшевского муниципального района и привлекаемых внебюджетных источников.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит в период 2021 - 2025 гг. 750,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

Распределение финансовых средств по годам реализации Программы:

2021 год – 150,00 тыс. руб.;

2022 год – 150,00 тыс. руб.;

2023 год – 150,00 тыс. руб.;

2024 год – 150,00 тыс. руб.,

2025 год – 150,00 тыс. руб.

Сведения о распределении объемов и источников финансирования по мероприятиям Программы приведены в приложении 4.

Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании подразделов бюджетов на очередной год и плановый период.

При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по Программе заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных и других источников для реализации мероприятий Программы в установленные сроки.

Раздел 7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

Реализация Программы сопряжена со следующими наиболее существенными рисками:

1. Риски недостижения конечных результатов Программы. Данные риски минимизируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации Программы.

2. Наиболее значимым риском является недостаточное финансирование Программы. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) настоящей Программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для муниципальных нужд);

- составление и исполнение плана-графика финансирования и своевременное использование финансовых средств при реализации мероприятий настоящей Программы;

- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, в том числе из внебюджетных источников;

- корректировка настоящей Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями.

3. Риски неэффективного и неполного использования муниципальными служащими Атяшевского муниципального района, гражданами и организациями возможностей, сервисов, услуг, предоставляемых внедренными в рамках Программы организационно-техническими решениями.

Для минимизации данных рисков предполагается централизованное обеспечение органов местного самоуправления информационно-коммуникационными ресурсами и системами.

Также для минимизации рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих, а также оказание содействия в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.

4. Технические и технологические риски (в том числе несовместимость информационных систем, быстрый «моральный» износ оборудования и др.).

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению информационных систем, привлечения квалифицированных исполнителей.

Раздел 8. Механизм реализации Программы

Базовым принципом построения механизма реализации Программы является принцип баланса интересов, подразумевающий обеспечение соблюдения интересов всех участников.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Администрацией Атяшевского муниципального района, и обеспечивают эффективное целевое использование выделяемых средств на реализацию Программы.

Элементы механизма реализации Программы - решения Правительства Республики Мордовия по отдельным вопросам, решения Совета депутатов Атяшевского муниципального район, постановления Администрации Атяшевского муниципального района, включение государственных ассигнований на реализацию Программы отдельной строкой в консолидированный бюджет Республики Мордовия, заключение контрактов между сторонами, заинтересованными в реализации Программы, использование властными и управленческими структурами рычагов экономического стимулирования и материальной (финансовой) заинтересованности хозяйствующих субъектов.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых Администрацией Атяшевского муниципального района со всеми исполнителями программных мероприятий.

Ответственный исполнитель (управление делами Администрации Атяшевского муниципального района):

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы (подпрограммы);

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы;

- организует реализацию Программы, координирует деятельность участников Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в Программу, обеспечивает разработку проектов изменений в Программу, их согласование и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации Программы;

- проводит оценку эффективности реализации Программы;

- запрашивает у участников Программы информацию о ходе реализации Программы;

- готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в структурное подразделение администрации муниципального образования, ответственное за оценку эффективности реализации Программы.

Участники мероприятий Программы участвуют в реализации мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы.

Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации Программы

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района.

II. Оценка степени реализации мероприятий

3. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где:

СРм - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)*, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию**. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
5.Степень соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
IV. Оценка эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района

6. Эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района рассчитывается для муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Атяшевского муниципального района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджет Атяшевского муниципального района а.

Если доля финансового обеспечения реализации муниципальной программы из средств бюджета Атяшевского муниципального района составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

[image: image1.emf]Э

ис

=СР

м

/СС

уз

,

где:

[image: image2.emf]Э

ис

 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

[image: image3.emf]СР

м

 - степень реализации всех мероприятий муниципальной программы;

[image: image4.emf]СС

уз

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
V. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
7. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

8. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

9. Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

10. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
	Критерий оценки эффективности ЭГП

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 - 0,79

	Эффективная
	0,8 - 1

	Высокоэффективная
	более 1


Приложение 1
к муниципальной программе Атяшевского муниципального района 

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района «, подпрограмм и их значениях

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района «

	1.
	Доля расходов на цифровую трансформацию в бюджете Атяшевского муниципального района
	%
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	2.
	Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»
	%
	50
	60
	70
	75
	80

	3.
	Доля социально значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет»
	%
	70
	75
	80
	90
	100

	Подпрограмма 1 «Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе»

	1.1.
	Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»
	%
	85,1
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Доля органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет»
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3.
	Количество населенных пунктов Атяшевского муниципального района, охваченных сетью 4G и 5G
	шт.
	40
	42
	43
	44
	45

	Подпрограмма 2 «Развитие электронного правительства в Атяшевском муниципальном районе»

	2.1.
	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления и организаций муниципальной собственности
	%
	30
	40
	50
	55
	60

	2.2.
	Доля органов местного самоуправления, оснащенных типовым автоматизированным рабочим местом муниципального служащего
	%
	15
	20
	25
	30
	35

	Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности»

	3.1.
	Средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления в результате компьютерных атак
	часов
	45
	40
	30
	20
	20

	3.2.
	Стоимостная доля закупаемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения
	%
	30
	40
	50
	60
	60


Приложение 2
к муниципальной программе 

Атяшевского муниципального района 

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
Перечень
мероприятий муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района «
	Статусмероприятия
	N
п\п
	Наименование основного мероприятия программы 
	Срок
	Ответственный исполнитель, 
	Ожидаемый  непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия 
	

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	Муниципальная программа Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района

	
	Подпрограмма 1.Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе

	Основное Мероприятие
	1.1.
	Содействие развитию информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе
	2021
	2025
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района, органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района (по согласованию) 


	создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок
	отсутствие возможности создания в Атяшевском муниципальном районе глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных
	- доля расходов на цифровую трансформацию в бюджете Атяшевского муниципального района;

- доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет";

- доля образовательных организаций муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет";

- доля органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет";

- количество населенных пунктов Атяшевского муниципального района, охваченных сетью 4G и 5G.

	Мероприятие
	1.1.1.
	Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации)
	2021
	2025
	
	оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации
	
	

	Мероприятие
	1.1.2.
	Централизация закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
	2021
	2025
	
	Осуществление централизованных закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
	
	

	Мероприятие
	1.1.3.
	Развитие единой телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали органов государственной власти и органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района
	2021
	2025
	
	Все органы местного самоуправления в Республике Мордовия имеют широкополосный доступ к сети «Интернета
	
	

	Мероприятие 
	1.1.4.
	Подключение к сети «Интернет» социально значимых объектов
	2021
	2025
	
	Все социально значимые объекты имеют широкополосный доступ к сети «Интернета
	
	

	
	Подпрограмма 2 Развитие электронного правительства в Атяшевском муниципальном районе 

	Основное мероприятие
	2.1.
	Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов электронного правительства Атяшевского муниципального района
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района, органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района (по согласованию) 
	обеспечение повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Атяшевском муниципальном районе за счет внедрения и развития информационных систем и ресурсов
	отсутствует возможность развития и оптимизации, обеспечения технического и авторского сопровождения существующих информационных систем и ресурсов, выход информационных систем из строя
	- доля расходов на цифровую трансформацию в местном бюджете Атяшевского муниципального района

	Мероприятие
	2.1.1.
	Обеспечение эксплуатации инфраструктуры электронного правительства
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие
	2.1.2.
	Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие
	2.1.3.
	Реализация мер по развитию системы «Открытого правительства»
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие
	2.1.4.
	Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района и подведомственных учреждений
	
	
	
	
	
	

	Основное

Мероприятие
	2.2.
	Цифровое управление
	2021
	2025
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района, органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района (по согласованию) 
	обеспечено внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	отсутствует возможность внедрения внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг
	-доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления, и организаций муниципальной собственности;

- доля органов местного самоуправления, оснащенных типовым автоматизированным рабочим местом муниципального служащего.

	Мероприятие 
	2.2.1.
	Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района, органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района (по согласованию) 
	Обеспечена возможность получения результатов предоставления приоритетных массовых социально значимых муниципальных услуг и сервисов без посещения многофункциональных центров

или органов, предоставляющих услуги и сервисы
	
	

	Мероприятие
	2.2.2
	Обеспечение создания и функционирования Центров обслуживания граждан по вопросам регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации в соответствии с перспективной схемой сети Центров обслуживания
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района, органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района (по согласованию) 
	Действующий Центр обслуживания граждан по вопросам регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации в соответствии с перспективной схемой сети Центров обслуживания.
	Действующий Центр обслуживания граждан по вопросам регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации в соответствии с перспективной схемой сети Центров обслуживания.
	

	Мероприятие
	2.2.3
	Проработка вопроса и обеспечение создания и функционирования Центра управления регионом муниципального уровня
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	Действующий Центр управления регионом муниципального уровня
	Действующий Центр управления регионом муниципального уровня
	

	Мероприятие 
	2.2.4.
	Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района, органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района (по согласованию) 
	обеспечение повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района за счет внедрения цифровых технологий
	отсутствует возможность повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района за счет внедрения цифровых технологий
	

	Мероприятие
	2.2.5
	Внедрение и развитие межведомственного юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	Обеспечение повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет внедрения и развития информационных систем и ресурсов
	
	

	Мероприятие
	2.2.6.
	Оснащение органов местного самоуправления и подведомственных учреждений типовым автоматизированным рабочим местом муниципального служащего
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	

	Мероприятие
	2.2.7
	Обеспечение возможности архивного хранения электронных документов органов местного самоуправления, законченных делопроизводством
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	

	
	Подпрограмма 3  Обеспечение информационной безопасности 

	Основное

Мероприятие
	3.1.
	Обеспечение информационной безопасности в органах местного самоуправления Атяшевского муниципального района 


	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района, органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района (по согласованию) 
	обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства
	отсутствует возможность обеспечения информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства
	- доля расходов на цифровую трансформацию в местном бюджете Атяшевского муниципального района;

 - средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления в результате компьютерных атак;

- стоимостная доля закупаемого, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения

	Мероприятие 
	3.1.1.
	Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Атяшевского муниципального района (в т.ч осуществление антивирусной защиты)
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района, органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района (по согласованию) 
	обеспечена защита информационных ресурсов, задействованных в служебном электронном документообороте, предоставлении населению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, обработке персональных данных. Организовано устойчивое и безопасное функционирование информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных. Повышен уровень безопасности и надежности цифровой инфраструктуры Атяшевского муниципального района за счет использования отечественных средств защиты информации. Обеспечено формирование и развитие материально-технической инфраструктуры функционирования системы информационной безопасности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района
	информационные системы и ресурсы электронного правительства Атяшевского муниципального района подвержены кибератакам
	

	Мероприятие
	3.1.1.1.
	Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления  Атяшевского муниципального района
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	Обеспечена защита информационных ресурсов, задействованных в служебном электронном документообороте, предоставлении населению муниципальных услуг в электронном виде, обработке персональных данных. Организовано устойчивое и безопасное функционирование информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных. Повышен уровень безопасности и надежности цифровой инфраструктуры за счет использования отечественных средств защиты информации. Обеспечено формирование и развитие материально-технической инфраструктуры функционирования системы информационной безопасности органов местного самоуправления Республики Мордовия
	
	

	Мероприятие
	3.1.1.2.
	Инвентаризация, категорирование и классификация существующих информационных, телекоммуникационных систем и объектов органов местного самоуправления в Атяшевском муниципальном районе
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	

	Основное Мероприятие
	3.1.1.3.
	Определение угроз безопасности информации, сформированы модели угроз для органов местного самоуправления в Атяшевском муниципальном районе
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района, органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района (по согласованию) 
	Сформированы модели актуальных угроз безопасности в информационных системах  органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района.
	
	

	Мероприятие
	3.1.1.4.
	Формирование и развитие материально-технической инфраструктуры функционирования системы информационной безопасности органов местного самоуправления в Атяшевском муниципальном районе
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	Разработана необходимая документация, выданы заключения о возможности эксплуатации существующих средств защиты информации, проверена эффективность выбранных технических решений
	
	

	Мероприятие
	3.1.1.5.
	Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации
	2021 год
	2025 год
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	Проведены аттестационные мероприятия
	
	


Приложение 3
к муниципальной программе Атяшевского муниципального района 

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
 

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный

исполнитель
	Ожидаемый срок принятия правового акта

	1
	2
	3
	4
	5

	1


	Постановление Администрации Атяшевского муниципального района
	О внесении изменений в программу Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»


	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	В течение периода действия муниципальной программы

	 
	...


 

Приложение 4
к муниципальной программе Атяшевского муниципального района 

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»  за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района
	Статус
	Наименование муниципальной программы (в том числе основного мероприятия)
	ГРБС

(ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник)
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам, тыс. рублей

	
	
	
	ГРБС
	РЗПр
	ЦСР
	ВР
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа
	 «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
	ГРБС

(ответственный исполнитель муниципальной программы)
	Х
	Х
	Х
	Х
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0

	Подпрограмма 1
	Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе 
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0

	Основное Мероприятие

1.1.
	Содействие развитию информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	36,0

	36,0
	36,0
	36,0
	36,0

	Мероприятие

1.1.1.
	Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации)
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	36,0

	36,0
	36,0
	36,0
	36,0

	Мероприятие

1.1.2.
	Централизация закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие

1.1.3.
	Развитие единой телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали органов государственной власти и органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

1.1.4.
	Подключение к сети «Интернет» социально значимых объектов
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	0,0


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2
	Развитие электронного правительства в Атяшевском муниципальном районе 
	
	
	
	
	
	72,0

	72,0
	72,0
	72,0
	72,0

	Основное мероприятие

2.1.
	Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов электронного правительства Атяшевского муниципального района
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	72,0


	72,0
	72,0
	72,0
	72,0

	Мероприятие

2.1.1.
	Обеспечение эксплуатации инфраструктуры электронного правительства
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие

2.1.2.
	Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	72,0


	72,0
	72,0
	72,0
	72,0

	Мероприятие

2.1.3.
	Реализация мер по развитию системы «Открытого правительства»
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие

2.1.4.
	Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района и подведомственных учреждений
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие

2.2.
	Цифровое управление
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 

2.2.1.
	Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

2.2.2.
	Обеспечение создания и функционирования Центров обслуживания граждан по вопросам регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации в соответствии с перспективной схемой сети Центров обслуживания
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие

2.2.3.
	Проработка вопроса и обеспечение создания и функционирования Центра управления регионом муниципального уровня
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

2.2.4.
	Цифровая трансформация (государственной) муниципальной службы
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие

2.2.5.
	Внедрение и развитие межведомственного юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие

2.2.6.
	Оснащение органов местного самоуправления и подведомственных учреждений типовым автоматизированным рабочим местом муниципального служащего
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	0,0

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие

2.2.7.
	Обеспечение возможности архивного хранения электронных документов органов местного самоуправления, законченных делопроизводством
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	0,0


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3
	Обеспечение информационной безопасности 
	
	
	
	
	
	42,0

	42,0
	42,0
	42,0
	42,0

	Основное Мероприятие 3.1.
	Обеспечение информационной безопасности в органах местного самоуправления Атяшевского муниципального района 
	
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	42,0


	42,0
	42,0
	42,0
	42,0

	Мероприятие 

3.1.1.
	Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Атяшевского муниципального района (в т.ч осуществление антивирусной защиты)
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	42,0

	42,0
	42,0
	42,0
	42,0

	Мероприятие 

3.1.1.1
	Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления  Атяшевского муниципального  района
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

3.1.1.2.
	Инвентаризация, категорирование и классификация существующих информационных, телекоммуникационных систем и объектов органов местного самоуправления в Атяшевском муниципальном районе
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие

3.1.1.3.
	Определение угроз безопасности информации, сформированы модели угроз для органов местного самоуправления в Атяшевском муниципальном районе
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	0,0


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие

3.1.1.4.
	Формирование и развитие материально-технической инфраструктуры функционирования системы информационной безопасности органов местного самоуправления в Атяшевском муниципальном районе
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие

3.1.1.5.
	Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации
	Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 5
к муниципальной программе Атяшевского муниципального района 

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
План реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия подпрограммы)
	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
	График реализации

	
	
	
	
	
	
	2021 год 
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Подпрограмма Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе 

	1.1
	Содействие развитию информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе
	 Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района
	2021
	2025
	х
	
	
	36,0
	
	
	
	36,0
	
	
	
	36,0
	

	1.2 
	Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации)
	 Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района
	2021
	2025
	х
	
	
	36,0
	
	
	
	36,0
	
	
	
	36,0
	

	Подпрограмма Развитие электронного правительства  в Атяшевском муниципальном районе



	2.1
	Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов электронного правительства Атяшевского муниципального района
	 Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района
	2021
	2025
	
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0

	 2.2
	Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района
	 Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района
	2021
	2025
	
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0

	 Подпрограмма Обеспечение информационной безопасности

	3.1 
	Обеспечение информационной безопасности в органах местного самоуправления Атяшевского муниципального района
	 Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района
	2021
	2025
	х
	
	42,0
	
	
	
	42,0
	
	
	
	42,0
	
	

	3.2
	Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Атяшевского муниципального района (в т.ч осуществление антивирусной защиты)
	 Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам главы Атяшевского муниципального района
	2021
	2025
	х
	
	42,0
	
	
	
	42,0
	
	
	
	42,0
	
	


Приложение 6
к муниципальной программе Атяшевского муниципального района 

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
Детальный план-график реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации

(дата окончания контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период  (тыс. руб.)
	всего
	в т. ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	респуб-ликанский бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет 
	внебюджет-ные источники

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Всего по муниципальной программе
	Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района
	повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий


	2021
	2025
	всего, в т. ч. по годам
	450,0
	
	
	450,0
	

	
	
	
	
	
	
	2021 очередной финансовый год
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	
	2022 первый год планового периода
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	
	2023  второй год планового периода 
	150,0
	
	
	150,0
	

	1
	Подпрограмма Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе,

Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации)

	Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района
	обеспечение доступности услуг по хранению и обработке данных в Атяшевского муниципальном районе для граждан, органов власти
	
	
	всего, в т. ч. по годам
	108,0
	
	
	108,0
	

	
	
	
	
	
	
	2021 очередной финансовый год
	36,0
	
	
	36,0
	

	
	
	
	
	
	
	2022 первый год планового периода
	36,0
	
	
	36,0
	

	
	
	
	
	
	
	2023  второй год планового периода 
	36,0
	
	
	36,0
	

	2
	Подпрограмма Развитие электронного правительства  в Атяшевском муниципальном районе,

Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района

	Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района
	повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью полученных государственных и муниципальных услуг;


	
	
	всего, в т. ч. по годам
	216,0
	
	
	216,0
	

	
	
	
	
	
	
	2021 очередной финансовый год
	72,0
	
	
	72,0
	

	
	
	
	
	
	
	2022 первый год планового периода
	72,0
	
	
	72,0
	

	
	
	
	
	
	
	2023  второй год планового периода 
	72,0
	
	
	72,0
	

	3
	Подпрограмма Обеспечение информационной безопасности, Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Атяшевского муниципального района (в т.ч осуществление антивирусной защиты)
	Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района
	централизована антивирусная защита органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района
.
	
	
	всего, в т. ч. по годам
	126,0
	
	
	126,0
	

	
	
	
	
	
	
	2021 очередной финансовый год
	42,0
	
	
	42,0
	

	
	
	
	
	
	
	2022 первый год планового периода
	42,0
	
	
	42,0
	

	
	
	
	
	
	
	2023  второй год планового периода 
	42,0
	
	
	42,0
	


PAGE  

