                                                        Приложение 8
                                                                                                           к Муниципальной программе Атяшевского

                                муниципального района Республики Мордовия

                                                                         «Комплексное развитие 
                                                                                           сельских территорий Атяшевского 
                                                                           муниципального района 

                                                                        Республика Мордовия»
Детальный план-график реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.)
	всего
	Оценка расходов (тыс.руб.), годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	респуб- ликанский бюджет
	местный бюджет
	внебюджет- ные источники

	1
	3
	4
	
	
	
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

	-
	январь 2021 года
	декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	694159,85
	648442,69
	17436,74
	28280,42

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	228979,11
	205485,36
	10365,19
	13128,56

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	356268,85
	343857,70
	4835,22
	7575,93

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	108911,89
	99099,63
	2236,33
	7575,93

	
	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Улучшение жилищных условий сельских семей; создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях.
	январь 2021 года
	декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	82059,27
	57955,89
	895,59
	23207,77

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	27653,07
	19344,63
	252,53
	8055,91

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	25253,1
	17424,63
	252.53
	7575,93

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	29153,1
	21186,63
	390,53
	7575.93

	1
	Основное мероприятие 1.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Улучшение жилищных условий сельских семей
	Март 2021 года
	декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	75759,3
	52273,89
	757,59
	22727,79

	
	
	
	
	
	
	2021год
	25253,1
	17424.63
	252.53
	7575.93

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	25253,1
	17424.63
	252.53
	7575.93


	
	
	
	
	
	
	2023 год
	25253,1
	17424.63
	252.53
	7575.93

	2
	Основное мероприятие 1.2 "Строительство жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения", в том числе:
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Улучшение жилищных условий сельских семей
	март 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	2400,0
	1920,0
	0
	480,0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2400,0
	1920,0
	0
	480,0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	3
	"Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Улучшение жилищных условий сельских семей
	март 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	2400,0
	1920,0
	0
	480,0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2400,0
	1920,0
	0
	480,0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	4
	основное мероприятие 1.4 "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку", в том числе:

	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях.
	Июль 2023 года
	Сентябрь  2023

 года
	всего, в т. ч. по годам
	3900,0
	3762,0
	138,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	3900
	3762,0
	138,0
	0

	
	
	
	
	
	
	всего, в т. ч. по годам
	1700,0
	1683,0
	17,0
	0



	5
	" Строительство объекта капитального строительства: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях.
	Июль 2023 года
	Сентябрь  2023

года
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	1700,0
	1683,0
	17,0
	0

	6
	Строительство объекта капитального строительства: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях
	Июль 2023 года
	Сентябрь  2023

года
	всего, в т. ч. по годам
	2100,0
	2079,0
	21,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2100,0
	2079,0
	21,0
	0

	7
	" Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях.
	Июль 2023 года
	Сентябрь  2023

года
	всего, в т. ч. по годам
	50,0
	0
	50,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	50,0
	0
	50,0
	0

	8
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ
	создание необходимой инженерной инфраструктуры
	Июль 2023 года
	Сентябрь  2023

года
	всего, в т. ч. по годам
	50,0
	0
	50,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0


	
	
	Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	под строительство домов на сельских территориях.
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	50,0
	0
	50,0
	0

	
	Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	612100,60
	590486,80
	16541,15
	5072,65

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	201326,04
	186140,73
	10112,66
	5072,65

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	331015,76
	326433,07
	4582,69
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	79758,8
	77913,0
	1845,8
	0

	9
	Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство сельских территорий", в том числе:
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	2333,86
	2271,12
	62,74
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2333,86
	2271,12
	62,74
	          0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0


	10
	"Восстановление проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по
годам
	2294,06
	2271,12
	22,94
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2294,06
	2271,12
	22,94
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	11
	"Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	39,8
	0
	39,8
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	39,8
	0
	39,8
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	12
	Основное мероприятие 2.3 "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", в том числе:
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от  сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а  также к объектам производства и переработки
	апрель 2021 года
	декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	304209,675
	32798,778
	538,253
	872,644

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	17652,875
	16562,778
	217,453
	872,644

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	16556.8

	16236,0
	320,8

	0

	13
	"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Октябрьская в д.Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО

«Сабанчеевское» Атяшевского

муниципального района Республики
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно

значимым объектам сельских
	апрель 2021 года
	сентябрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	17452,875
	16562,778
	17,453
	872,644

	
	
	
	
	
	
	2021год
	17452,875
	16562,778
	17,453
	872,644

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0


	
	Мордовия"
	
	населенных пунктов, а также
к объектам производства и переработки
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	14
	"Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Октябрьская в д.Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО «Сабанчеевское» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия""
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
	апрель 2021 года
	сентябрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	200,0
	0
	200,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	200,0
	0
	200,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	15
	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
	Июнь 2023 года
	Декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	16400,0
	16236,0
	164,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	16400,0
	16236,0
	164,0
	0

	16
	"Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовияа Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
	Июнь 2023 года
	Декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	156,8
	0
	156,8
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	156,8
	0
	156,8
	0

	17
	Основное мероприятие 2.4 "Современный облик сельских территорий", в том числе:
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление образования, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Апрель 2021 года
	Декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	575557,06
	555416,89
	15940,16
	4200,0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	181339,3
	167306,82
	9832,47
	4200,0

	
	
	
	
	
	
	2022  год
	331015,76
	326433,07
	4582,69
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	63202,0
	61677,0
	1525,0
	0

	18
	"Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021  года
	всего, в т. ч. по годам
	106793,79
	102491,19
	102,59
	4200,0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	106793,79
	102491,19
	102,59
	4200,0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023год
	0
	0
	0
	0

	19
	"Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021  года
	всего, в т. ч. по годам
	1504,55
	0
	1504,55
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	1504,55
	0
	1504,55
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023год
	0
	0
	0
	0


	20
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	400,0
	0
	400,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	400,0
	0
	400,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	21
	Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	180,0
	0
	180,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	180,0
	0
	180,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	22
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на  Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	20,0
	0
	20,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	20,0
	0
	20,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	23
	"Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	89500,0
	88605,0
	895,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	89500,0
	88605,0
	895,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	24
	"Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	100,0
	0
	100,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022  год
	100,0
	0
	100,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	25
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию  объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	400,0
	0
	400,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	400,0
	0
	400,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	26
	Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	180,0
	0
	180,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	180,0
	0
	180,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	27
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	20
	0
	20
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	20
	0
	20
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	28
	Реконструкция объекта капитального строительства:
«Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Апрель 2023 года
	Декабрь 2023года
	всего, в т. ч. по годам
	        38000,0,0
	         37620,0
	380,0
	         0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	        38000,0,0
	         37620,0
	380,0
	         0

	29
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Апрель 2023 года
	Декабрь 2023года
	всего, в т. ч. по годам
	99,0
	0
	99,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	99,0
	0
	99,0
	0

	30
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Апрель 2023 года
	Декабрь 2023года
	всего, в т. ч. по годам
	          405,0
	0
	405,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	405,0
	0
	405,0
	0

	31
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Апрель 2023 года
	Декабрь 2023года
	всего, в т. ч. по годам
	180,0
	0
	180,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	180,0
	0
	180,0
	0

	32
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Апрель 2023 года
	Декабрь 2023года
	всего, в т. ч. по годам
	20,0
	0
	20,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	20,0
	0
	20,0
	0

	33
	"Водопроводная сеть от водозабора до п. Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия""
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	15330,96
	15315,63
	15,33
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	15330,96
	15315,63
	15,33
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023год
	0
	0
	0
	0

	34
	"Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Водопроводная сеть от водозабора до п. Птицесовхоз

«Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия""
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021  года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	200,0
	0
	200,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	200,0
	0
	200,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	35
	Услуги по разработке проекта планировки территории и проекта межевания на земельные участки в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	февраль 2021 года
	март 2021  года
	всего, в т. ч. по годам
	800,0
	0
	800,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	800,0
	0
	800,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	36
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	250,0
	0
	250
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	250,0
	0
	250
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	37
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	10,0
	0
	10,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	10,0
	0
	10,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	38
	Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	10000,0
	9990,0
	10,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	10000,0
	9990,0
	10,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	39
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Андреевка  Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Сентябрь 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	450,0
	0
	450,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	450,0
	0
	450,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	40
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка  Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	250,0
	0
	250
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	250,0
	0
	250
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	41
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка  Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	10,0
	0
	10,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	10,0
	0
	10,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	42
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по ул.Октябрьская в с.Атяшево Атяшевского муниципального

района Республики Мордовия""
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	100,0
	0
	100,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	100,0
	0
	100,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	43
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Сентябрь 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	450,0
	0
	450,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	450,0
	0
	450,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	44
	..  Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей  Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	250,0
	0
	250
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	250,0
	0
	250,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	45
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей  Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	10,0
	0
	10,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	10,0
	0
	10,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	46
	..  Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	1000,0
	0
	1000,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	1000,0
	0
	1000,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	47
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021  года
	всего, в т. ч. по годам
	180,0
	0
	180,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	180,0
	0
	180,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	48
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	20,0
	0
	20,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	20,0
	0
	20,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	49
	Строительство объекта капитального строительства  "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Июнь 2022 года
	Декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	70000,0
	69300,0
	700,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	70000,0
	69300,0
	700,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	50
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Июнь 2022 года
	Декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	99,0
	0
	99,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	99,0
	0
	99,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	51
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство плавательного бассейна в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Июнь 2021 года
	Август 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	350,0
	0
	350,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	350,0
	0
	350,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	52
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " "Строительство плавательного бассейна в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия""
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Июнь 2021 года
	Август 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	50,0
	0
	50,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	50,0
	0
	50,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	53
	. Строительство объекта капитального строительства  "Строительство плавательного бассейна в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	150 000,0
	149 850,0
	150,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	150 000,0
	149 850,0
	150,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	54
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Строительство плавательного бассейна в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	500,0
	0
	500,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	500,0
	0
	500,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	55
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство плавательного бассейна в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Июнь 2021 года
	Август 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	2700,0
	0
	2700,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2700,0
	0
	2700,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	56
	Строительство спортивной площадки в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Центральная, д.32
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Апрель 2022 года
	Декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	8696,76
	8688,07
	8,69
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	8696,76
	8688,07
	8,69
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	57
	Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на текущий ремонт объекта: "Ремонт здания ПСШ №1 в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Апрель 2021 года
	Июнь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	1200,0
	0
	1200,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	1200,0
	0
	1200,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	58
	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий)  на текущий ремонт объекта: "Ремонт здания ПСШ №1 в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Апрель 2021 года
	Декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	300,0
	0
	300,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	300,0
	0
	300,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	59
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на текущий ремонт объекта: "Ремонт здания ПСШ №1 в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Апрель 2021 года
	Декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	50,0
	0
	50,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	50,0
	0
	50,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	60
	Ремонт здания ПСШ №1 в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Апрель 2021 года
	Декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	50000,0
	49500,0
	500,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	50000,0
	49500,0
	500,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0


	61
	Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия


	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Июнь 2023 года
	Декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	9100,0
	     9009,0
	      91,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	9100,0
	     9009,0
	      91,0
	0

	62
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с.Андреевка Атяшевского муниципального

района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Июнь 2023 года
	Декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	99,0
	0
	99,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	99,0
	0
	99,0
	0

	63
	Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Сентябрь 2023 года
	Декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	15200,0
	15048,0
	152,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	15200,0
	15048,0
	152,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	64
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с. Вечерлей Атяшевского муниципального

района Республики Мордовия"
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	Сентябрь 2023 года
	Декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	99,0
	0
	99,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	99,0
	0
	99,0
	0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0


