П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

##### АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

##### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

30.03.2021 г	142

_________________                                                              №_______________

рп. Атяшево

О внесении изменений в Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 11 декабря 2020 года № 637 «Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 11 декабря 2020 года № 637 «Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района».

2.   Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Атяшевского

муниципального района                                                                   В.Г.Прокин

Утверждены

Постановлением Администрации

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

от 30.03.2021 г. №142

Изменения, которые вносятся в Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 11 декабря 2020 года № 637 «Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального

1. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе»  «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы » изложить в следующей редакции:

«всего за весь период реализации подпрограммы – 84,15 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 16,83 тыс. руб.;

2022 год - 16,83 тыс. руб.;

2023 год - 16,83 тыс. руб.;

2024 год - 16,83 тыс. руб.;

2025 год – 16,83 тыс. руб.»

2. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие электронного правительства в Атяшевском муниципальном районе»  «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы » изложить в следующей редакции:

«всего за весь период реализации подпрограммы – 432,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 86,4 тыс. руб.;

2022 год - 86,4 тыс. руб.;

2023 год - 86,4 тыс. руб.;

2024 год - 86,4 тыс. руб.;

2025 год – 86,4 тыс. руб.»

3. В паспорте Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности»  «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«всего за весь период реализации подпрограммы - 233,85 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 46,77 тыс. руб.;

2022 год - 46,77 тыс. руб.;

2023 год - 46,77 тыс. руб.;

2024 год - 46,77 тыс. руб.;

2025 год - 46,77 тыс. руб.»

4. Приложения 4,5,6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к муниципальной программе Атяшевского муниципального района

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»  за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района

| Статус | Наименование муниципальной программы (в том числе основного мероприятия) |  | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник) |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | РЗПр |  |  |  | ЦСР |  |  | ВР | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025 год |  |
| 1 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |
| Муниципальная программа | «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района» |  | ГРБС (ответственный исполнитель муниципальной программы) |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,83 |  |  | 16,83 | 16,83 | 16,83 |  |  | 16,83 |  |
| Основное Мероприятие 1.1. | Содействие развитию информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,83 |  | 16,83 | 16,83 | 16,83 |  | 16,83 |  |
| Мероприятие 1.1.1. | Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации) |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,83 |  |  | 16,83 | 16,83 | 16,83 |  |  | 16,83 |  |
| Мероприятие 1.1.2. | Централизация закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. | Развитие единой телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали органов государственной власти и органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4. | Подключение к сети «Интернет» социально значимых объектов |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие электронного правительства в Атяшевском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,4 |  |  | 86,4 | 86,4 | 86,4 |  |  | 86,4 |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов электронного правительства Атяшевского муниципального района |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,4 |  |  | 86,4 | 86,4 | 86,4 |  |  | 86,4 |  |
| Мероприятие 2.1.1. | Обеспечение эксплуатации инфраструктуры электронного правительства |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,4 |  | 86,4 |  | 86,4 | 86,4 | 86,4 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. | Реализация мер по развитию системы «Открытого правительства» |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. | Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района и подведомственных учреждений |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. | Цифровое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. | Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. | Обеспечение создания и функционирования Центров обслуживания граждан по вопросам регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации в соответствии с перспективной схемой сети Центров обслуживания |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.3. | Проработка вопроса и обеспечение создания и функционирования Центра управления регионом муниципального уровня |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.4. | Цифровая трансформация (государственной) муниципальной службы |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.5. | Внедрение и развитие межведомственного юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.6. | Оснащение органов местного самоуправления и подведомственных учреждений типовым автоматизированным рабочим местом муниципального служащего |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.7. | Обеспечение возможности архивного хранения электронных документов органов местного самоуправления, законченных делопроизводством |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,77 |  | 46,77 |  | 46,77 | 46,77 | 46,77 |  |  |  |  |
| Основное Мероприятие 3.1. | Обеспечение информационной безопасности в органах местного самоуправления Атяшевского муниципального района |  |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,77 |  | 46,77 |  | 46,77 | 46,77 | 46,77 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. | Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Атяшевского муниципального района (в т.ч осуществление антивирусной защиты) |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,77 |  | 46,77 |  | 46,77 | 46,77 | 46,77 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1.1 | Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления Атяшевского муниципального района |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1.2. | Инвентаризация, категорирование и классификация существующих информационных, телекоммуникационных систем и объектов органов местного самоуправления в Атяшевском муниципальном районе |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1.3. | Определение угроз безопасности информации, сформированы модели угроз для органов местного самоуправления в Атяшевском муниципальном районе |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1.4. | Формирование и развитие материально-технической инфраструктуры функционирования системы информационной безопасности органов местного самоуправления в Атяшевском муниципальном районе |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1.5. | Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации |  | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

«Приложение 5
к муниципальной программе Атяшевского муниципального района

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»

План реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»

на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия подпрограммы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. |  | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. |  | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содействие развитию информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе | Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района | 2021 | 2025 | х |  |  | 16,83 |  |  |  |  | 16, 83 |  |  |  |  | 16, 83 |  |
| 1.2 | Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации) | Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района | 2021 | 2025 | х |  |  | 16,83 |  |  |  |  | 16,83 |  |  |  |  | 16,83 |  |
| Подпрограмма Развитие электронного правительства в Атяшевском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов электронного правительства Атяшевского муниципального района | Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района | 2021 | 2025 |  | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |  | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |  | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 2.2 | Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района | Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района | 2021 | 2025 |  | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |  | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |  | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Подпрограмма Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение информационной безопасности в органах местного самоуправления Атяшевского муниципального района | Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района | 2021 | 2025 | х |  | 46,77 |  |  |  |  | 46,77 |  |  |  |  | 46,77 |  |  |
| 3.2 | Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Атяшевского муниципального района (в т.ч осуществление антивирусной защиты) | Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам главы Атяшевского муниципального района | 2021 | 2025 | х |  | 46,77 |  |  |  |  | 46,77 |  |  |  |  | 46,77 |  |  |

».

Приложение 6
к муниципальной программе Атяшевского муниципального района

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»

Детальный план-график реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»

на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | всего | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | респуб-ликанский бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по муниципальной программе | Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района | повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | 2021 | 2025 | всего, в т. ч. по годам | 450,0 |  |  | 450,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 очередной финансовый год | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 первый год планового периода | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 второй год планового периода | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| 1 | Подпрограмма Развитие информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе, Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации) | Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района | обеспечение доступности услуг по хранению и обработке данных в Атяшевского муниципальном районе для граждан, органов власти |  |  | всего, в т. ч. по годам | 50,49 |  |  | 50,49 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 очередной финансовый год | 16,83 |  |  | 16,83 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 первый год планового периода | 16,83 |  |  | 16,83 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 второй год планового периода | 16,83 |  |  | 16,83 |  |
| 2 | Подпрограмма Развитие электронного правительства в Атяшевском муниципальном районе, Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района | Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района | повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью полученных государственных и муниципальных услуг; |  |  | всего, в т. ч. по годам | 259,2 |  |  | 259,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 очередной финансовый год | 86,4 |  |  | 86,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 первый год планового периода | 86,4 |  |  | 86,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 второй год планового периода | 86,4 |  |  | 86,4 |  |
| 3 | Подпрограмма Обеспечение информационной безопасности, Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Атяшевского муниципального района (в т.ч осуществление антивирусной защиты) | Администрация Атяшевского муниципального района, А.М. Сюмкин – зам Главы Атяшевского муниципального района | централизована антивирусная защита органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района . |  |  | всего, в т. ч. по годам | 140,31 |  |  | 140,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 очередной финансовый год | 46,77 |  |  | 46,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 первый год планового периода | 46,77 |  |  | 46,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 второй год планового периода | 46,77 |  |  | 46,77 |  |

».