Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района» за 2020 год.

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района (от 25.10.2019 №541, ) в целях совершенствования и развития сети автомобильных дорог местного значения, повышения их транспортно-эксплуатационных характеристик.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в Программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:

Мероприятие 1 - подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог;

Мероприятие 2 - подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог;

Мероприятие 3 - выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 4 - получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 5 - софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 6 - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

Мероприятие 7 - подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги.

Мероприятие 8 - содержание автомобильных дорог.

Мероприятие1 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе» - формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

В 2020 году согласно плана реализации, выполнялись Мероприятия 3, 6, 8 Программы, и Мероприятие 1 Подпрограммы. В рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

подготовлена сметная документация на ремонт автомобильных дорог в по ул.Первомайская и Набережная в с.Атяшево, ремонт мостового перехода в по ул.Чапаева в с.Алашеевка Атяшевского муниципального района;

проведены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная (2 и 3 этапы) и участка дороги по ул. Ленина в с.Батушево;

Также в зимний период осуществлялась очистка дорог от снега и в летний период выравнивание проезжей части автомобильных дорог без твердого покрытия - Мероприятие 8.

Не выполнено мероприятие 1 Подпрограммы - не закуплены агитационные и учебные материалы на сумму 100,5 тыс.руб.

Мероприятия 1, 2, 4, 5 и 7 Программы не были запланированы на 2020 год в связи с отсутствием необходимости их проведения.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

В с связи с ограничениями направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией, не все запланированные мероприятия по ремонту автомобильных дорог были проведены

По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 72,78%. Программа удовлетворительно эффективна.