Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

за 2020 год

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 15 августа 2019 года №410.

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Атяшевского муниципального района.

Основным мероприятием программы является: Расселение 117,50 кв. м, аварийного жилищного фонда.

Не выполнение основного мероприятия произошло по причине того, что расселяемое жилое помещение, расположенное по адресу: Атяшевский район, с. Челпаново, ул. Молодежная, д.1 не было включено в подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия»   государственной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 06.02 2019 г. №53, в связи с тем, что указанная подпрограмма сформирована на основании реестра многоквартирных домов, сформированного в декабре 2017-январе 2018 годов. Жилой дом в с. Челпаново признан многоквартирным лишь в мае 2020 г. Согласно письма, полученного с Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия  от 28.07.2020 г. № 04.01-12/4710 дополнительное включение жилых домов в Подпрограмму не представляется возможным, поскольку объем финансирования Подпрограммы за счет средств государственной  корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства утвержден.