П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

   12.07.2021                                                                                              №  388
рп.Атяшево

  

О проверке готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021-2022гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №-103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, постановляю: 

1. Провести проверку готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций.

2. Утвердить: 

программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022гг. на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций;
состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021 - 2022гг.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию Комарова Е.В.

Глава Атяшевского 

муниципального района                                                                         В.Г. Прокин
Утверждена
Постановлением Администрации
Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
от  12.07.2021 №  388
Программа
проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2021 – 2022 годов потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций
1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" для оценки готовности к отопительному периоду 2020 – 2021 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения и теплоснабжающих организаций (далее - проверка готовности).
К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии). 
К теплоснабжающим организациям относятся организации, осуществляющие продажу потребителям теплоносителя и владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.
Приложение №1 перечень объектов проверки.
Проверка готовности будет осуществляться в период с 20 августа 2021 года по 1 октября 2021 года.
Объектами проверки являются теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, и источники тепловой энергии и (или) тепловые сети теплоснабжающих организаций расположенные на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия. 
2. Программа определяет порядок проведения проверки готовности комиссией. Проверка осуществляется комиссией, которая образовывается настоящим постановлением Атяшевского муниципального района Республики Мордовия. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.
3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки, калибровки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к "Правилам оценки готовности к отопительному периоду" (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года N 103).
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня замечаний с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8), 13), 14 и 17 пункта 16 настоящей программы.

4. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

4. При проверке готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии и теплоснабжающие организации а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.
7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается комиссией, по каждому объекту проверки в течение 10 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
8. Сроки выдачи паспорта определяются председателем комиссии, но не позднее 24 октября текущего года.
9. В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 8 настоящей Программы, комиссии проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
10. В случае неполучения по проверяемым объектам паспорта готовности до даты, установленной пунктом 8 настоящей Программы, объект готовности продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.
При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
Приложение 
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2021 – 2022 годов потребителей
тепловой энергии
Перечень объектов проверки
	№ п/п
	Наименование
	Адрес

	Потребители тепловой энергии

	1
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Атяшевского муниципального района «Атяшевская средняя школа»
	Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Атяшево, ул. Октябрьская, д. 115

	2
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Атяшевского муниципального района «Сабанчеевская средняя школа»
	Республика Мордовия, Атяшевский район, дер. Мордовские Дубровки, ул. Новая, д. 2А

	3
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Атяшевского муниципального района «Аловская средняя школа»
	Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Алово, ул. Школьная, д. 6

	4
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Атяшевского муниципального района «Тарасовская средняя школа»
	Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Тарасово, ул. Красная, д. 75

	5
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Атяшевского муниципального района «Атяшевский детский сад №4»
	Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Атяшево, ул. Молодежная, д. 6

	Теплоснабжающие организации и источники теплоснабжения

	7
	Модульная котельная 300 кВт. ООО «Изотерма» 
	Республика Мордовия Атяшевский район, с.Атяшево, ул. Октябрьская, д.115

	8
	Модульная котельная 300 кВт. ООО «Изотерма» 
	Республика Мордовия Атяшевский район, д. Мордовские Дубровки, ул. Новая, д.2А

	9
	Модульная котельная 400 кВт. ООО «Изотерма» 
	Республика Мордовия Атяшевский район, с. Алово, ул. Школьная, д.6

	10
	Модульная котельная 150 кВт. ООО «Изотерма» 
	Республика Мордовия Атяшевский район, с. Тарасово, ул. Красная, д.75


Утвержден
Постановлением Администрации
Атяшевского муниципального района
Республики Мордовия
от ______________ № _______
Состав
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

	Комаров Е.В.

	Заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию, председатель комиссии

		

	Члены комиссии:


	Еремкин Н.Д.
	заместитель начальника управления образования Администрации Атяшевского муниципального района 



	Новичкова Л.И.
	заместитель начальника управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Атяшевского муниципального района


	Калинкин А.И.
Казаев В.Н.


	мастер по техническому обслуживанию и эксплуатации ИП Ерин А.Н. (по согласованию)
начальник Атяшевской районной газовой службы филиала в р.п. Чамзинке АО «Газпром газораспределение Саранск»



