PAGE  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
16.12.2021                                                                                               №651
рп.Атяшево

О внесении изменений в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
1. Утвердить изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию Е.В. Комарова.

И.о Главы Атяшевского 

муниципального района                                                                         М.С.Алешина
	Утверждены

Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия   
от   16.12.2021                        №651            


Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«

	Объемы бюджетных ассигнований программы
	
	-
	Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014-2025 годах составит 152 797,6 тыс.рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50,0 тыс.руб.;

в 2015 году – 3787,5 тыс.руб.;

в 2016 году – 6041,2 тыс.руб.;

в 2017 году – 6231,9 тыс.руб.;

в 2018 году – 5645 тыс.руб.;

в 2019 году – 6508,7 тыс.руб.

в 2020 году – 7 176,8 тыс.руб.;

в 2021 году – 15 871,9 тыс.руб.;

в 2022 году – 79 943,2 тыс.руб;

в 2023 году – 6 890,6 тыс.руб;

в 2024 году – 7 512,9 тыс.руб;

в 2025 году – 7 137,9 тыс.руб;

в том числе из средств федерального бюджета в сумме  44 211,8  тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс.руб.;

в 2015 году – 0 тыс.руб.;

в 2016 году – 0 тыс.руб.;

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 7 636,8  тыс.руб.;

в 2022 году – 36 575,0 тыс.руб;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году – 0 тыс.руб.;

в 2025 году – 0 тыс.руб;
из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме  36 575,0  тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс.руб.;

в 2015 году – 0 тыс.руб.;

в 2016 году – 0 тыс.руб.;

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 0  тыс.руб.;

в 2022 году – 36 575,0   тыс.руб;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году – 0 тыс.руб.;

в 2025 году – 0 тыс.руб;

и из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 72 010,8 тыс.рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50,0 тыс.руб.;

в 2015 году – 3787,5 тыс.руб.;

в 2016 году – 6041,2 тыс.руб.;

в 2017 году – 6231,9 тыс.руб.;

в 2018 году – 5645,0 тыс.руб.;

в 2019 году – 6508,7 тыс.руб.

в 2020 году – 7 176,8 тыс.руб.;

в 2021 году – 8 235,1 тыс.руб.;

в 2022 году – 6 793,2 тыс.руб;

в 2023 году – 6 890,6 тыс.руб;

в 2024 году – 7 512,9 тыс.руб;

в 2025 году – 7 137,9 тыс.руб;

объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0  тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс.руб.;

в 2015 году – 0 тыс.руб.;

в 2016 году – 0 тыс.руб.;

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 0 тыс.руб.;

в 2022 году – 0 тыс.руб.;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году – 0 тыс.руб.;

в 2025 году – 0 тыс.руб.»;


»;

2) Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

	Ожидаемые результаты реализации программы
	–
	В результате реализации Муниципальной программы к 2025 году предполагается увеличить:

- протяженность участков автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях, увеличится на 3,737  км;

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативному состоянию, составит 15,77  км

- повышение пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории Атяшевского муниципального района 


»;

2. Раздел 10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
«
Раздел 10. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014-2025 годах составит 152 797,6 тыс.рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50,0 тыс.руб.;

в 2015 году – 3787,5 тыс.руб.;

в 2016 году – 6041,2 тыс.руб.;

в 2017 году – 6231,9 тыс.руб.;

в 2018 году – 5645 тыс.руб.;

в 2019 году – 6508,7 тыс.руб.

в 2020 году – 7 176,8 тыс.руб.;

в 2021 году – 15 871,9 тыс.руб.;

в 2022 году – 79 943,2 тыс.руб;

в 2023 году – 6 890,6 тыс.руб;

в 2024 году – 7 512,9 тыс.руб;

в 2025 году – 7 137,9 тыс.руб;

в том числе из средств федерального бюджета в сумме  44 211,8  тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс.руб.;

в 2015 году – 0 тыс.руб.;

в 2016 году – 0 тыс.руб.;

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 7 636,8  тыс.руб.;

в 2022 году – 36 575,0 тыс.руб;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году – 0 тыс.руб.;

в 2025 году – 0 тыс.руб;

из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме  36 575,0  тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс.руб.;

в 2015 году – 0 тыс.руб.;

в 2016 году – 0 тыс.руб.;

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 0  тыс.руб.;

в 2022 году – 36 575,0 тыс.руб;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году – 0 тыс.руб.;

в 2025 году – 0 тыс.руб;

и из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 72 010,8 тыс.рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50,0 тыс.руб.;

в 2015 году – 3787,5 тыс.руб.;

в 2016 году – 6041,2 тыс.руб.;

в 2017 году – 6231,9 тыс.руб.;

в 2018 году – 5645,0 тыс.руб.;

в 2019 году – 6508,7 тыс.руб.

в 2020 году – 7 176,8 тыс.руб.;

в 2021 году – 8 235,1 тыс.руб.;

в 2022 году – 6 793,2 тыс.руб;

в 2023 году – 6 890,6 тыс.руб;

в 2024 году – 7 512,9 тыс.руб;

в 2025 году – 7 137,9 тыс.руб;

объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0  тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс.руб.;

в 2015 году – 0 тыс.руб.;

в 2016 году – 0 тыс.руб.;

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 0 тыс.руб.;

в 2022 году – 0 тыс.руб.;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году – 0 тыс.руб.;

в 2025 году – 0 тыс.руб.»;
3. В паспорте Подпрограммы «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»:

1) Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

	Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

	
	Общий объем финансирования составляет всего 116 647,5 тыс. рублей:

в 2021 г.- 15 772,9 тыс. рублей;

в 2022 г.- 79 843,2 тыс. рублей;

в 2023 г.- 6 790,6 тыс. рублей;

в 2024 г.- 7 202,9 тыс. рублей;

в 2025 г.- 7 037,9 тыс. рублей
в том числе из средств федерального бюджета в сумме 44 211,8  рублей:

в 2021 г.- 7 636,8  тыс. рублей;

в 2022 г.- 36 575,0 тыс. рублей;

в 2023 г.- 0 тыс. рублей;

в 2024 г.- 0 тыс. рублей;

в 2025 г.- 0 тыс. рублей
 из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 36 575,0 рублей:

в 2021 г.- 0  тыс. рублей;

в 2022 г.- 36 575,0 тыс. рублей;

в 2023 г.- 0 тыс. рублей;

в 2024 г.- 0 тыс. рублей;

в 2025 г.- 0 тыс. рублей
и из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 35 860,7 тыс. рублей:

в 2021 г.- 8 136,1 тыс. рублей;

в 2022 г.- 6 693,2 тыс. рублей;

в 2023 г.- 6 790,6 тыс. рублей;

в 2024 г.- 7 202,9 тыс. рублей;

в 2025 г.- 7 037,9 тыс. рублей
объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей. 

в 2021 г. – 0 тыс.руб.;

в 2022 г. – 0 тыс.руб.;

в 2023 г. – 0 тыс.руб.;

в 2024 г. – 0 тыс.руб.;

в 2025 г. – 0 тыс.руб.
»;


2) Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы


	
	В результате реализации предполагается увеличить:

- протяженность участков автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях, увеличится на 2,722 км;

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативному состоянию, составит 8,57  км.


»;
4. В Приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»:

1) Строки 11, 12, 13, 14, 15  изложить в следующей редакции:

«

	11. Общее количество данных, внесенных в СОУ «Эталон» и «СКДФ» 
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	20
	40
	50
	60
	80
	250

	12. Количество подготовленных паспортов автомобильных дорог местного значения 
	Ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	40
	45
	45
	36
	166

	13. Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	шт.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	7
	5
	3
	5
	5
	26

	14. Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	шт.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	7
	5
	2
	5
	5
	18

	15. Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения  

	км
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	1,122
	0
	0
	1,6
	0
	2,722


»;
5. В Приложении 2 «Сведения об основных мероприятиях Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»:
1)  Строку 13 изложить в следующей редакции:

«

	13
	Основное мероприятие 2. Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	2022
	2025
	Актуальные сведения об автомобильных дорогах местного значения Атяшевского муниципального района
	
	12


»;
2) Строку 17 изложить в следующей редакции:

«

	17
	Основное мероприятие 6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	2021
	2025
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

Увеличение  протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения  
	Невозможность увеличения протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

Невозможность увеличения протяженности  построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
	15,16


»;

6. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«
	Приложение 4

к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»


Ресурсное обеспечение

Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик -координатор, участник)
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам, тыс.руб.

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Всего

	[image: image2.png]


Муниципальная программа Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего, в том числе
	х
	х
	х
	х
	50,0
	3787,5
	6041,2
	6231,9
	5645
	6508,7
	7176,8
	8235,1
	6793,2
	6890,6
	7512,9
	7137,9
	72010,8

	
	
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	50,0
	3787,5
	6041,2
	6231,9
	5645,0
	6508,7
	7176,8
	8235,1
	6793,2
	6890,6
	7512,9
	7137,9
	72010,8

	Основное мероприятие 1 
	Подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	Основное мероприятие 2
	Подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	Основное мероприятие 3
	Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	90
	227,7
	883,4
	210
	30
	630
	0
	0
	0
	0
	0
	2071,1

	Основное мероприятие 4
	Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания,  в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	50,6
	0
	119,8
	40
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	310,4

	Основное мероприятие 5
	Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	120,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120,9

	Основное мероприятие 6
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	2849,7
	4139,8
	3762
	3807,4
	4742
	4931,6
	0
	0
	0
	0
	0
	24232,5

	Основное мероприятие 8
	Содержание автомобильных дорог
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	797,2
	1673,7
	1416,2
	1416,2
	1636,2
	1416,2
	0
	0
	0
	0
	0
	8355,7

	Подпрограмма 1
	Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия
	всего, в том числе
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	100,5
	99
	99
	100
	100
	310
	100
	909,5

	
	
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	100,5
	99
	99
	100
	100
	310
	100
	909,5

	Основное мероприятие 1 
	Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	100,5
	99
	99
	100
	100
	100
	100
	699,5

	Основное мероприятие 2 
	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района
	 Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	0
	210

	Подпрограмма 2
	Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 всего, в том числе
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8136,1
	6693,2
	6790,6
	7202,9
	7037,9
	35860,7

	
	
	 Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8136,1
	6693,2
	6790,6
	7202,9
	7037,9
	35860,7

	Основное мероприятие 1 
	Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов»
	 Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	1

	Основное мероприятие 2
	Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	1

	Основное мероприятие 3
	Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	 Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1220
	470,0
	350
	300
	300
	2640

	Основное мероприятие 4
	Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	 Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	178
	100
	50
	100
	100
	528

	Основное мероприятие 5
	Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	150
	250

	Основное мероприятие 6
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4518,7
	3653,8
	3921,2
	3982,50
	3667,6
	19743,8

	Основное мероприятие 7
	Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений 
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250
	350
	600

	Основное мероприятие 8
	Содержание автомобильных дорог
	Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2219,4
	2469,4
	2469,4
	2469,4
	2469,4
	12097,0


»;
7. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«
	Приложение 5

к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников финансирования на реализацию Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики 


	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс.руб.), годы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Всего

	Муниципальная программа 
	Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего
	50
	3787,5
	6041,2
	6231,9
	5645,0
	6508,7
	7176,8
	15871,9
	79 943,2
	6890,6
	7512,9
	7137,9
	152797,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7636,8
	36575,0
	0
	0
	0
	44211,8

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36575,0
	0
	0
	0
	36575,0

	
	
	
	местный бюджет
	50
	3787,5
	6041,2
	6231,9
	5645
	6508,7
	7176,8
	8235,1
	6793,2
	6890,6
	7512,9
	7137,9
	72010,8

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 1
	Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республике Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	100,5
	99
	99
	100
	100
	310
	100
	909,5

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	100,5
	99
	99
	100
	100
	310
	100
	909,5

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	основное мероприятие 1 
	Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	100,5
	99
	99
	100
	100
	100
	100
	699,5

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	100,5
	99
	99
	100
	100
	100
	100
	699,5

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	основное мероприятие 2
	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	0
	210

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	0
	210

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2
	Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15772,9
	79843,2
	6790,6
	7202,9
	7037,9
	116647,5

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7636,8
	36575,0
	0
	0
	0
	44211,8

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36575,0
	0
	0
	0
	3675,0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8136,1
	6693,2
	6790,6
	7202,9
	7037,9
	35860,7

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	основное мероприятие 1
	Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов»
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	1

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	основное мероприятие 2
	Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5
	0,5
	1

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	основное мероприятие 3
	Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1220
	470
	350
	300
	300
	2640

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1220
	470
	350
	300
	300
	2640

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	основное мероприятие 4
	Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерные изыскания,  в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	178
	100
	50
	100
	100
	528

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	178
	100
	50
	100
	100
	528

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	основное мероприятие 5
	Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального районаРеспублики Мордовия
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	150
	250

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	150
	250

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	основное мероприятие 6
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального районаРеспублики Мордовия
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12155,5
	76803,8
	3921,2
	3982,5
	3667,6
	100530,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7636,8
	36575,0
	0
	0
	0
	44211,8

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36575,0
	0
	0
	0
	36575,0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4518,7
	3653,8
	3921,2
	3982,5
	3667,6
	19743,8

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	основное мероприятие 7
	Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250
	350
	600

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250
	350
	600

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	основное мероприятие 8
	 Содержание автомобильных дорог
	управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2219,4
	2469,4
	2469,4
	2469,4
	2469,4
	12097

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2219,4
	2469,4
	2469,4
	2469,4
	2469,4
	12097

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



»;
8. В Приложении 6 «План реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.:
Строку «Контрольное событие 2.2.» изложить в следующей редакции:
«
	Контрольное событие 2.2. «Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	март 2022
	декабрь 2023
	Актуальные сведения об автомобильных дорогах местного значения Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


»;

9. Приложение 7 изложить в следующей редакции:

«

	Приложение 7
к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»


Детальный план-график

 реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2021 год и плановый период 2022-2023гг. и 2024 год.
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период  (тыс. руб.)
	всего
	Оценка расходов (тыс.руб.), годы

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	местный бюджет 
	внебюджетные источники

	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	-
	январь 2014 года
	декабрь 2025года
	всего, в т. ч. по годам
	110218,6
	44211,8
	36575,0
	29431,8
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	15871,9
	7636,8
	0
	8235,1
	0

	
	
	
	
	
	2022год
	79943,2
	36575
	36575,0
	6793,2
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	6890,6
	0
	0
	6890,6
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	7512,9
	0
	0
	7512,9
	0

	Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном района»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
	январь 2017 года
	декабрь 2025 года
	всего, в т. ч. по годам
	609
	0
	0
	609
	0

	
	
	
	
	
	2021год
	99
	0
	0
	99
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	100
	0
	0
	100
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	100
	0
	0
	100
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	310
	0
	0
	310
	0

	Основное мероприятие 1 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
	февраль 2021 года
	декабрь 2025 года
	всего, в т. ч. по годам
	399
	0
	0
	399
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	99
	0
	0
	99
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	100
	0
	0
	100
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	100
	0
	0
	100
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	100
	0
	0
	100
	0

	Закупка комплектов для формирования навыков безопасного поведения детей на дорогах и улицах для муниципальных образовательных учреждений Атяшевского муниципального района 
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
	февраль 2021 года
	декабрь 2025 года
	всего, в т. ч. по годам
	399
	0
	0
	399
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	99
	0
	0
	99
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	100
	0
	0
	100
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	100
	0
	0
	100
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	100
	0
	0
	100
	0

	Основное мероприятие 2 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
	январь 2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	210
	0
	0
	210
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	210
	0
	0
	210
	0

	Подпрограмма «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	 
	февраль 2021 года
	декабрь 2025 года
	всего, в т. ч. по годам
	109609,6
	44211,8
	36575,0
	28822,8
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	15772,9
	7636,8
	0,0
	8136,1
	0

	
	
	
	
	
	2022год
	79843,2
	36575
	36575
	6693,2
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	6790,6
	0
	0
	6790,6
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	7202,9
	0
	0
	7202,9
	0

	Основное мероприятие 1. Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Актуальные сведения об автомобильных дорогах и расходовании дорожного фонда
	март 2021 года
	декабрь 2025 года
	всего, в т. ч. по годам
	0,5
	0
	0
	0,5
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0,5
	0
	0
	0,5
	0

	Основное мероприятие 2. Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Актуальные сведения об автомобильных дорогах местного значения Атяшевского муниципального района
	март 2022 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	0,5
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0,5
	0
	0
	0,5
	0

	Основное мероприятие 3 «Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2021 года
	декабрь 2025 года
	всего, в т. ч. по годам
	2340
	0
	0
	2340
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	1220
	0
	0
	1220
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	470
	0
	0
	470
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	350
	0
	0
	350
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	300
	0
	0
	300
	0

	Выполнение работ по разработке проектной документации объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Первомайская в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	апрель 2021 года
	октябрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	200
	0
	0
	200
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	200
	0
	0
	200
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Выполнение работ по разработке проектной документации объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Набережная в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	апрель 2021 года
	октябрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	200
	0
	0
	200
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	200
	0
	0
	200
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка сметной документации по объекту:"Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с.Батушево" 
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	апрель 2021 года
	октябрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	20
	0
	0
	20
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	20
	0
	0
	20
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Новая в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	август 2021 года
	декабрь  2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	150
	0
	0
	150
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	150
	0
	0
	150
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чапаева в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия».
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	август 2021 года
	декабрь  2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	150
	0
	0
	150
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	150
	0
	0
	150
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.25 лет Октября в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия».
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	350
	0
	0
	350
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	350
	0
	0
	350
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская в д.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия».
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	август 2021 года
	декабрь  2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	150
	0
	0
	150
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	150
	0
	0
	150
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса  в с. Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	150
	0
	0
	150
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	150
	0
	0
	150
	0

	
	
	
	
	
	2023год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ульяновская  в с. Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	150
	0
	0
	150
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	 
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	150
	0
	0
	150
	0

	
	
	
	
	
	2023год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Советская и Карла Маркса  в с. Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	150
	0
	0
	150
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	150
	0
	0
	150
	0

	
	
	
	
	
	2023год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кулдыркаева с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	10
	0
	0
	56,45
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	10
	0
	0
	10
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	10
	0
	0
	10
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	10
	0
	0
	10
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина  в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2023 года
	декабрь  2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	120
	0
	0
	120
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	120
	0
	0
	120
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая  в с. Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2023 года
	декабрь  2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	120
	0
	0
	120
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	120
	0
	0
	120
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская  в с. Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2023 года
	декабрь  2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	110
	0
	0
	110
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	110
	0
	0
	110
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2024 года
	декабрь  2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	60
	0
	0
	60
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2024 года
	декабрь  2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	60
	0
	0
	60
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2024 года
	декабрь  2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	60
	0
	0
	60
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Войнова в с. Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2024 года
	декабрь  2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	60
	0
	0
	60
	0

	Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с. Сабанчеево  Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для:      1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
	февраль 2024 года
	декабрь  2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	60
	0
	0
	60
	0

	Основное мероприятие 4. Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерные изыскания,  в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	март 2021 года
	декабрь 2025 года
	всего, в т. ч. по годам
	428
	0
	0
	428,0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	178
	0
	0
	178
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	100
	0
	0
	100
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	50
	0
	0
	50
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	100
	0
	0
	100
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	май 2021 года
	июль 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	24
	0
	0
	24
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	24
	0
	0
	24
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	 
	 
	 
	 
	 

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	май  2021 года
	июль 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	24
	0
	0
	24
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	24
	0
	0
	24
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	 
	 
	 
	 
	 

	Проверка достоверности определения сметной стоимости документации: "Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	июль 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	10
	0
	0
	10
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	10
	0
	0
	10
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	 
	 
	 
	 
	 

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	август 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	 
	 
	 
	 
	 

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	август 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	 
	 
	 
	 
	 

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 25 лет Октября  в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	август 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	45
	0
	0
	45
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	45
	0
	0
	45
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	август 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Карла Маркса в с. Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ульяновская в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская и Карла Маркса в с.Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	30
	0
	0
	30
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	30
	0
	0
	30
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кулдыркаева с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	10
	0
	0
	10
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	10
	0
	0
	10
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	10
	0
	0
	10
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	10
	0
	0
	10
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	апрель 2023 года
	декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая  в с.Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	апрель 2023 года
	декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	25
	0
	0
	25
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	апрель 2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	20
	0
	0
	20
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	20
	0
	0
	20
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной  дороги по ул.Советская в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	апрель 2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	20
	0
	0
	20
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	20
	0
	0
	20
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Куйбышева в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	апрель 2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	20
	0
	0
	20
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	20
	0
	0
	20
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Войнова в с.Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	апрель 2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	20
	0
	0
	20
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	20
	0
	0
	20
	0

	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий  объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	 
	апрель 2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	20
	0
	0
	20
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	20
	0
	0
	20
	0

	Основное мероприятие 5                   Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета 
	январь  2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	100
	0
	0
	100
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	100
	0
	0
	100
	0

	Основное мероприятие 6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог»
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	март 2021 года
	декабрь 2025 года
	всего, в т. ч. по годам
	92880,47
	44211,8
	36575,0
	12093,7
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	12155,5
	7636,8
	0
	4518,7
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	76803,8
	36575,0
	36575,0
	3653,8
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	3921,2
	0
	0
	3921,2
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	3982,5
	0
	0
	3982,5
	0

	Ремонт мостового перехода по ул.Чапаева в с.Алашеевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	март 2021 года
	сентябрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	2638,6
	0
	0
	2638,6
	0

	
	
	
	
	
	2021год
	2638,6
	0
	0
	2638,6
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевскогомуниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	май 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	8386,8
	7636,8
	0
	750,0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	8386,8
	7636,8
	0
	750,0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	сентябрь  2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	370
	0
	0
	370
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	370
	0
	0
	370
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	335
	0
	0
	335
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	335
	0
	0
	335
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевскогомуниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	апрель 2021 года
	декабрь 2021 года
	всего, в т. ч. по годам
	425,1
	0,0
	0,0
	425,1
	0,0

	
	
	
	
	
	2021 год
	425,1
	0
	0
	425,1
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	март  2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	82,9
	0
	0
	82,9
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	82,9
	0
	0
	82,9
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	март 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	660,45
	0
	0
	660,45
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	660,45
	0
	0
	660,45
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевскогомуниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	март 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	335,42
	0
	0
	335,42
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0,0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	335,42
	0
	0
	335,42
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевскогомуниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	март 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	14625,0
	7125,0
	7125,0
	375,0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	14625,0
	7125,0
	7125,0
	375,0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевскогомуниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	9750,0
	4750,0
	4750,0
	250,0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	9750,0
	4750
	4750
	250,0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул.Октябрьская в д.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	апрель 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	19500,0
	9500,0
	9500,0
	500,0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	19500,0
	9500,0
	9500,0
	500,0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул.Ульяновская в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	май 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	650,0
	0
	0
	650,0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	650,0
	0
	0
	650,0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул.25 лет Октября в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	март 2022 года
	декабрь 2022 года
	всего, в т. ч. по годам
	31200,0
	15200,0
	15200,0
	800,0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	31200,0
	15200,0
	15200,0
	800,0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул.Пушкина в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	июнь 2023 года
	декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	1300,0
	0
	0
	1300,0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023год
	1300,0
	0
	0
	1300,0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул.Полевая в с.Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	апрель 2023 года
	декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	1300,0
	0
	0
	1300,0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	1300,0
	0
	0
	1300,0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул.Советская  в с.Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	апрель 2023 года
	декабрь 2023 года
	всего, в т. ч. по годам
	1321,2
	0
	0
	1321,2
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	1321,2
	0
	0
	1321,2
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул.Молодежная  в с.Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	апрель 2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	700,0
	0
	0
	700,0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	700,0
	0,0
	0,0
	700,0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул.Советская  в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	апрель 2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	700,0
	0,0
	0,0
	700,0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	700,0
	0,0
	0,0
	700,0
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул.Куйбышева  в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	апрель 2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	700,0
	0,0
	0,0
	700,0
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	700,0
	0
	0
	700
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул.Войнова  в с.Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	апрель 2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	700
	0
	0
	700
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	700
	0
	0
	700
	0

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул.Ленина  в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района
	апрель 2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	1182,6
	0
	0
	1182,6
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	1182,6
	0
	0
	1182,6
	0

	Основное мероприятие 7.  Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Искусственные сооружения на автомобильных дорогах отвечающих нормативным требованиям построенных
	апрель 2024 года
	декабрь 2024 года
	всего, в т. ч. по годам
	250
	0
	0
	250
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	250
	0
	0
	250
	0

	Основное мероприятие 8 Содержание автомобильных дорог
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений
	июль 2021 года
	сентябрь 2025 года
	всего, в т. ч. по годам
	9627,6
	0
	0
	9627,6
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	2219,4
	0
	0
	2219,4
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	2469,4
	0
	0
	2469,4
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	2469,4
	0
	0
	2469,4
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	2469,4
	0
	0
	2469,4
	0

	Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений (финансовое обеспечение переданных полномочий)
	начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений
	июль 2021 года
	сентябрь 2025 года
	всего, в т. ч. по годам
	9627,6
	0
	0
	9627,6
	0

	
	
	
	
	
	2021 год
	2219,4
	0
	0
	2219,4
	0

	
	
	
	
	
	2022 год
	2469,4
	0
	0
	2469,4
	0

	
	
	
	
	
	2023 год
	2469,4
	0
	0
	2469,4
	0

	
	
	
	
	
	2024 год
	2469,4
	0
	0
	2469,4
	0





».

[image: image1.emf]Р

у


PAGE  

_1701078205.unknown

_1701064742.unknown

