7. Приложение 7  изложить в следующей редакции:

«

Приложение 7

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие

сельских территорий Атяшевского

муниципального района

Республики Мордовия»

План реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

| № | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контроль ного события, мероприя ия программ ы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района Республики Мордовия "Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | март 2021 года | декабрь 2023 года | Улучшение жилищных условий сельских семей | 2288,3 | - | - | - | - | 25253,1 | - | - | - | 25253,1 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 "Строительство жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | март 2022 года | декабрь 2023 года | Улучшение жилищных условий сельских семей | - | - | - | - | - | - | - | 2400,0 | - | - | - | - |
| 3 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | март 2022года | декабрь 2022 года | Улучшение жилищных условий сельских семей | - | - | - | - | - | - | - | 2400,0 | - | - | - | - |
| 4 | основное мероприятие 1.4 "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Июль 2023 года | Сентябрь 2023 года | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900,0 | - |
| 5 | " Строительство объекта капитального строительства: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Июль 2023 года | Сентябрь 2023 года | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700,0 | - |
| 6 | Строительство объекта капитального строительства: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Июль 2023 года | Сентябрь 2023 года | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100,0 | - |
| 7 | " Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Июль 2023 года | Сентябрь 2023 года | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - |
| 8 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Июль 2023 года | Сентябрь 2023 года | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - |
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство сельских территорий", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | 2333,86 | - | - | - | - |
| 11 | "Восстановление проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | 2294,6 | - | - | - | - |
| 12 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | 39,8 | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.3 "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", в том числе | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2021 года | декабрь 2023 года | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | - | 17453 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16556,8 | - |
| 14 | Выполнение работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО «Сабанчеевское» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (переданные полномочия) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2021 года | декабрь 2021 года | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | - | 17453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | июнь 2023 года | декабрь 2023 года | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16400 | - |
| 16 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовияа Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | июнь 2023 года | декабрь 2023 года | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156,8 | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.4 "Современный облик сельских территорий", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2021 года | декабрь 2023года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | 122 124,8 | - | 800,0 | 1 250,0 | 20 267,8 | 2 020,0 | - | 1 200,0 | 59 649,0 | 107 204,0 |
| 18 | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: "Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2021 года | декабрь 2021 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | 106793,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | 400,0 | - | - | - | - |
| 20 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | 180,0 | - | - | - | - |
| 21 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | - | - |
| 22 | "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89500,0 |
| 23 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 24 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,0 |
| 25 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,0 |
| 26 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 |
| 27 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405,0 |
| 28 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,0 |
| 29 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 |
| 30 | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Водопроводная сеть от водозабора до п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2021 года | декабрь 2021года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | 15330,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Оказание услуг по разработке проекта планировки территории и проекта межевания на земельные участки в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | февраль 2022 года | март 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | 800,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | февраль 2022 года | март 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | 250,0 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объкта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики мордовия" (2 этап) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | февраль 2022 года | март 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | февраль 2022 года | март 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | 20267,8 | - | - | - | - | - |
| 35 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | февраль 2023 года | март 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - |
| 36 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | сентябрь 2022 года | декабрьт 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | 450,00 | - | - | - | - |
| 37 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 | - | - | - | - |
| 38 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - |
| 39 | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | декабрь 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9100,0 | - |
| 40 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | июнь 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,0 | - |
| 41 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | 450,0 | - | - | - | - |
| 42 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | 250,0 | - | - | - | - |
| 43 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - |
| 44 | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | сентябрь 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15200,0 |
| 45 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | сентябрь 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,0 |
| 46 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,0 |
| 47 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,0 |
| 48 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 |
| 49 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на текущий ремонт объекта: "Капитальный ремонт здания ПСШ №1 в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | июнь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200,0 | - | - |
| 50 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на текущий ремонт объекта: "Капитальный ремонт здания ПСШ №1 в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | июнь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,0 | - |
| 51 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на текущий ремонт объекта: "Капитальный ремонт здания ПСШ №1 в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | июнь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - |
|  | Ремонт здания ПСШ №1 в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | апрель 2023 года | июнь 2023 года | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000,0 | - |