Отчет по муниципальной программе Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района» за 2021 год.

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (далее - Программа), утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837 в целях совершенствования и развития сети автомобильных дорог местного значения, повышения их транспортно-эксплуатационных характеристик.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в Программе предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий:

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе»:

Основное мероприятие 1 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах»;

Основное мероприятие 2 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района».

Подпрограмма «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»:

Основное мероприятие 1 - Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов»;

Основное мероприятие 2 - Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

Основное мероприятие 3 - Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Основное мероприятие 4 - Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерные изыскания,  в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Основное мероприятие  5 - Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Основное мероприятие 6 - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

Основное мероприятие  7 - Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах;

Основное мероприятие 8 - Содержание автомобильных дорог.

В 2021 году выполнялись Мероприятие 1 Подпрограммы  «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном района», мероприятия 1, 3, 4, 6, 8 Программы «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия».

В рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

- подготовлена проектная  документация на капитальный ремонт автомобильных дорог в по ул.Первомайская, Набережная, Новая, Чапаева в с.Атяшево, ул. 25 лет Октября в с.Алово, ул.Октябрьская в д.Мордовские Дубровки, на ремонт по ул. Ленина в с.Батушево, прошедшие государственную экспертизу.

- проведены работы по ремонту  мостового перехода в по ул.Чапаева в с.Алашеевка и автомобильной дороги по ул. Советская в с.Сабанчеево;

- закуплены агитационные и учебные материалы.

Мероприятие 2 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе» и мероприятия 2, 5, 7 Подпрограммы «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» не были запланированы на 2021 год в связи с отсутствием необходимости их проведения.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района и Федерального бюджета.

В 2021 году было предусмотрено финансирование мероприятий программы на сумму 15871,9 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета на сумму 7636,8 тыс.руб.,  средств бюджета Атяшевского муниципального района на сумму 8235,1 тыс.руб. Фактически выделено и использовано в 2021 году 14731,3 тыс.руб.

По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 96,62%.