Отчет по муниципальной программе Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»

за 2021 год

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района Республики Мордовия   «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 08.10.2019 г. № 489, (с изменениями от 25.12.2019 г. №702, от 13.10.2020 г. №512, от 27.01.2021 №21, от 26.02.2021 №72, от 16.12.2021 г. №652), основными целями и задачами которой является:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

- улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;

- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

благоустройства сельских территорий;

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Программа включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

Подпрограмма 2«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;

Подпрограмма 3 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

В период 2021 г. Подпрограммой 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»:

По состоянию на 01.01.2022 г. показатель ввода жилья в рамках подпрограммы составил 91 кв.м. (Вручен 1 сертификат по улучшению жилищных условий).

Размер социальной выплаты составил 2288,30 тыс.руб.

Подпрограммой 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

В рамках Основного мероприятия 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнены работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО «Сабанчеевское» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (переданные полномочия)»;

В рамках Основного мероприятия 4 «Современный облик сельских территорий» выполнены работы:

- по строительству объекта капитального строительства: «Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»;

- по строительству объекта капитального строительства: «Водопроводная сеть от водозабора до п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия».

Реализация основных мероприятий по подпрограмме 3 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» в 2021 г. не предусмотрена.

В 2021 году было предусмотрено финансирование мероприятий программы на сумму 141 865,97 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета на сумму 132 135,95 тыс.руб.,  средств республиканского бюджета на сумму 3 812,62 тыс.руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района на сумму 1 030,91 тыс.руб., внебюджетных источников 4886,49 тыс.руб.  Фактически выделено и использовано в 2021 году 136 035,1 тыс.руб.

По итогам реализации мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 75,38%. Программа имеет удовлетворительный уровень эффективности.