11. Приложение 7  изложить в следующей редакции:

«

Приложение 7

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие

сельских территорий Атяшевского

муниципального района

Республики Мордовия»

План реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

| № | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контроль ного события, мероприя ия программ ы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района Республики Мордовия "Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 25253,09 |  |  |  | 25253,09 |  |  |  | 25253,09 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 "Строительство жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  | 1 600,00 | 400,00 |  | 13600,0 |  |  |  | 19184,5 |  |  |
| 3 | Строительство объекта капитального строительства: "Многоквартирный дом в Микрорайоне 2 р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19184,5 |  |  |
| 4 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  |  |  | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  |  |  | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  |  |  | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  |  |  | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | основное мероприятие 1.4 "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | сентябрь 2023 года | х |  |  |  |  |  |  | 3900,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | " Строительство объекта капитального строительства: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | сентябрь 2023 года | х |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство объекта капитального строительства: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | сентябрь 2023 года | х |  |  |  |  |  |  | 2100,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | " Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | сентябрь 2023 года | х |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | сентябрь 2023 года | х |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство сельских территорий", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  | 2333,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | "Восстановление проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  | 2294,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  | 39,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 2.3 "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", в том числе | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  |  | 16 556,80 |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  |  | 16 400,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовияа Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  |  | 156,80 |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство автомобильной дороги по ул. Кулдуркаева,подъезд к молочно-товарной ферме в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | ноябрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 77 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального стротельства "Автомобильная дорога по ул. Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | ноябрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.4 "Современный облик сельских территорий", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 20 667,80 | 200,00 | 13 900,00 | 1 420,00 | 400,00 | 116 103,00 | - | - | 3 300,00 | 177 406,66 | - | - |
| 30 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 321,78 |  |  |
| 31 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,88 |  |  |
| 32 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 89 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкция объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 000,00 |  |  |
| 41 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |
| 42 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |
| 43 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |
| 44 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 45 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |
| 46 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |
| 47 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 48 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |
| 52 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,00 |  |  |
| 53 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |
| 54 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |
| 55 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 56 | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | июнь 2022 года | х | 19834,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | июнь 2022 года | х | 433,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Подготовка технического плана на объект" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Подготовка документа, устанавливающего охранную зону на объект" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объектов капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши, с. Б.Манадыши, с.Чебудасы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши, с. Б.Манадыши, с.Чебудасы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  |  |  | 9 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 15 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2023 года | х |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000,0 |  |  |
| 78 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |
| 79 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 280,00 |  |  |  |
| 80 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
| 81 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 82 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Строительство социального центра, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства "Строительство социального центра, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на объект "Реконструкция административного здания под социальный центр, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево, пер.Советский, д.4" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2022 года | х |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект "Реконструкция административного здания под социальный центр, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево, пер.Советский, д.4" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. "Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |

»;