### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

##### АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

##### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

26.08.2022                                                                                                         №436

рп.Атяшево

О внесении изменений в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 15 августа 2019 года № 410.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию Е.В. Комарова.

### Глава Атяшевского

### муниципального района                                                                    В.Г.Прокин

Утверждены Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 26.08.2022 № 436

Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

(далее - Программа)

- В Паспорте муниципальной программы:

1) Позицию «целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | - | Количество расселенных помещений, в том числе по этапам: этап 2020 года - 0 единиц; этап 2021 года - 0 единиц; этап 2022 года - 2 единицы; этап 2023 года - 0 единиц; этап 2024 года - 0 единиц; этап 2025 года - 0 единиц; Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в том числе по этапам: этап 2020 года - 0 чел.; этап 2021 года - 0 чел.; этап 2022 года - 4 чел.; этап 2023 года - 0 чел.; этап 2024 года - 0 чел.; этап 2025 года - 0 чел.; Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного, в том числе по этапам: этап 2020 года – 0 кв. м; этап 2021 года - 0 кв. м; этап 2022 года - 159,2 кв. м; этап 2023 года - 0 кв. м; этап 2024 года - 0 кв. м; этап 2025 года - 0 кв. м; Количество снесенных помещений, в том числе по этапам: этап 2020 года - 0 единиц; этап 2021 года - 0 единиц; этап 2022 года - 2 единицы; этап 2023 года - 2 единицы; этап 2024 года - 0 единиц; этап 2025 года - 0 единиц; |
| --- | --- | --- |

»;

2) Позицию «этапы и сроки реализации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| этапы и сроки реализации Муниципальной программы | - | Реализация Муниципальной программы рассчитана на 6 лет (с 2020 года по 2025 год). В Муниципальной программе предусматривается четкое осуществление политики в области переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района с конкретным распределением мероприятий по всем уровням и направлениям, которые последовательно выполняются на протяжении всего срока ее действия. |
| --- | --- | --- |

»;

3) Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной  программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | - | Общий объем финансирования программы на 2020 - 2025 гг. – 10 522,133 тыс. руб., из них: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 9 126,51 тыс. руб. средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 176,94 тыс. руб. средства бюджета Атяшевского муниципального района 1 218,683 тыс. руб. »; |
| --- | --- | --- |

4) В разделе «ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы»  цифры  «2024»  заменить цифрами «2025» :

2.  В Разделе  2. «Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы, сроки и этапы реализации Программы» цифру «5» заменить цифрой «6»;

3. В Разделе 6. «Ресурсное обеспечение Программы и прогнозная оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию Программы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»;

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия программы, мероприятия подпрограммы | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Расселение 117,50 кв. м, аварийного жилищного фонда |  | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района» | 2020 | 2020 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, создание комфортных условий для проживания граждан на территории Атяшевского муниципального района, снижение социальной напряженности в муниципальном образовании, улучшение демографической ситуации. | Недостижение целевого показателя | Показатель 1 |
| 2. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района; Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; | 2022 | 2022 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, создание комфортных условий для проживания граждан на территории Атяшевского муниципального района, снижение социальной напряженности в муниципальном образовании, улучшение демографической ситуации. | Недостижение целевого показателя | Показатели 2,3,4 |
| 3. | Основное мероприятие 1 Снос аварийных жилых домов, расселенных в рамках Программы |  | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | 2022 | 2023 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, создание комфортных условий для проживания граждан на территории Атяшевского муниципального района, снижение социальной напряженности в муниципальном образовании, улучшение демографической ситуации. | Недостижение целевого показателя | Показатели 5 |

»;

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовые значения | по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда # Атяшевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расселенная площадь аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 117,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (с 2022 года) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 159,2 |  | 0 | 0 |
| 3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (с 2022 года) | Чел. | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 |
| 4 | Количество расселенных помещений (с 2022 года) | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество снесенных помещений (с 2022 года) | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |

»;

6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 3
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

# Адресный список
жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими переселению

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным (Заключение межведомственной комиссии) |  | Число жителей, всего | Общая площадь МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество помещений | Способ переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | чел. | кв. м | кв. м | ед. |  |
|  | Всего: 1 дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Челпаново, ул. Молодежная, д.1 | 1982 | 1 | 03.03.2014 | 4 | 159,20 | 117,50 | 2 | Приобретение жилых помещений у лиц, застройщика |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Челпаново, ул. Молодежная, д.1 | 1982 | 1 | 03.03.2014 | 4 | 211,7 | 159,2 | 2 | Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |

»;

7.  Приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района, а также прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 5
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

Ресурсное обеспечение
реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района, а также прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы, основного мероприятия программы, мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | этап 2020 года | этап 2021 года | этап 2022 года | этап 2023 года | этап 2024 года | этап 2025 года |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | Всего | 4 641,133 | 0 | 5281,0 | 600,0 | 0 | 0 | 10522,133 |
|  |  |  | Средства фонда | 4548,310 | 0 | 4578,2 | 0 | 0 | 0 | 9126,51 |
|  |  |  | РБ | 83,540 | 0 | 93,4 | 0 | 0 | 0 | 176,94 |
|  |  |  | МБ | 9,283 | 0 | 609,4 | 600,0 | 0 | 0 | 1218,683 |
|  |  |  | Вн/б | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Расселение 117,50 кв.м, аварийного жилищного фонда | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | Всего | 4 641,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 641,133 |
|  |  |  | Средства фонда | 4548,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548,310 |
|  |  |  | РБ | 83,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,540 |
|  |  |  | МБ | 9,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,283 |
|  |  |  | Вн/б | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный проект | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | Всего | 0 | 0 | 4681,0 | 0 | 0 | 0 | 4681,0 |
|  |  |  | Средства фонда | 0 | 0 | 4578,2 |  |  | 0 | 4578,2 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 93,4 | 0 | 0 | 0 | 93,4 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 9,4 |
|  |  |  | Вн/б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1. | Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | Всего | 0 | 0 | 4681,0 | 0 | 0 | 0 | 4681,0 |
|  |  |  | Средства фонда | 0 | 0 | 4578,2 |  |  | 0 | 4578,2 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 93,4 | 0 | 0 | 0 | 93,4 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 9,4 |
|  |  |  | Вн/б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное Мероприятие 1. | Снос аварийных жилых домов, расселенных в рамках Программы | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | Всего | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 1200,0 |
|  |  |  | Средства фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 1200,0 |
|  |  |  | Вн/б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

8.  Приложение 6 «План реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Атяшевском муниципальном районе» на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 6
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Атяшевского муниципального района »

# План
реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Атяшевском муниципальном районе» на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, контрольного события мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Контрольное событие 1. Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения | Е.В. Комаров-заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию | 2022 | 2022 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, Переселение из аварийного жилищного фонда Киржеманского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 2 семьи. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное событие 2. Снос аварийных жилых домов, расселенных в рамках Программы | Е.В. Комаров-заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию | 2022 | 2023 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, Переселение из аварийного жилищного фонда Киржеманского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 2 семьи. |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |

»;

9. Приложение 7 «Детальный план-график реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Атяшевском муниципальном районе» на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 7
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

# Детальный план-график реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Атяшевском муниципальном районе» на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

| Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (руб) | Всего тыс.руб. | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | республиканский бюджет | бюджет Атяшевского муниципального района | внебюджетные средства |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Атяшевском муниципальном районе» | Е.В. Комаров-заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию | - | 2020 | 2025 | всего, в т.ч. по годам | 5881,0 | 4578,2 | 93,4 | 1209,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 5281,0 | 4578,2 | 93,4 | 609,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Е.В. Комаров-заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию | Ликвидация аварийного жилищного фонда – 159,2 кв. м. | 2022 | 2022 | всего, в т.ч. по годам | 4681,0 | 4578,2 | 93,4 | 9,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 4681,0 | 4578,2 | 93,4 | 9,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения | Е.В. Комаров-заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию | Ликвидация аварийного жилищного фонда – 159,2 кв. м. | 2022 | 2022 | всего, в т.ч. по годам | 4681,0 | 4578,2 | 93,4 | 9,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 4681,0 | 4578,2 | 93,4 | 9,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1. Снос аварийных жилых домов, расселенных в рамках Программы | Е.В. Комаров-заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию | Ликвидация аварийного жилищного фонда – 159,2 кв. м. | 2022 | 2023 | всего, в т.ч. по годам | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».